鹤城区2017年度贫困村村级卫生室项目

专项资金绩效评价报告

- 根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发［2012］33号）、《怀化市鹤城区财政局关于印发<2018年度预算绩效管理工作实施方案>的通知》（鹤财绩［2018］26号）及《怀化市鹤城区财政局关于开展2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（鹤财绩［2018］14号）文件有关要求，受怀化市鹤城区财政局委托，恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所成立绩效评价工作小组，于2018年9月至10月对“鹤城区2017年度贫困村村级卫生室项目专项资金”实施了绩效评价，现将评价结果分别报告如下：

- 一、项目概况

(一)、项目单位基本情况

鹤城区卫生与计划生育局是负责贫困村村级卫生室工作的主要机构。位于船林路交汇处，下设办公室、人事股、体制改革与药政股、规划信息财务股、基层卫生股、法制股、卫生应急办、疾控股、医政医管股、妇幼健康服务股、家庭发展股、基层指导股、流动人口计划生育服务管理股等13个股室（办）。共有18家基层公立医疗机构，其中6家乡镇卫生院，12家社区卫生服务中心（站），村卫生室71家。

- 、项目基本情况

- 贫困村村级卫生室的建立是农村公共服务体系的重要组成部分，是农村医疗卫生服务体系的基础，是保证贫困村民能够就近享受到最基本的医疗卫生服务，保障农民的身体健康的机构之一。

- 鹤城区2017年贫困村村级卫生室项目建设为黄岩旅游度假区大坪村村级卫生室和凉亭坳尹家岭村级卫生室2个。每个村级卫生室专项资金拨付10万元，共计20万元，

- 黄岩旅游度假区大坪村位于黄岩旅游度假区东北方向，距卫生院5公里，全村人口数1349人，村辖区16个村民小组，属于怀化市鹤城区的贫困区。建立村卫生室是农村三级卫生服务网最基层医疗服务机构，直接承担本辖区的基本公共卫生服务和基本医疗服务工作。

- 凉亭坳尹家岭村位于凉亭坳乡西南部，距乡卫生院8多公里，全村总人口1576人，村辖区13个村民小组。建立村卫生室是直接关系到当地老百姓的身体健康，推进新农村健康发展的重要举措。建立与社会适应的农村卫生室，推进新型合作医疗制度，从基本上解决做到村民看小病不出村，解决了农户看病难、看病贵、看病远的问题。

- 二、项目资金使用及管理情况

- （一）、专项资金安排到位和使用情况

- 截至2017年12月31日，鹤城区2017年度贫困村村级卫生室专项资金安排拨付20万元，拨付专项资金已全部到位，到位率100%。黄岩旅游度假区大坪村卫生室拨付10万元，用于房屋建设7万元，配备设备设施3万元。凉亭坳尹家岭村卫生室用于房屋土建7.3万元，配备设备设施2.7万元。

（二）、专项资金管理情况

为进一步规范财政专项资金管理，增强财政专项资金分配、使用的科学性和公正性，提高资金使用效益。区卫计局制定《2017年鹤城区卫计系统村卫生室项目建设实施方案》，《专项资金管理办法》，保障资金安全，高效运行，发挥资金使用效益。专项资金管理实行专账核算、专项使用、专户储存。严格按照专项资金的初审、审核、审批制度拨付和使用。确保财政资金的安全、合规有效使用。

- 三、项目组织实施情况

- （一）、黄岩旅游度假区大坪村卫生室

- 黄黄岩旅游度假区大坪村卫生室建立在峡谷景区大门口，面积60平方米，在服务村民的同时又可以缓解景区游客的紧急看病情况。村卫生室的建立在黄岩管理处三资交易站的社区集体”三资”交易平台上委托交易，建设工期安排40天左右。根据鹤城区黄岩卫生院与黄岩旅游度假区大坪村委会签订《大坪村卫生室使用权协议》，2017年8月大坪村卫生室通过政府招投标，由国家专项资金10万元建成并交付使用属于国家资产，遵照国有资产管理规定使用和管理。建成后，大坪村卫生室设置诊断室、治疗室、药房、观察室、废物处置室。五室分开独立设置，并于生活区分开，卫生室还配备了医疗设施设备及药品，备病人看病急需。卫生室四周面墙光洁，地面防潮并卫生。外部地面平整无垃圾杂草，无乱贴乱画,门窗洁净家具整齐，各种规章制度、人员岗位责任制度都上墙，环境美化，已达到村级卫生室建设要求。

- （二）、凉亭坳尹家岭村卫生室

- 凉亭坳尹家岭村卫生室选址在凉亭坳乡尹家岭村，距离乡卫生院10千米，与村综合服务平台及扶贫安置区在一起。根据凉亭坳乡尹家岭易地扶贫搬迁集中安置点的规划，区卫计局委托鹤城区扶贫开发投资有限公司同步建设尹家岭村卫生室，卫生室面积60平方米。尹家岭村卫生室建设资金包干价10万元整，其中土建资金约7万，设备配置资金约3万。根据《尹家岭村卫生室产权协议书》尹家岭卫生室由国家财政投入资金负责建设，乡尹家岭村无偿提供建设用地，建成竣工后卫生室的房屋所有权归尹家岭村委会所有，并交凉亭坳乡卫生院长期管理，由卫生院按上级主管部门要求及业务发展需求聘用乡村医生使用。村卫生室建成后建筑面积为60平方米，内部设置有诊断室、治疗室、观察室、药房等用房，并购置诊断治疗的药品、病床配备设施设备。

- 四、项目绩效情况

（一）、绩效评价情况

根据怀化市鹤城区财政局《关于印发<2018年度预算绩效管理工作实施方案>的通知》（鹤财绩［2018］26号）及《关于开展2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（鹤财绩［2018］14号）和《关于委托会计师事务所开展财政专项资金绩效评价的函》（鹤财绩函［2018］16号）文件有关要求，受怀化市鹤城区财政局委托，恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所成立绩效评价工作小组，于2018年9月至10月对“鹤城区2017年度贫困村村级卫生室建设项目专项资金”实施了绩效现场评价。工作小组通过现场评价听取情况介绍，收集到的政策文件批复、财务相关报表、账簿、凭证和项目业务台账等资料，实地走访调查村卫生室、了解资金使用，采集相关数据进行分析，形成评价结论。

村卫生室是农村三级卫生服务网最基层医疗服务机构，直接承担辖区的基本公共卫生服务和基本医疗服务最前沿的工作。通过走访了解，村卫生室的建设直接关系到老百姓的身体健康，做到村民看小病不出村，解决村民看病难、看病远的问题。

根据《2017年度鹤城区贫困村村级卫生室建设项目专项资金绩效评价评分表》，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目绩效6大项指标逐一进行评价打分，我们认为，各个项目支出基本合理、规范、有效，取得了良好的社会效益。2017年度专项资金项目综合评分为90分，详见附表2017年资金专项资金绩效评价评分表，综合绩效评价等级为“优秀”。

五、项目主要存在的问题和对策建议

- （一）、主要存在的问题

- 1、村级卫生室可持续发展缺乏保障。乡村医生处于自生自养状态，由于缺乏基本待遇和社会福利以及必要的激励政策，村级医疗卫生队伍极不稳定，人员年龄偏大，后继乏人，村级卫生室的可持续发展缺乏保障。

- 2、村级卫生室医疗行为缺乏有效监管。目前村卫生室为松散型管理，药品由村医自行购销，难免会存在使用过期药品的现象，使农村居民的安全用药存在较大隐患。

- 3、村级医疗卫生人员从医资格低，满足不了农民的医疗卫生服务的基本需求。农民看小病不出村，如患急症急病，因路途遥远，医疗卫生人员无以为力，加重了病情，延误病情治疗时间。

（二）、对策建议

1、稳定乡村医生队伍，提高卫生服务水平，

只有切实改善村级卫生人员待遇，才能增强吸引力，稳定乡村医生队伍。建议实行一定的优惠政策和特殊补助，落实公共卫生经费补助资金，对乡村医生，按照服务人口和工作量给予补助，保障村级卫生人员的工资待遇，同时加强在岗村级卫生人员的在职教育，提高服务能力，建立有效的人才引进和激励机制。鼓励、引导具备执业医师资格以上的人才到村级卫生室执业，用优惠政策鼓励和支持人才到村卫生室工作。

- 2、搞好配套改革，保障村级卫生室稳定发展。

- 落实对承担公共卫生任务的村级卫生人员的财政补助，解决村级卫生人员的养老保险等社会福利问题，推行乡村一体化管理。由乡镇卫生院履行对村级卫生室的人员、药品、财务和医疗的统一管理，并将农村医疗卫生信息网网络延伸到村级卫生室，逐步实现管理卫生服务网络化，提高村级卫生室的运行质量和效率，保障村级卫生组织健康、稳定发展。

- 3、建立村卫生室管理长效机制。

- 根据农村实际情况制定村卫生室工作人员职业道德和行为规范要求；及时处理村卫生室药品采购、销售、价格、品种限定等各个环节的具体问题，尽快建立村卫生室药品让利的补偿机制，发挥村卫生室在新型农村合作医疗中的积极主导作用。加大对已选聘的乡村医生医学继续教育的力度，努力提高乡村医生队伍的卫生服务能力，规避医疗风险，提升村卫生室的服务功能，使村卫生室在解决“看病难、看病贵”问题上发挥更加积极的作用。

附件：

1、鹤城区2017年度贫困村村级卫生室建设项目专项资金明细表- 黄黄岩旅游度假区大坪村卫生室

2、鹤城区2017年度贫困村村级卫生室建设项目专项资金明细表-凉亭坳尹家岭村卫生室

3、鹤城区2017年度困村村级卫生室建设项目专项资金绩效评价评分表

恒信弘正会计师事务所有限

责任公司怀化分所

中国注册会计师：

中国·怀化

中国注册会计师：

二0一八年十月二十九日