鹤城区2017年度贫困村农村安全饮水项目

专项资金绩效评价报告

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发［2012］33号）、《怀化市鹤城区财政局关于印发<2018年度预算绩效管理工作实施方案>的通知》（鹤财绩［2018］26号）及《怀化市鹤城区财政局关于开展2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（鹤财绩［2018］14号）文件有关要求，受怀化市鹤城区财政局委托，恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所成立绩效评价工作小组，于2018年9月至10月对“鹤城区2017年度安全饮水项目专项资金”实施了绩效评价，现将评价结果分别报告如下：

- 一、项目基本情况

（一）、项目单位基本情况

- 怀化市鹤城区水利局是主要负责保障全区水资源的合理开发和利用，负责生活生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障及水资源保护工作，组织协调全区农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作等方面的机构单位。内设4个机构：办公室、人事股、规划建设股、水政资源股。行政编制7名，机关后勤服务全额拨款事业编制1名。

（二、）项目基本情况

农村饮水安全工程是解决农村居民饮水安全的公共基础设施，是与广大农民生活和身体健康息息相关的德政工程、民心工程。结合我区农村安全饮水项目工程点多面广的实际情况的安全饮水工程的顺利实施而专设的财政资金。

鹤城区安全饮水工程专项资金主要用于来解决贫困户饮水安全新建集中供水工程、分散打井、新建水池改造水源、维修蓄水池、更换管道、更换设备、改造线路等工程措施及联系用电开户等工程措施解决贫困户饮水安全的资金项目。

二、项目资金使用与管理情况

- （一）、专项资金的安排情况

- 2017年度鹤城区贫困村农村安全饮水专项资金投入300万元，实际使用投入362.18万元，超预算投入62.18万元，扶持贫困村饮水人口3398人次。其中黄岩管理处贫困村农村安全饮水专项资金投入7.31万元，黄金坳镇贫困村农村安全饮水专项资金投入84.69万元，扶持贫困村人口1284人次；凉亭坳乡贫困村农村安全饮水专项资金投入270.18万元，扶持贫困村人口2114人次。

（二）、资金到位情况

鹤城区2017年度贫困村农村安全饮水专项资金300万元。根据鹤城区水利局鹤水【2017】101号文件，列为鹤城区农村安全饮水应急工程项目，应急工程涉及黄金坳镇、凉亭坳乡、黄岩旅游度假管理处、河西街道办事处2个乡镇、1个办事处、1个旅游度假管理处21个村70个组，其中贫困村为黄金坳镇、凉亭坳乡、黄岩旅游度假管理处3处。工程类型为集中供水工作改造、管道及机电设备维修更换、新建或改造水源工程。分散打井工程受益人口5675人，截止2018年10月，项目已实施完工，项目资料正在准备过程中，因而未验收未结算。根据2017年11月17日的区财政局鹤财农【2017】63号文件，鹤城区水利局安排项目资金报账率已达90%。拨付资金已基本到位，到位率90%。

- （二）、项目资金管理情况分析

- 为进一步加强规范专项资金的管理和使用，鹤城区水利局制订了《鹤城区水利局资金管理办法》和相应的《鹤城区水利局财务管理制度》并下发各相关股室遵照执行。严格审批项目资金的审批程序，专项资金必须严格按计划执行，不得随意调整。坚持建设期间支付工程进度款，严格按项目资金的拨付审批程序拨付资金。采取财政直接支付专项资金支付方式方式。在认真组织项目申报的基础上，对项目进行现场和资料审查把关，确保项目的真实性和有效性。

二、项目组织实施情况

- （一）、项目组织情况

- 为贯彻落实《关于进一步明确2017年脱贫摘帽核心招标任务分解的通知》（鹤办【2017】12号）文件要求，全面解决鹤城区贫困人口饮水安全问题，鹤城区水利局在全区进行了开展贫困人口农村安全饮水调查揭底工作。组织多个调查组对全区贫困户15919人4703户进行了第四次入户调查，形成《怀化市鹤城区水利局关于对全区农村安全饮水情况揭底中发现的主要问题及整改建议的函》文件，发放到各乡（镇）党委、人民政府，涉农街道党工委，涉农街道办事处。根据具体问题采取相应措施并予以监督解决，将责任分解到各相关单位。

- （二）、项目管理情况

- 鹤城区由于地质水源枯竭，季节性缺水，许多受益村和组对已建水利工程只用不管，致使部分水利工程不能正常使用或停止运行。在加上近年来许多村民新建住房，出现了大批需解决农村安全饮水的问题，为解决我区贫困户农村饮水安全问题，鹤城区水利局将此项列入农村安全饮水应急工程实施并加以管理。

- 为加强全区水利水电项目建设管理，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省加快水利改革试点方案>的通知》（湘政发【2011】30号）精神，鹤城区水利局组建了怀化市鹤城区水利建设项目管理中心，负责全区辖区内水利水电项目建设，对全区水利水电项目进行集中管理，并对贫困村安全饮水工程加以实施并管理。

四、项目绩效情况

（一）、绩效评价情况

根据怀化市鹤城区财政局《关于印发<2018年度预算绩效管理工作实施方案>的通知》（鹤财绩［2018］26号）、《关于开展2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（鹤财绩［2018］14号）及《关于委托会计师事务所开展财政专项资金绩效评价的函》（鹤财绩函［2018］16号）文件有关要求，受怀化市鹤城区财政局委托，恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所成立绩效评价工作小组，于2018年9月至10月对“鹤城区2017年度安全饮水项目专项资金”实施了绩效评价进行了现场评价，工作小组通过实地走访调查，收集政策文件、相关报表、账簿、凭证和项目业务台账等资料，了解各单位企业资金使用，采集相关数据进行分析，形成评价结论。通过专项资金的实施，为鹤城区贫困村提供了良好的生活条件，改善了贫困村人居卫生条件，城乡生态环境得到改善。

根据《2017年度鹤城区贫困村农村安全饮水专项资金绩效评价评分表》，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目绩效6大项指标逐一进行评价打分，我们认为，各个项目支出基本合理、规范、有效，取得了良好的经济收益、社会效益。2017年度专项资金项目综合评分为83分，详见附表2017年资金专项资金绩效评价评分表，综合绩效评价等级为“良好”。

五、存在的主要问题和对策建议

- （一）、存在的问题

- 缺乏对项目的后续跟踪长效机制，建后不管的现象普遍存在。

- 饮水安全工程其目的是体现在工程建成后的使用环节上，因此工程建后的管理养护以及运行的技术培训，对于饮水安全是非常关键的，而很多地区忽略了这一点。当前基层的技术力量仍是比较薄弱的。通过现场调查走访了解，许多贫困村建好的工程没有专人管理，四周长满杂草，设备坏了没人问津，任由水四处滥流，水池漏水、水泵毁坏不维修。未建立对项目的长效后续跟踪机制，导致对项目后续情况掌握不细，不利于建立更为科学合理的专项资金项目使用机制。

- 2、项目建设进度实施缓慢，工程实施计划进度欠缺。

- 由于我区农村安全饮水项目工程点多面广，加上工期紧，施工范围广，组织管理工作对工期进度安排不尽合理。截止日前为止，项目虽然完工，但尚未进行施工验收，工程尚未结算，

- （二）、对策建议

- 1、建立并完善对项目的后续跟踪长效机制，加强建后管理。

对项目建成后进行长效后续的跟踪。以便及时、清晰地了解项目后续的动态及较为详细的情况，以便于考察和评价项目的经济效益。农村安全饮水工程建成后自动移交给各受益村、组、和各受益农户，由其负责工程日常运行维护管理。各村、组要落实专门人员，建立农村安全饮水工程生产、经营、管理各项规章制度，加强工程管理维护，确保农村安全饮水工程持续正常安全运行，满足当地用水需求，保证农村安全饮水工程发挥最大效益，保障人民群众生活用水安全。

- 严格审查和监督项目资金的使用，严格把关贫困户资格。依据法律和文件制度规定，按要求正确划分贫困户与非贫困户，按要求正确发放和使用专项资金。对专项资金的发放应建立监督机制，保证专项资金的发放准确无误。明确项目资金的使用范围。

3、加大对项目的监督。督促项目按时按质完成，以便尽快产生社会效益，尽可能早的建设好基础设施以投入使用，尽可能早的得到应有的效果以实现效益最大化。加强预算管理，实行专款专用。使得贫困村农户的生活生产环境得以大力改善。

4、加强贫困村饮水工程建成后管护技术培训,持续巩固工程建设成果。工程建成后无人管理，或是管理的人员为村组年老在家留守老人，技术力量十分薄弱。工程建后的管理养护以及运行的技术培训，对于饮水安全是非常关键的，今后应进一步加大技术培训力度，组织技术人员不间断对村组管理人员进行技术指导，特别对居住分散的贫困村、一户为单位的饮水工程要建后管护指导。同时,采取多种形式向广大农民宣传饮水卫生和环境卫生知识,提高农民的饮水安全和健康意识， 发挥农村安全饮水工程应有的 效果。

附件：

1、鹤城区2017年度贫困村农村安全饮水专项资金明细表

2、鹤城区新贫困村认定名单明细表

3、鹤城区2017年度专项资金绩效评价评分表

恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所

中国注册会计师：

中国·怀化

中国注册会计师：

二0一八年十月二十九日