鹤城区2017年度贫困村太阳能路灯项目

专项资金绩效评价报告

根据怀化市鹤城区财政局《关于委托会计师事务所开展财政专项资金绩效评价的函》（鹤财绩函[2018]16号）及《怀化市鹤城区财政局关于开展2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（鹤财绩[2018]14号）等文件要求，受怀化市鹤城区财政局委托，恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所成立绩效评价工作组，于2018年9月至10月对鹤城区（2017年度）贫困村太阳能路灯项目专项资金实施了绩效评价，根据评价结果，形成本评价报告。

- 一、项目基本情况

- 截止2017年12月财政拨付贫困村太阳能路灯项目资金204万元 ，实际拨付率为100%。贫困村太阳能路灯项目实际支出227万元，超出项目投入资金23万元。其中黄金坳镇江垅湾村57万元、路灯数量195杆；凉亭坳乡竹林湖村70万元、路灯数量252杆；黄金坳镇水环口村70万元、路灯数量213杆；城南街道水垅村30万元、路灯数量85杆。

- 二、绩效评价情况

怀化市鹤城区财政局2018年3月下发《怀化市鹤城区财政局关于开展2017年度财政支出绩效评价工作的通知》鹤财绩[2018]14号和9月下发《关于委托会计师事务所开展财政专项资金绩效评价的函》（鹤财绩函[2018]16号），文件提出，项目预算单位做好自评，还要聘请社会第三方中介机构进行现场评价等工作要求。恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所绩效评价组于9月至10月对项目资金实施现场评价。现场评价抽查如下：其中黄金坳镇江垅湾村57万元、路灯数量195杆；凉亭坳乡竹林湖村70万元、路灯数量252杆；黄金坳镇水环口村70万元、路灯数量213杆；城南街道水垅村30万元、路灯数量85杆，现场评价抽查率100%。

- 二、项目主要绩效

- （一）项目资金申报使用情况

- “美丽乡村、幸福家园”路灯建设项目是区财政下达的重要工作任务，由怀化市鹤城区环卫办具体负责项目实施。怀化市鹤城区环卫办明确责任分工，依法、依规组织该项目立项报建，招标采购、施工监督、竣工验收等各个环节。

- “美丽乡村、幸福家园”路灯建设任务于2017年5月份下达的，此时怀化市鹤城区环卫办预算申报工作已经完成。2017年12月底，怀化市鹤城区环卫办按规范的工程款支付程序，通过银行转账的方式足额拨付到施工方账户。

- （二）太阳能路灯建设取得良好的环境效益。

- 通过走访了解，群众普遍反映良好，得到广大农村群众的热烈拥护。太阳能路灯系统遵循生态学原理，作为低碳能源，取之不尽，用之不竭，安装太阳能路灯系统既减少了对环境的污染，又提高了可再生资源的利用价值，合理利用自然资源和环境容量，同时太阳能路灯系统还美化了农村的环境，提高了农村居住环境的舒适度，符合国家对于新农村环境建设提出方面的要求。社会主义新农村建设着手从生态资源和经济效益结合的角度出发，“节流”与“开源”并举，是解决农村部分能耗的有效途径，具有很强的推广性。

- 经过各项指标的认真评价和综合评审，根据“鹤城区2017年度贫困村太阳能路灯项目专项资金开展绩效评价指标评分表评分得分为83分，绩效评价等次为“良”。

- 四、存在的主要问题

- （一）宣传工作力度不够，群众知晓率欠缺

- 有关补助政策的宣传未能做到“人人皆知，家喻户晓”。对于年老，不识字的特殊人群未能更好的了解扶贫政策。

- （二）项目实施计划欠缺

- 1、由于工期紧，施工范围广，组织管理工作对阴雨天气考虑不足，工期进度安排不尽合理。

- 2、对实施方案中路灯的安装地点没有充分调查，后面进行了较大的调整，延误了10天的工期。

- 3、对具体施工过程中因安装选址定点与村民的纠纷考虑不足，也延误了几天的工期。

- （三）项目预算欠规范，资金出现挤占现象

- 2017年度实际项目支出高于预算23万元，说明预算编制与实际情况存在偏差，公用经费的控制和核算还有待进一部加强。

- 五、相关建议

- （一）加大扶贫宣传力度，提高群众知晓率

- 宣传工作从基层做起，方式上注意做到集中宣传和经常性教育相结合，重点人群，重点宣传。对于年老、不识字、患大病等特殊人群，应讲明白政策内容。为助力脱贫攻坚，让干部、群众能充分了解各项扶贫政策，更好地落实帮扶措施，多措并举提升扶贫政策知晓率势在必行。

- （二）加强调查走访工作，提高群众配合度

- 在工作作风上，深入实际，联系群众，倾听群众意见，想群众之所想，急群众之所急，忙群众之所需，同群众建立起水乳交融的关系，努力做到善于克服消极思维，模糊认识所造成的各种束缚，破除急躁情绪，迎难而上，积极工作；善于从政治、全局的高度认识事物，不断完善和提高自己，脚踏实地的投入到工作中去，努力提高工作能力和服务水平。

- （三）加强项目预算管理制度

- 预算资金由计财股统一管理，计财股负责人对项目资金的使用负责，建立预算资金使用台账，按项目分别核算，严格执行资金和项目管理办法，加大监管力度，定期对项目实施和资金使用情况进行跟踪监督，确保专项资金安全规范有效使用。

- （四）完善后续管理与维护

- 由于太阳能路灯不同于普通路灯，安装使用之后还需要专门的人员看管和定期维护。生产厂商虽然可以在保质期内定期进行维护，但太阳能路灯是一个长久使用的产品，必须由专人定期进行维护，这样才能保证十多年的使用寿命，才能更大程度的发挥太阳能灯具的优越性。

附件:   1、贫困村太阳能路灯项目专项资金绩效评价指标表

- 恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所

- 中国•怀化                    中国注册会计师：

- 中国注册会计师：

- 二0一八年十月二十五日