鹤城区2017年度农村危房改造项目

专项资金绩效评价报告

- 根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发［2012］33号）、《怀化市鹤城区财政局关于印发<2018年度预算绩效管理工作实施方案>的通知》（鹤财绩［2018］26号）及《怀化市鹤城区财政局关于开展2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（鹤财绩［2018］14号）文件有关要求，受怀化市鹤城区财政局委托，恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所成立绩效评价工作小组，于2018年9月至10月对“鹤城区2017年度危房改造项目专项资金”实施了绩效评价，现将评价结果分别报告如下：

- 一、项目概况

- （一）、单位基本情况

- 怀化市鹤城区住房和城乡建设局(以下简称鹤城区住建局)于2011年8月设立，是负责全区建设及行政管理的工作部门。现有干部职工80人，其中在职在编人员48人，离退休干部职工32人。内设办公室、政策法规股、房地产监督与住房保障股、建筑工程管理股、城乡建设规划管理股5个机构。下属7个二级全额事业机构，自收自支事业单位两个，下属企业3个。

为确保我区农村危房改造工程建设工作加快进行，圆满完成市、区两级政府下达的各项建设任务。鹤城区政府成立鹤城区农村危房改造工作领导小组办公室，负责全区的农村危房改造工作。办公室下设四个组：一是综合协调组。负责拟制各年度农村危房改造实施方案，审核把关对象、条件和标准，组织检查和验收等。二是技术指导组。负责农村建房规划设计方案，新建房屋施工图设计，并对村民建房进行技术指导。三是监督组。负责村民建房的工程质量和安全施工的监督管理，确保不发生任何安全事故。四是矛盾协调组。负责监督各村民严格按规划建房，并协调解决村民建房过程中发生的矛盾纠纷。

（二）、项目基本情况

为了规范和加强我区农村危房改造补助资金管理，提高农村危房改造补助资金使用效益。鹤城区危房改造补助资金主要用于帮助农村困难的无房户、因灾倒房户或居住在危房中的分散供养特困人员、低保户、贫困残疾人家庭、建档立卡贫困户等4类重点对象的住房新建或修缮房屋的改造补助。分散供养特困人员是未进敬老院安置、仍在农村分散居住的五保户，以民政部门认定为准。低保户是生活比较贫困，享受了国家低保政策，有民政部门颁发的低保证书的农户。

- 贫困残疾人家庭是家庭生活比较贫困，有残联部门颁发的残疾人证书的农户。建档立卡贫困户是经济上比较拮据，收入在当地贫困线以下的困难农户，以扶贫部门认定为准。除4类对象外，还有主要是“美丽乡村。幸福家园”建设重点示范中的危房改造户。

- 二、项目资金使用及管理情况

- (一)、专项资金安排情况

鹤城区2017年度农村危房改造第四批财政专项补助资金总投入663.85万元，其中鹤城区补助专项资金200万元，中央市级上级资金补助专项资金463.85万元。建档立卡贫困户、农村分散供养特困人员、低保户、残疾人家庭4类对象新建住房94户，354.6万元。其中：修建住房81户，每户补助4万元，计324万元；新建住房补差3户，投入资金每户2.2万元，计6.6万元；建档立卡贫困户10户新建住房补差投入每户2.4万元，计24万元。4类对象修缮加固195户，309.25万元。其中：扶贫重点帮扶对象修缮加固住房投入补助每户1.8万元，82户，计147.6万元、建档立卡贫困户修缮住房补助资金每户1.6万元，99户，计158.40万元；4类对象修缮补差资金3.25万元。

（二）、资金到位使用情况

- 鹤城区2017年度农村危房改造第四批专项资金共投入663.85万元，其中区补助专项资金200万元，2018年2月拨付资金已到位，到位率100%。

- 鹤城区2017年度危改专项资金财政预算投入共计663.85万元，共289户，涉及全县7个乡镇（含未合并前乡镇）。其中：

- 河西：建档立卡贫困户、低保户等4类重点帮扶对象3户，补助资金12万元；农村分散供养特困人员、低保户、贫困残疾人家庭等重点帮扶对象22户，补助资金39.6万元；建档立卡贫困户13户，补助资金20.8万元；河西补助资金合计：72.4万元。

- 凉亭坳乡：建档立卡贫困户、低保户等4类重点帮扶对象17户，补助资金68万元；4类对象新建补差10户，补助资金23.6万元；农村分散供养特困人员、低保户、贫困残疾人家庭等重点帮扶对象4户，补助资金7.2万元；4类对象修缮补差1户，补助资金0.65万元；建档立卡贫困户30户，补助资金48万元；凉亭坳乡补助资金合计：123.85万元。

- 黄金坳镇：建档立卡贫困户、低保户等4类重点帮扶对象52户，补助资金208万元；农村分散供养特困人员、低保户、贫困残疾人家庭等重点帮扶对象23户，补助资金41.4万元；4类对象修缮补差13户，补助资金2.6万元；建档立卡贫困户29户，补助资金46.4万元，黄金坳乡镇补助资金合计：298.4万元。

- 坨院：建档立卡贫困户、低保户等4类重点帮扶对象5户，补助资金20万元；4类对象新建补差2户，补助资金4.8万元；农村分散供养特困人员、低保户、贫困残疾人家庭等重点帮扶对象22户，补助资金39.6万元；建档立卡贫困户5户，补助资金8万元；坨院补助资金合计：67.6万元。

- 盈口乡：农村分散供养特困人员、低保户、贫困残疾人家庭等重点帮扶对象3户，补助资金5.4万元；建档立卡贫困户1户，补助资金1.6万元；盈口乡补助资金合计：7万元。

- 城南：建档立卡贫困户、低保户等4类重点帮扶对象1户，补助资金4万元；农村分散供养特困人员、低保户、贫困残疾人家庭等重点帮扶对象4户，补助资金7.2万元；建档立卡贫困户2户，补助资金3.2万元；城南补助资金合计：14.4万元。

- 黄岩旅游管理处：建档立卡贫困户、低保户等4类重点帮扶对象3户，补助资金12万元；4类对象新建补差1户，补助资金2.2万元；农村分散供养特困人员、低保户、贫困残疾人家庭等重点帮扶对象4户，补助资金7.2万元；建档立卡贫困户19户，补助资金30.4万元；黄岩旅游管理处补助资金合计：49.6万元。

（三）、资金管理

- 严格按照《中央农村危房改造补助资金管理暂行办法》（财设【2011】88号）和湘财设【2011】27号规定，落实农村危房改造补助资金，进行专项管理、专账核算、专款专用，直接将通过银行一卡通发放给补助对象。乡镇、村实施筒体修缮加固的，在征得农户同意并签订协议的基础上，可按施工进度将补助资金直接拨付乡镇、村委会施工单位，竣工验收一个月内，足额拨付到位。严禁截留、挤占、挪用或变相使用。加强资金使用的监督和管理。

三、项目组织实施情况

（一）、项目组织情况

鹤城区农村危房改造项目专项资金由区财政局农业股负责核算和管理，负责资金的拨付和审查。设立专户，实行专款专户。为进一步加强规范专项资金的管理，鹤城区农村危房改造工作领导小组办公室制定了《鹤城区2017年农村危房改造实施方案》和《鹤城区农村危房改造补助资金管理办法》，对农村危房改造项目的申报与立项，建设与管理、改造方式、改造标准的建筑面积、建设要求、配套设施、技术服务，项目后期完工的竣工验收，项目资金管理和实施程序的流程进行了进一步的规范和整理。 2017年度实施完成的专项资金项目，在项目建设与管理、竣工与验收、资金管理以及实施程序和操作流程等方面基本上符合相关规定。

- （二）、项目管理情况

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省财政专项扶贫资金管理办法》（湘财农〔2012〕26号）以及《行政事业单位财务管理制度》等相关法律法规，制定了《鹤城区补助资金专项资金管理方法》，以此规范项目的管理和执行。

建立和完善农村危房改造工作责任制，乡镇、街道作为危房改造组织实施主体，督促施工单位和农户按照时序实施改造，村集体积极配合乡镇人民政府开展工作。认真对照任务户数等相关要求，把目标任务分解到具体的乡镇、村、组、户。落实到村、驻村工作队、责任帮扶对象，量化到个人。定期对工作开展情况进行专项检查和跟踪监督，定期考核、定期通报、全程问责。

根据现场评价抽查的乡镇村调查结果显示，项目单位基本能够遵照各项规章制度管理和使用资金，能遵循项目申报指南的要求进行项目组织，较好的完成了项目申请立项、绩效目标和指标的设定。绝大部分项目单位能够按规定落实使用项目资金，或按规定组织政府采购完成项目实施；绝大部分项目单位能够遵循合法合规的程序完成项目立项申请内容的组织实施，并能按规定时间完成和验收。

完善台账资料。农村危房改造严格实行一户一档、批准一户、建档一户。各乡镇农户纸质档案资料齐全，基本做到有档案表、农户申请表、审核审批表、公示、协议、身份证复印件、户口薄复印件、残疾证复印件、低保证复印件、一卡通账户复印件，房屋安全鉴定表、竣工验收报告表等证明材料，确保农户一户一档的档案资料及时、全面、真实、完整和准确。

- 加强日常督查。建立和完善了“每月调度，半年督查，年终考核”制度。对检查出的问题，进行通报，督促限期整改。并对危房改造工程质量安全进行不定期监督检查，严格按照“谁主管，谁负责”的原则，层层签订责任状，形成了区、乡（镇）、村上下联动，齐抓共管的工作格局。同时，制定出台了一系列的通知文件和实施方案，明确了农村危改的工作流程、工作标准、人员及设施配套。切实做到管理到位、责任到位，确保了农村危改工作顺利推进。

- 严格审核把关。坚持农村危改对象确定原则。严格执行农户自愿申请、村民会议或村民代表会议的民主评议（公示）、乡镇级审核（公示）、区级审批（公示）的程序进行对象确定。建立台账，坚决杜绝关系户、权利户，把好对象入口关。同时将农村危房改造的政策要求、审批程序等进行广泛宣传，切实提高村民知晓率、申请率，增加透明度和群众知晓度。

- 危房改造分拆除重建、修缮加固两种方式。贫困家庭无房户实行新建，因地质灾害倒房户以及整栋房屋属D级危房的拆除重建，属于C级的危房实行修缮加固。翻建、新建住房面积，原则上控制在每户60平方米以内。编制农村困难群众危房改造档案，做到一户一档(批准一户建档一户)，做到材料齐全、管理规范。

- 工程验收管理。危房改造完成后，由乡镇政府先行组织验收，初验合格后填写《农村危房改造农户验收表》，向区农村危房改造领导组办公室申请验收。验收由住建部门牵头，会同发改、财政等部门共同进行。改造后的房屋产权属农户所有。

四、项目绩效情况

（一）、绩效评价情况

根据怀化市鹤城区财政局《关于印发<2018年度预算绩效管理工作实施方案>的通知》（鹤财绩［2018］26号）、《关于开展2017年度财政支出绩效评价工作的通知》（鹤财绩［2018］14号）及《关于委托会计师事务所开展财政专项资金绩效评价的函》（鹤财绩函［2018］16号）文件有关要求，受怀化市鹤城区财政局委托，恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所成立绩效评价工作小组，于2018年9月至10月对“鹤城区2017年农村危房改造专项资金”的项目进行了现场评价，工作小组通过现场评价听取情况汇报，审查政策文件及批复、相关报表、账簿、凭证和项目业务台账等资料，实地走访调查了解各村资金使用，采集相关数据进行分析，形成评价结论。现场评价抽样资金200万元，占总资金663.85万元的30.12%。

（三）、项目主要绩效

2017年度鹤城区危房改造专项资金专项工作基本完成，项目经济、社会和生态效益良好。

1、经济效益

通过项目的实施，保障了农户基本住房的需求，带动了农村经济持续发展，有利推动农村产业发展，改善了农村人民生活条件，带动了乡村产业的发展，在一定程度上搞活了农村经济，使得一部分贫困人口脱贫，贫困人口得到应有的政策扶持。

2、社会效益

促进地方经济发展与繁荣。项目建设有利于调整当地的产业结构，增加项目区就业机会，解决部分有建筑技术的农民的就业问题，提高农民收入。项目投资建设及运行过程中，促进农民增收，将起着很好的示范带动作用。

4、群众满意度

根据2017年危房改造专项资金绩效评价调查问卷调查，共发出调查问卷8份，回收8份，群众满意率达90%以上。

- 、绩效评价情况及评价结论

在鹤城区各级财政部门共同努力下，2017年危房改造资金专项工作基本完成。绝大部分项目单位按计划和相关要求完成了项目建设任务和采购，资金使用符合相关财务规定。通过专项资金的实施，为鹤城区提供了就业机会，增加了劳务收入，推动了农村经济的发展，城乡生态环境得到进一步改善，为经济持续发展提供良好的生态环境。根据现场评价抽查的河西街道凤坪村、板坡村、方石坪村等村调查结果显示，危房改造专项补助资金基本上做到了专款专用，专项管理，分账核算，基本保障了资金的合规性。遵循了“专户管理，专款专用”的原则。

根据《2017年度鹤城区危房改造专项资金绩效评价评分表》，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目绩效6大项指标逐一进行评价打分，我们认为，各个项目支出基本合理、规范、有效，取得了良好的经济收益、社会效益。2017年度专项资金项目综合评分为89分，详见附表2017年资金专项资金绩效评价评分表，综合绩效评价等级为“良好”。

五、主要经验、存在的问题和对策建议

（一）、主要经验

2017年度，鹤城区危房改造专项资金使用上，大部分能够严格审核、审批、拨付、对账程序，资金使用规范有序，未出现差错，资金实行专款专用，未出现挤占、挪用、骗取、滞留项目资金的现象。

2017年度，鹤城区为进一步开展工作，加强国家政策的执行，成立了农村危房改造工作领导小组办公室机构，对贫困人口的危房改造进行扶贫政策的宣传、进行扶贫项目技术指导，带领贫困人口向脱贫致富前进。

为进一步提高工作效率，工作流程规范，工作程序细致化，扶贫办制定了一系列的扶贫脱贫攻坚的相关文件，推进了工作的开展，统筹兼顾，使乡村危房改造工作得到进一步的改善。

（二）、存在的问题

1、补助资金差异化补贴不够。最贫困的农户靠补助资金盖不起房子。一些农户，经济来源主要以养猪、种地为主，一年的现金收入才四五千元。在加上现在经济水平的提高，物价上涨，这样，政府就是补贴新建肆万、修缮1.8万或1.6万，剩下的钱他们还是拿不出来，还是盖不起房子。因此，虽然政府对贫困户建房给予补贴，不能满足贫困户的住房改善问题。

2、改造基础较差，危房改造不够彻底。

鹤城区农村住房大部分是山区的木房子，农村危房基数大，住房条件较差。农村危房改造以农户自建为主，多数危房都是由临时工和略懂建筑的周边劳动力来改造建设。由于缺乏专业技术人员，指导农民按图施工的力度不强，对沙石、水泥和墙砖等原材料的采购，以及对房屋设计和工程检查验收等环节缺乏具体认知，对危房改造没能实施全程的监督管理和业务指导。有些农户只对危房进行了换瓦片防漏水处理，没有进行系统改造，在很大程度上影响了建设质量和施工安全，导致农户危房改造不够彻底。

（三）、对策建议

1、加大财政补助资金的力度

在贫困农户凭借自身能力无法进行危房改造的情况下，做好农村危房改造的根本保障是加大补助资金力度。建议继续增加对农村危房改造的资金支持，一方面直接加大财政补助的资金规模，另一方面引导各类金融机构支持贫困农户危房改造的贷款。

2、加强农村危房改造技术服务力量

农村自建住房多靠亲友互助进行，由于这些人没有受过专业培训，建房水平低，缺乏安全意识。加之政府建设行政主管部门的技术人员短缺，基层乡镇缺乏村镇建设管理机构和人员，对危房改造没能实施全程跟踪服务、监督管理和技术指导，建房质量和安全得不到保障。因此，在基层乡镇增设村镇建设管理机构和技术人员，加强对技术人员的业务培训，实施全程跟踪服务、监督管理和技术指导，消除房屋安全隐患，保障房屋安全，改善农村居住环境，保证危房建房质量，确保农村危房改造工程的顺利开展。

附件：

- 鹤城区2017年度农村危房改造第四批补助资金明细表

- 鹤城区2017年农村危房改造第四批汇总详细名单表

- 鹤城区2017年度农村危房改造专项资金绩效评价评分表

恒信弘正会计师事务所有限       中国注册会计师

责任公司怀化分所

中国·怀化

中国注册会计师：

二0一八年十月二十九日