附件4

2022年度怀化市红星路小学

整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年  月  日

（此页为封面）

怀化市红星路小学2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、怀化市红星路小学概况

（一）部门基本情况

- 怀化市红星路小学成立于1975年，位于红星南路538号，主要承担小学教育事务。

2022年我单位有编制数105人，在编86人，领导班子成员8人，离退休59人。一个党支部，共有党员33人。校长领导下设有教学、后勤、德育三个副校长及工会，分别管理办公室、教务室、教研室、总务室、德育处、安全处、财务室等部门。

- 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

- 2022年我单位一般公共预算支出1485.38万元，主要用于人员支出1098.11万元，公用经费115.2万元，项目支出272.06万元。

- 部门整体支出管理及使用情况

- 2021年一般公共财政拨款预算支出1485.38万元，实际支出1485.万元。其中：

- 基本支出

- 基本支出1213.32万元，包括人员支出1098.11万元（其中基本工资432.33万元、津贴补贴2.82万元、奖金127.8万元、绩效工资292.88万元、养老保险80.93万元、医疗保险40.92万元、其他保险16.97万元、其他工资福利28.83万元），公用经费支出115.2万元（其中办公费9.19万元、印刷费4.53万元、咨询费0.22万元、水费5.72万元、电费9.21万元、差旅费6.45万元、维修费4.81万元、租赁费0.08万元、培训费2.44万元、工会经费17.01万元，其他商品和服务支持114.69万元）；

- 项目支出272.06万元（包括临聘教师工资和校园维修专项等）。

- “三公”经费增减情况，我校2022年度“三公”经费标准为0万元，2022年核定标准为0万元，“三公”经费控制率100%。

（二）专项支出

（1）专项资金财政拨款支出32.5万，运动场、教学楼改造工程进度款32.5万元。

（2）项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，专款专用。项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

学校成立了本校项目建设与维修工作领导小组。校长为建设工程项目法人代表，是建设工程项目管理的第一责任人，分管副校长为直接责任人，总务主任为具体责任人。 学校领导小组具体负责本单位建设项目及校舍维修方案的制订、负责依法依规办理项目申报、设计、预算、采购、 招标等相关手续。组织项目施工，合理使用建设资金，按程序完成预算评审和审计结算相关工作，建设资料整理归档。

学校拟定建设及维修项目，先由学校组织人员进行论证调研，而后通过学校“三重一大”决策通过，并以书面报告形式向教育管理部门提出申请（并附预算书）。经过区政府及教育部门向学校下达书面批复后，方可组织实施。学校接到批复后，及时办理立项、设计、预算评审、招投标、规划许可、施工许可等相关手续，并按程序组织项目实施。校舍维修项目我校一般集中在暑假期间进行。

学校根据项目的立项批复，报教育主管部门审核后，再委托勘察设计单位，进行项目勘察设计。项目预算编制工作由项目学校委托有资质的单位进行编制。学校基建项目按政府采购工程限额标准要求从湖南政府采购电子卖场进行采购或依法进行政府采购，或进行公开招标（邀请招标或竞争性招标）。

施工单位确定后，签订设计、施工、监理等合同经学校项目建设与维修工作领导小组审核，施工合同应当明确施工期限、工程造价、付款方式、质量要求、安全责任等，并应当符合相关法律法规及规范文件要求。

工程竣工后，学校通知教育局和财政局有关股室和设计、监理、施工等项目建设的各责任主体单位和政府质量安全监督单位进行综合验收，未经验收或验收不合格的工程不得投入使用。

- 专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

学校成立本校项目建设与维修工作领导小组，具体项目管理由总务室负责。具体管理办法：1、工程造价 50 万元及以上的项目委托具有相应资质的监理公司进行工程监理。工程监理单位代表学校对建设工程实施监督和管理，并依法承担相应的责任和义务，学校积极配合监理公司的工作，并依法要求监理单位提供监理范围内的各项报告。学校与监理单位共同对建设工程的质量、安全、进度、投资控制等进行全方位的监督和管理，并依法承担相应责任。工程造价 50 万元以下的项目由学校安排或委托人员进行全过程管理。 2.项目实行施工进度月报制度，从工程开工次月起，每月 5 日前由项目学校将工程形象进度、完成投资及存在问题等报送区教育局。

在工程建设过程中，学校由总务室人员任基建管理人员，配合监理负责施工现场及工程质量检查管理，并作好施工日记。着重把好“六关”：一是项目关键岗位人员到位关，项目经理必须在现场，现场管理到位，关键岗位人员与投标文件不符的，学校及时登记并向教育和住建部门报告，坚决杜绝“投标一套”“施工现场一套”现象发生；二是建筑材料进场检查关，检查进场建筑材料有效期、生产日期、产品名称、规格、合格证等（学校建立进场材料检查登记台帐）；三是建筑材料试验样本采集关，学校和监理应现场见证取样，并做好记录，确保送检试样真实性；四是隐蔽工程记录，隐蔽工程管理到位；五是各工序完工质量检查关；六是施工安全措施落实关。 每项检查都要有检查记录及相关影像资料。

学校项目建设负责人参与工程主要部位或环节的验收，并督促施工单位做好验收中提出的整改返工问题的落实工作。

施工过程中，学校应督促施工单位做好施工用水、用电

计量管理，完善临时设施，保持道路畅通，确保安全、文明

施工。 工程全部完成后，做好项目财评、资料收集归档工作。

四、资产管理情况

我校为规范管理固定资产，制度了《固定资产管理制度》，对机关资产配置、资产更新和购置程序、资产保管、资产报废与核销等方面做出了明确的规定。做到了账实相符，报批手续完整，登记入账及时。2022年我校配置教学办公设备65.14万元。其中通用设备50.2万元、家具装具及用具14.9万元。

- 部门整体支出绩效情况

以落实教育政策为主线，以创人民满意的教育为抓手，强化内部管理，狠抓教育发展，倾心服务，求真务实，奋发进取，圆满地完成了全年各项绩效目标任务：

1.改善学校的办学条件，完善学校的硬件设备，提高教育网络信息化水平，配置了教室多媒体终端设备，更新了学校的监控广播设备。有效解决了教室多媒体陈旧、校园广播经常瘫痪的难题。

2.开展各种比赛，学生运动会，书法赛，文艺比赛、红色教育周等。

六、存在的主要问题

1.绩效自评目标不够明确和规范，还要进一步加强；

2.会计基础工作有待完善。

3.运动场、教学楼改造项目已经验收送审，但是结算不及时。

七、改进措施和有关建议

1.进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.经费支出严格按规定进行财务审核，在预算金额内严格控制费用的支出。