附件4

2022年度鹤城区公路建设养护中心整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年  月  日

（此页为封面）

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）公路建设养护中心作为一级部门预算单位，内设十个股室，分别为：综合办公室、人事部、财务审计部、安全事务部、计划统计部、工程建设部、公路养护部、信息服务部、路政事务部、应急保障部。单位主要职责为：1、贯彻执行国家、省、市有关公路工作的法律、法规、规章制度和技术标准。2、负责辖区内国、省、县道日常养护年度计划编制事务性工作；指导农村道路日常养护年度计划编制事务性工作；负责全区国、省、县道公路日常养护工作（公路大中修、敲碎维护、灾害防治、灾毁抢修和生命安全防护工程）计划编制等事务性工作；协助农村公路工程（公路大中修、危桥改造和生命安全防护工程）计划编制事务性工作。3、负责组织实施全区国、省、县道小修保养、桥梁和隧道的维护、公路附属设施（服务区、停车区）维护、绿化维护等日常性养护工作；负责指导农村公路日常养护事务性、技术性工作。4、负责组织实施全区国、省、县道公路养护工程（公路大中修、桥隧维护、灾害防治、灾毁抢修和生命安全防护工程）；负责组织实施全区农村公路养护工程（公路大中修、危桥改造和生命安全防护工程）。5、承担全区公路行业统计、信息调查、技术交流、科技成果转化、信息化等事务性工作。6、负责全区国、省、县道涉路工程的安全生产工作；组织实施全区国、省、县道应急抢险工作；指导农村公路安全生产和应急抢险相关事务性、技术性工作。7、承担公路行业法律宣传工作，协助交通行政执法部门保护路产路权。承担公路科技成果推广应用和生态环保、绿化美化、智慧公路体系建设运行、路网监测运行相关事务性工作。8、完成区委、区政府及区交通运输局交办的其他任务。

（二）2022年我中心整体支出年初预算7963.83万元，决算数为2611.53万元。基本支出开支1105.79万元，项目支出开支1505.74万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年度财政拨款基本支出1105.79万元。

工资福利支出1189.74万元，其中人员工资：456.31万元，奖金：183.14万元，津贴补贴：6.4万元；伙食补助费：7.08万元，职工基本医疗保险缴费：54.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费：65.8万元，其他社会保障缴费及：4.96万元，其他工资福利支出：1.99万元等。

商品和服务支出92.21万元，主要包括：本年行管办公费支出4.92万元，印刷费0.25万元，咨询费2.36万元，水费2.88万元，电费6.12万元；职工差旅费2.26万元，维修（护）费支出2.49万元，劳务费3.09万元，租赁费0.35万元，公务用车维护费2.22万元；其他交通费用16.67万元；会议费0.00万元，工会经费支出8.5万元，其他商品服务支出7.32万元。

对个人和家庭的补助支出162.17万元，主要包括：抚恤金4.6万元，生活补助费支出148.63万元，奖励金0.24万元，其他对个人和家庭补助支出8.7万元。

“三公”经费财政拨款支出预算为12.42万元，支出决算为2.2万元，完成预算的17.87%，较2021年“三公”经费财政拨款支出11.33万元，减少了9.11万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2022年公务接待费支出为0元，主要原因是本单位例行节约，公务来访人员都安排在本单位食堂就餐。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为12.42万元，支出决算为2.22万元，公务用车运行维护费与上年决算数11.33万元相比减少9.11万元，减少的主要原因是单位体制改革3辆执法车无偿调出我单位。

（二）专项支出

2022年度项目支出1505.74万元，均为一般公共预算财政拨款。项目支出包括业务工作经费88.098万元，运行维护经费3311.382万元，2021年中修工程150万元，2021年乡村振兴项目171.38万元，交通顽瘴痼疾项目工程175.76万元，国省道及农村公路预防性养护工程项目141.1万元，农村公路安防工程129万元，国省干线危桥改造工程91.9万元，公路水毁项目90.12万元，鹤城区南家坪至大坪村连接线旅游路工程157万元。

我中心项目支出严格控制按照国家财经法规，财务管理制度，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效考核评价结合起来，实行独立核算、专款专用。项目支出中用于采购货物，服务类、拨款类等资金支出由财政国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证项目资金的合理使用。

三、部门专项组织实施情况

为切实加强组织领导，保证项目建设的顺利实施，我中心针对各个项目成立专门领导小组，由分管项目的领导负责。项目实施过程中，项目领导小组积极行使监督职能，对项目进程及时进行了解，督促各部门、各单位按计划完成任务。为了规范项目资金管理，保证项目资金受控制并合规有效的使用，结合政策文件的要求，建立了项目管理制度并得到了有效执行，不仅提高了资金的使用效率，而且保证了项目的稳定实施。

- 1、公路水毁应急抢险项目，分为鹤城区县乡道路公路水毁应急抢险工程与鹤城区国省道公路水毁应急抢险工程两部分。

鹤城区县乡道路公路水毁应急抢险工程，项目地址：鹤城区境内X004线、X005线、X009线、X103线、县X134线，工程主要内容包括塌方清运、挖除混凝土路面、M7.5浆砌片挡土墙、现浇C20混凝土水沟、C30混凝土路面、圆管涵等项目。鹤城区国省道公路水毁应急抢险工程，项目地址：怀化市鹤城区境内G209线、S322线，工程主要内容包括请塌方、M7.5浆砌片石挡土墙、现浇C20混凝土水沟、圆管涵、波形护栏等工程项目。国省道及县乡公路水毁工程项目年初预算资金100万元，均为地方统筹配套资金，2022年鹤城区财政局已下达100万元，该项目已全部交工验收，审计报告已出。本项目2022年支付工程款90.12万元。

- 2、2021年中修工程，分G209路面中修（K2856+982-K2858+096路段、G209路面中修（K2813-K2815，K2834-K2836，K2839-K2840路段和S322路面中修（K242+819-K245+000路段）。本项目路线总长合计8.29KM，主要工程内容为拆除原破损路面，重新铺沥青路面，路面标线，拆除原边沟，新建边沟、波形护栏拆除与更新，安装里程碑、桥梁信息牌、拆除光缆线等。该项目根据政府采购法律法规和政策规定，实施政府采购，由东莞市交通规划勘察设计院有限公司设计，怀化广通工程监理有限公司实施施工阶段监理服务。项目中标金额为604.04万元，2021年实际到位支付工程款345万元，2022年共计支付工程款150万元。

- 3、国省道危桥改造项目，分高桥桥维修加固、通古坪维修加固工程和王水场桥拆除重建工程。该项目通过政府采购竞争性谈判由中标公司湖南励泰建设工程有限公司、四川中科振华建筑工程有限公司和湖南志飞建设有限公司承建，由东莞市交通规划勘察设计院有限公司设计，邵阳市宏腾交通建设监理有限公司承担施工阶段工程监理。2022年该项目支付工程款91.9万元。

4、农村公路安防项目，2022年本项目支出工程线路为YHB7黄金坳产业路C002、C003、C004、Y004、Y007、C056、S332、X103、X009线，主要工程内容波形护栏安装、浆砌石挡土墙工程等。该项目通过公开招标由湖南方达交通工程建设有限公司中标承建，由怀化市公路勘察设计院进行施工图设计，邵阳宏腾交通建设监理有限公司怀化分公司施工监理。该项目本年支出129万元。

5、鹤城区南家坪至大坪村连接线旅游路项目，该工程位于怀化市鹤城区黄岩南家坪至大坪村，施工内容为路基工程、路面工程、挡土墙工程、涵洞工程、波形护栏工程、标志标牌工程、绿化工程等。该项目通过政府采购确定湖南志飞建设有限公司为中标单位。中标金额353.93万元，并于2022年7月开工，于2022年12月7日竣工验收。2022年该项目支出157万元。

6、交通顽瘴痼疾项目，该项目分为G209线不停车检测系统（货物）与安全隐患治理两部分组成。G209线不停车检测系统（货物）供应商为湖南金禄工程技术服务有限公司提供；安全隐患治理通过公开招标由湖南佳林建设集团有限公司承建，由深圳华粤城市建设工程设计有限公司进行施工图设计，邵阳宏腾交通建设监理有限公司怀化分公司施工监理。该项目2022年支出175.76万元。

7、国省干线及农村公路预防性养护工程项目，国省公路小修工程位于鹤城区G209、S250、S320道路上，施工内容为挖除旧路面，24CM后水泥混泥土路面，沥青混泥土路面，交通安全设施等工程，通过政府采购确定由湖南壹伍建设有限公司中标承建，农村公路预付性养护工程（X005、X099线）项目地址：鹤城区黄金坳、凉亭坳乡。该项目工程内容包含：挖除原混凝土路面、新浦沥青混凝土路面、混凝土圆管涵工程等。该项目通过政府采购确定由怀化华基工程建设有限公司承建。2022年国省干线及农村公路预防性养护工程项目共计支出141.1万元。

- 8、2021年乡村振兴项目根据《关于下达2021年鹤城区第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目计划的通知》鹤乡振组【20221】4号、鹤乡振组【20221】8号、鹤乡振组【20221】12号文件下达乡村振兴资金962万元，其中中央资金安排688万元，整合资金安排274万元。项目通过政府采购竞争性谈判由中标公司承建，由湖南远达工程勘察设计有限公司、深圳华粤城市建设工程设计有限公司设计，邵阳市宏腾交通建设监理有限公司和怀化广通工程监理有限公司承担施工阶段工程监理。乡村振兴项目2022年支出171.38万元，均为项目工程尾款。

四、资产管理情况

我中心认真履行部门“三定”方案确定的职责。严格按照国家有关财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度等有关规定，把资金的使用、监督检查与绩效评价结合起来，并实行单独核算、专款专用，没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息，对有关财务方面文件及时掌握，认真履行，确保各项经费支出合理合法。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，区公路建设养护中心落实“疫情要防住、经济要稳定、发展要安全”的要求，坚持高效统筹，坚持改革创新，坚持真抓实干，实现稳字当头，稳中求进，全年公路建设、养护目标顺利推进，路况水平稳步提升，公路服务能力不断增强。

一、高品质推进公路日常养护。以提升公路“好路率”为目标，以市场化养护为抓手，加大养护投入，努力实现日常养护“十无”，干线公路好路率有望在上年度93%的基础上进一步提升，农村公路好路率达87%，完成既定目标。

（一）养护投入稳步增加。全年完成干线公路日常养护投入近545万元，比上一年度增加145万元，增幅达36%，增量主要集中在预防性养护。农村公路日常养护投入315.5万元，其中预防性修复性养护投入245万元。全年累计完成公路养护投入860.5万元。

（二）市场化养护机制高效运转。国省县道全面实行市场化养护，养护市场化竞争效能凸显，养护市场专业化、机械化程度进一步提高，养护单位的积极性、主动性进一步有增强。截止2022年10月底，小修工程项目完成干线公路沥青砼路面预防性养护：沉陷、坑槽修补+薄层罩面2.905km/24385m2，沥青路面清灌缝2000m. 完成修复性养护：路面坑槽修补620m2，标线失效修复2640m2，砍杂草93.429km、清理水沟93.429km；清理涵洞32个、清扫路面：每天清扫并洒水车清洗路段（防尘治理路段）24.097km，每周不低于2次路段69.332km、道路巡查（每周一次）93.429km，一个服务区和3个停车区的日常维护等项目。

（三）公路应急抢险迅捷。公路抗冰保畅和防汛应急抢险工作扎实有效，预防、预警机制不断完善，处突应变能力不断增强。年初冰冻灾害期间共撒融雪剂40余吨，动用机械车辆24台次，投入劳力268个。6月2日，受暴雨影响G209线大坳路段多处边坡发生塌方和路基垮塌，灾情发生发生后，公路建养中心立即启动防汛应急响应，抢险队员、机械设备40分钟内全部到达现场开展应急抢险工作，共清除公路沿线边坡塌方6560立方米/12处，修复公路路基挡土墙1862立方米/6处，修复冲毁水沟420米/1处，修复冲毁涵洞12米/1道，应急摆放警示标志牌32块，警示锥形桶128个，动用机械车辆104台次，投入劳力158个工日。

二、高质量推进公路建设工程。

S332提质改造、“四好农村路“、顽障痼疾整治等一批公路建设工程顺利开工、有序推进，累计完成公路固定资产投资2281.55万元，完成比例43.7%（因疫情导致进度滞后）。

（一）顽障痼疾整治工程：落实省交办道路安全隐患和重大隐患点整治35处，完成挡土墙700方、波形护栏6500米、水沟墙15方、标志牌35块、标线586平方、道口桩18根、凸面镜9块、涵洞8米、爆闪灯18个。有效处置解决了一大批公路顽障痼疾，公路安全通行系数不断提高。

（二）S332线败泥冲至贺家田段路面改善项目： S332线败泥冲至贺家田段（K268+500～K274+600）路面改善工程全程长6.1公里，按照四级公路技术等级标准设计，工程总投资1883万元。该区重点民生项目于11月中旬项目开工建设，预计年内可完计划进度30%,力争2023年1月完工。

（三）“四好农村公路”示范圈项目：一期项目位于怀化市鹤城区黄岩旅游度假区，项目路线全长19.335km，项目批复总投资2310.62万元，其中建安费1929.12万元，目前已经完成计划进度30%，力争年底完成一期工程一、二标的路基施工任务。

（四）鹤城区南家坪至大坪村连接线旅游路：鹤城区南家坪至大坪村连接线旅游路位于鹤城区黄岩旅游度假区，起止桩号为K0+000~K5+456，项目批复总投资445.71万元，其中建安费353.93万元。项目已顺利完工。

六、存在的主要问题

1、提高基本支出经费保障水平。综合几年我中心单位批复预算，预算执行基本为保障人员经费、保基本政策运转进行，从决算情况分析，基本支出比重较大。基本保障面临较大压力。

2、农村公路管养资金缺口较大。按“县道县管、乡道乡管”的原则，个乡镇承担了乡、村道路的管养，日常养护经费难以纳入区财政预算，希望加大农村道路养护经费的指标额度。

七、改进措施和有关建议

1、完善管理机制，明确责任。

2、扩宽资金来源渠道。

3、加大投入养护经费运转的保障力度，对长期编外合同人员待遇纳入财政预算拨款。