附件1

**2023年度部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门、单位基本情况**

(一)机构设置情况

鹤城高新技术产业开发区管理委员会编制人数21人，在职人数21人。内设机构包括：四个职能股室：综合部、经济发展服务部、规划建设部、财务部。鹤城高新技术产业开发区管理委员会是全额拨款的事业单位。

主要工作职能：(一)负责贯彻执行国家、省、市、区有关方针政策、法律法规和决策部署。

(二)负责拟定产业开发区发展规划、产业政策和优惠政策，以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经区委、区政府批准后组织实施。

(三)根据有关要求和职责分工，承担产业开发区综合管理、统计、信息、规划建设及国有资产管理等工作，承担产业开发区安全生产、生态环境保护、财政税收等事务性工作；行使相关职能部门赋权、委托的其它职能工作；负责协调管理入驻企业项目建设工作；承担区委、区政府授权的产业开发区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理工作。

(四)负责产业开发区内的企业指导、协调、培训等服务工作，组织协助相关部门做好企业管理、行业管理和企业服务发展等工作。

(五)负责产业开发区内的对外宣传、招商引资工作。

(六)负责产业开发区内的法制宣传工作，组织协调有关部门开展行政综合执法，查处违法行为。

(七)负责制定产业开发区管理有关规定并组织实施；负责产业开发区的内部管理、协助相关职能部门做好统计报表及各种数据资料的上报工作。

(八)协调产业开发区内的财税工作、负责国有资产管理。

(九)承办区委、区政府交办的其它事项。

2023年实现技工贸总收入127亿元，亩均生产总值及亩均税收分别达186.8万元、21.64万元，分别增长28.07%、114.82%。在全省“五好园区”考核排名第21位，大湘西地区“第1”，创怀化园区历史排名最好成绩。聚焦“五好”目标，重点抓了以下几个方面:**1.聚焦“规划定位好”，构建融合协同格局。**突出精明增长和差异化发展，优化产业定位和空间布局。**2.聚焦“创新平台好”，提升产业承载能力。**围绕产业发展，导入科技、金融、人才等资源，构建良好产业生态。**3.聚焦“产业项目好”，打造现代产业高地。**集中力量、集成政策、集聚资源，给予最优服务、最大支持、最强保障。**4.聚焦“体制机制好”，激发园区内生动力。**创新灵活高效的园区管理体制，增强发展动力和活力。**5.聚焦“发展环境好”，培塑竞争品牌优势。**坚持把营商环境作为加速园区发展的“助推器”。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

2023年度财政拨款基本支出153.01万元，其中：人员经费11.77万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费11.77万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费等。其中公务接待费0.1071万元；因公出国（境）费用0万元，公车运行维护0万元。严格控制三公经费。2023年三公经费比2022年减少0.4228万元。严格公务接待管理，非公务活动和个人接待活动不得纳入公务接待范围。

2023年财政安排项目专项资金21554.43万元，资金主要用于园区基础设施建设、企业发展奖补、产业发展引导等方面。

2023年实际项目专项支出21554.43万元，资金实际使用在：

（1）园区基础设施建设14946.75万元；

（2）企业发展奖补537.41万元；

（3）产业发展引导6070.27万元；

1. **政府性基金预算支出情况**

2023年度本单位无政府性基金预算支出。

1. **国有资本经营预算支出情况**

2023年度本单位无国有资本经营预算支出。

1. **社会保险基金预算支出情况**

2023年度本单位无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出21719.22万元，全部实行整体支出绩效目标管理。2023年度一般公共预算支出21719.22万元，基本支出164.78万元，项目支出21554.43万元，资金主要用于：园区基础设施建设14946.75万元、企业发展奖补537.41万元、产业发展引导6070.27万元。

2023年本单位无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出、无社会保险基金预算支出。

**七、存在的问题及原因分析**

当年财政安排园区项目专项资金缺口大，致使当年项目进度推进缓慢，造成历史欠账。比如园区2020年的企业奖补在2022年仍未完全兑现到位。

1. 下一步改进措施

鉴于园区项目建设需求资金量大，建议财政加大投入。同时我单位也可通过其他渠道自筹资金等方式缓解资金压力。

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 21 | | 21 | | 100% | |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费 | 0.52 | | 1.18 | | 0.1071 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 0.52 | | 1.18 | | 0.1071 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
|  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| · |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 11.77 | | 11.77 | | 11.77 | |
| 其中：办公费 | 2 | | 2 | | 2 | |
| 水费、电费、差旅费 | 4.5 | | 3.5 | | 3.5 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 |  | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模(m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投  资(万  元) | 投资概  算控制  率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件1-2

**整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 鹤城高新技术产业开发区管理委员会 | | | | | | | |
| 年度预算申请(万元) |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15000 | 15000 | 21719.22 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：21719.22万元 | | | | 其中：基本支出：164.78万元 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：21554.43万元 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| ①员工宿舍项目完工②农副产品项目完工③孵化园项目完工 | | | | ①员工宿舍项目3栋、4栋和5栋基本完成正在进行装修扫尾工程；地下室已经完成②农副产品项目倒班楼基本建成；A1厂房已完工；A2厂房主体完工正在建设；C1厂房主体框架完工。③孵化园项目已竣工验收 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 各项工作完成率 | ≥ | 90 | 10 | 9 | 专项债券资金未拨付到位 |
| 质量指标 | 项目绩效目标达标率 | ≥ | 90 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | ≥ | 90 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本节约率 | 21719.22 | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 促进工业园区及企业发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 增加就业机会，提高居民生活水平 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 提高 | 提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影  响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 群众和企业满意度 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人： 填报日期 ： 联系电话：

附件2

**怀化市鹤城区省级工业集中区农副产品深加工基地建设项目支出绩效自评报告**

**(参考提纲)**

1. **项目基本情况**

1、项目单位基本情况

怀化市鹤城区省级工业集中区农副产品深加工基地建设项目（下称农副产品深加工基地项目）位于鹤城工业集中区阳塘产业区内，建设单位：怀化市鹤城区高科产业投资有限公司，监理单位：湖南方圆工程咨询监理有限公司，承包人：湖南省第三工程有限公司（联合体牵头单位）、湖南建工第七工程有限公司（联合体组成单位一）、湖南晟力建设有限公司（联合体组成单位二）、中机国际工程设计研究院有限责任公司（联合体组成单位三）、湖南嘉晟住建科技有限公司（联合体组成单位四）。

1. 项目的实施依据

根据怀鹤发改工【2021】193号《怀化市鹤城区省级工业集中区农副产品深加工基地建设项目可行性研究报告的批复》为依据，依法依规实施本项目。

1. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目规划总用地面积144.3亩，净用地面积116.80亩，总建筑面积149040㎡（其中：标准化厂房133920㎡、倒班楼及宿舍15120㎡），以及室外给排水、停车场、道路、绿化、亮化等配套设施。鹤城高新区历届领导十分重视招商引资工作，为了承载招商企业，园区不断完善基础设施。

**怀化市鹤城区工业集中区员工宿舍项目支出绩效自评报告**

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

1、项目单位基本情况

怀化市鹤城区省级工业集中区员工宿舍项目（下称员工宿舍）位于鹤城工业集中区阳塘产业区内，建设单位：鹤城高新技术产业开发区管理委员会，监理单位：湖南省怀化市建设工程监理有限公司，施工单位：怀化永晟建设工程有限公司。

2、项目的实施依据

根据怀高经【2021】30号《关于怀化市鹤城区省级工业集中区员工宿舍（保障性租赁住房）项目可行性研究报告的批复》、怀高经【2021】139号《关于怀化市鹤城区省级工业集中区员工宿舍（保障性租赁住房）项目可行性研究报告变更的批复》为依据，依法依规实施本项目。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目采用装配式结构建筑，总投资2.6亿元，用地面积24.88亩，总建筑面积6.3万㎡，建设内容：计划新建住宅及公寓5栋（住房1158套）（其中1#5#栋共15层、2#3#4#栋共16层，首层为商业，首层层高4.6米、2-16层高3米，最大承重300kg/平方米，停车位489个，其中地上103个（43个充电位）、地下386个（80个充电位），配套道路、给排水、绿化、供配电等基础设施建设。鹤城产业开发区所辖阳塘科技产业区辖内企业30余家，现有企业员工近千人。因产业区周边基础设施不完善，企业高管及员工住宿问题日益凸显，成为制约园区招商引资的瓶颈，为化解员工住宿问题，鹤城产业开发区于2021年9月启动了怀化市鹤城区省级工业集中区员工宿舍项目建设。

**怀化市鹤城工业集中区高新技术企业孵化园**

**建设项目绩效自评报告**

**一、项目基本情况**

**（一）项目概况**

1、项目单位基本情况

怀化市鹤城工业集中区高新技术企业孵化园建设项目（下称孵化园项目）位于鹤城工业集中区阳塘产业区内，建设单位：怀化锦园投资开发建设有限公司，监理单位：湖南省怀化市建设工程监理工程有限公司，承包人：湖南晟力建设有限责任公司。

2、项目的实施依据

根据怀高经【2020】73号《怀化市鹤城工业集中区高新技术企业孵化园建设项目可行性研究报告的批复》为依据，依法依规实施本项目。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

规划总用地面积46350.2㎡(约69.5亩）净用地面积43311.8㎡，新建孵化园总建筑面积64200㎡，具体包括建设7栋4层厂房及配套设施，建筑面积为64200㎡；以及停车位、道路、绿化等其他附属工程。

**(二)预算资金使用管理情况**

1.预算资金安排及管理情况

(1)资金来源及拨付流程

项目主要为专项债券资金及财政统筹，根据项目进度支付工程进度款。从财政拨付至园区专项债券资金专户后再付给施工方。

1. 资金到位情况

农副产品深加工项目2023年拨付2900万元，员工宿舍项目2023年拨付3500万元，孵化园项目2023年拨付1850万元。

1. 资金使用情况

农副产品深加工项目2023年支付2900万元，员工宿舍项目2023年支付3500万元，孵化园项目2023年拨付1850万元。

1. 资金管理制度及执行情况

项目资金专款专用，不挤占或挪用。建立专门的财务制度，规范资金使用方向。工程进度款按工程进度进行支付，项目其他支出也按照规定的程序进行支付。

1. 项目组织实施管理情况

农副产品项目采用EPC邀标，依法依规分别签订了工程总承包合同、监理合同、跟踪审计合同。施工单位：湖南省第三工程有限公司、湖南建工第七工程有限公司、湖南晟力建设有限公司、湖南嘉晟住建科技有限公司，监理单位：湖南方圆工程咨询监理有限公司，设计费单位：中机国际工程设计研究院有限责任公司。于2023年7月建设。

员工宿舍项目采用EPC邀标，依法依规分别签订了工程总承包合同、监理合同、跟踪审计合同。施工单位：怀化市永晟建筑工程有限公司，监理单位：湖南省怀化市建设工程监理有限公司，设计费单位：深圳市联合创艺建设设计有限公司。于2023年3月30日开工建设。

孵化园项目采用EPC邀标，依法依规分别签订了工程总承包合同、监理合同、跟踪审计合同。施工单位：湖南晟力建设有限责任公司，监理单位：湖南省怀化市建设工程监理工程有限公司，设计费单位：深圳联合创意设计有限公司。于2023年7月建设。

**(三)预算绩效目标情况**

1.绩效目标

①员工宿舍项目完工②农副产品项目完工③孵化园项目完工

2.绩效指标

①员工宿舍项目3栋、4栋和5栋基本完成正在进行装修扫尾工程；地下室已经完成②农副产品项目倒班楼基本建成；A1厂房已完工；A2厂房主体完工正在建设；C1厂房主体框架完工。③孵化园项目已竣工验收；

**二、绩效评价工作情况**

**(一)绩效评价目的**

规范资金管理，强化支出绩效理念和责任意识，切实提高资金使用效益；

**(二)被评价单位、绩效评价范围与时段**

评价鹤城高新技术产业开发区管理委员会2023年全年整体绩效支出。

1. **绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

根据2023年整体支出进行绩效目标自评，规范资金合理使用，确保有投入有产出，每一笔资金都花在刀刃上。

**三、主要绩效及评价结论**

1. 社会效益

为园区招商引资企业提供厂房，为企业解决用工住房问题，促进工业园区及企业发展。

1. 生态效益

生态效益情况效果明显

（三）可持续影响

可持续影响情况效果明显

（四）满意度情况

员工满意度96%；

（五）评价结论

项目评价结果为优秀；

**四、绩效评价指标分析**

**(一)项目决策情况**

项目经过前期论证及投资条件，市场可观、条件良好，建设条件具备，建设方案切实可行。因此，从工程技术上、经济上分析，该项目是必要的、可行的。

**（二）项目过程情况**

1. 资金管理

项目资金专款专用，不挤占或挪用。建立专门的财务制度，规范资金使用方向。工程进度款按工程进度进行支付，项目其他支出也按照规定的程序进行支付。

1. 项目实施

①员工宿舍项目3栋、4栋和5栋基本完成正在进行装修扫尾工程；地下室已经完成②农副产品项目倒班楼基本建成；A1厂房已完工；A2厂房主体完工正在建设；C1厂房主体框架完工。③孵化园项目已竣工验收；

**(三)项目产出情况**

1.产出数量

产出数量3个，员工宿舍项目，农副产品项目，孵化园项目；

2.产出质量

产出质量验收合格；

1. 产出成本

员工宿舍项目3500万元，农副产品项目2900万元，孵化园项目1850万元；

1. 产出时效

2023年全年

1. **项目效益情况**

①员工宿舍项目3栋、4栋和5栋基本完成正在进行装修扫尾工程；地下室已经完成②农副产品项目倒班楼基本建成；A1厂房已完工；A2厂房主体完工正在建设；C1厂房主体框架完工。③孵化园项目已竣工验收；

**五、项目主要经验、存在的问题及建议**

**(一)项目主要经验及做法**

**无**

1. **存在的问题**

**无**

1. **有关建议**

**无**

报告应包括以下附件：

项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)

附件2-1

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 怀化市鹤城区省级工业集中区员工宿舍项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城高新技术产业开发区管理委员会 | | | | 实施单位 | 鹤城高新技术产业开发区管理委员会 | | |
| 项目资金  (万元) |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 2100 | 2100 | 3500 | 10 | 100% | 100 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 项目完工 | | | | 3栋、4栋和5栋基本完成正在进行装修扫尾工程；地下室已经完成。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 项目建设进度 | 80 | 60 | 10 | 9 | 专项债券资金未拨付到位 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 支付及时率 | 70 | 70 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 2100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 解决用工住房问题 | 效果明显 | 100 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 增加招工人数 | 效果明显 | 100 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 服务园区企业 | 效果明显 | 100 | 10 | 10 |  |
| 可持续影  响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 员工满意度 | 90 | 96 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

附件2-1

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 怀化市鹤城区省级工业集中区农副产品深加工基地建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城高新技术产业开发区管理委员会 | | | | 实施单位 | 怀化市鹤城区高科产业投资有限公司 | | |
| 项目资金  (万元) |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 2900 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 项目完工 | | | | 倒班楼基本建成；A1厂房已完工；A2厂房主体完工正在建设；C1厂房主体框架完工。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 项目建设进度 | 80 | 60 | 10 | 9 | 专项债券资金未拨付到位 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 支付及时率 | 70 | 70 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 0 | 2900 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 解决企业厂房需求 | 效果明显 | 100 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 为园区招商引资企业提供厂房 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境成本节约率 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| 可持续影  响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 员工满意度 | 90 | 95 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 怀化市鹤城工业集中区高新技术企业孵化园建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 鹤城高新技术产业开发区管理委员会 | | | | 实施单位 | 怀化锦园投资开发建设有限公司 | | |
| 项目资金  (万元) |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 1850 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完工 | | | | 2023年度已经竣工验收 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 项目建设进度 | 80 | 80 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 支付及时率 | 70 | 70 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 解决企业厂房需求 | 效果明显 | 100 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 为园区招商引资企业提供厂房 | 效果明显 | 100 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境成本节约率 | 效果明显 | 100 | 10 | 10 |  |
| 可持续影  响指标 | 可持续影响情况 | 效果明显 | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 员工满意度 | 90 | 96 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：