附 件 1

鹤城区部门整体支出绩效自评情况表

部门(单位)名称： 怀化市鹤城区征收安置事务中心

预  算  编  码  ：

评 价 方 式：部门(单位)绩效自评

报  告   日  期 ：2025 年 4 月 24日

| 一、部门(单位)基本概况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 汪慧 |  | 联络电话 | 15274557908 |
| 人员编制 | 58 |  | 实有人数 | 58 |
| 职能职责概述 | 1、承担鹤城区本级项目及市级下达任务的集体土与房屋征收补偿安置具体工作。 2、承担鹤城区本级项目集体土地征收补偿安置中长期规划、年度工作计划实施的相关事务性工作；承担由鹤城区人民政府委托的集体土地征收补偿安置任务下达和统一监管的相关事务性工作；承办鹤城区土地与房屋征收补偿安置工作联席会议相关事宜。 3、承担鹤城区本级集体土地征收项目的概预算委托、审查和归集征地补偿安置费用的相关事务性工作；承担鹤城区本级集体土地征收项目的征收补偿资金、工作经费和安置房建设资金的核拨、监管的相关事务性工作；会同有关部门开展核定征收安置成本工作。 4、承担鹤城区本级集体土地征收项目村民安置资格审核、征收补偿安置标准稽核的相关事务性工作；承担征收安置信息统计、公开和档案管理的事务性工作。 5、承担组织协调鹤城区本级集体土地征收项目评估、测量、拆除等相关事务性工作。 6、为鹤城区本级集体土地征收项目提供业务指导及培训等服务。 7、承担区委、区政府交办的其它工作。 |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 | 任务1:全力推进重点项目征拆腾地，力争完成征地1200亩。 任务2:力争完成房屋征拆15万平方米 |  |  |  |
| 年度部门(单 位)总体运行情况 及取得的成绩 | 以仙人桥商务区、高铁新城、城东北片区等区域为重点，今年共实施集体土地与房屋征收项目21个，完成征地1300余亩、房屋拆迁16.8万平方米、安置村民480人。 |  |  |  |
| 二、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  | 100 |  |  |
| 评价等次 |  | 优秀 |  |  |

| 三、评价组人员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签 字 |
| 张平 | 副主任 | 怀化市鹤城区征收安置事务中心 |  |
| 刘丹 | 财务部长 | 怀化市鹤城区征收安置事务中心 |  |
| 尹玲 | 安置科长 | 怀化市鹤城区征收安置事务中心 |  |
| 评价组组长(签字): 年 月 日 |  |  |  |
| 部门(单位)意见： 部门(单位)负责人(签字): 年 月 日 |  |  |  |

填报人(签名): 汪慧                   联系电话：

附件2

2024年度怀化市鹤城区征收安置事务中心

整体支出绩效自评报告

实施单位： ( 盖 章 )

2025年  4 月 24  日

2024年度鹤城区征收安置事务中心

整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

(一)机构设置情况

区征收安置事务中心设9个内设机构。综合部（人事部）、财务部、政策法规部、征收管理部、征收一部、征收二部、征收三部、征收四部、安置部（工程技术部）。

区征收安置事务中心作为一般部门预算单位，纳入2024年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：区征收安置事务中心本级。

（二）人员编制情况

2024年中心编制人数58人，年末实有58人。

(三)主要职能职责

区征收安置事务中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于土地和房屋征收补偿安置工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1、承担鹤城区本级项目及市级下达任务的集体土与房屋征收补偿安置具体工作。

2、承担鹤城区本级项目集体土地征收补偿安置中长期规划、年度工作计划实施的相关事务性工作；承担由鹤城区人民政府委托的集体土地征收补偿安置任务下达和统一监管的相关事务性工作；承办鹤城区土地与房屋征收补偿安置工作联席会议相关事宜。

3、承担鹤城区本级集体土地征收项目的概预算委托、审查和归集征地补偿安置费用的相关事务性工作；承担鹤城区本级集体土地征收项目的征收补偿资金、工作经费和安置房建设资金的核拨、监管的相关事务性工作；会同有关部门开展核定征收安置成本工作。

4、承担鹤城区本级集体土地征收项目村民安置资格审核、征收补偿安置标准稽核的相关事务性工作；承担征收安置信息统计、公开和档案管理的事务性工作。

5、承担组织协调鹤城区本级集体土地征收项目评估、测量、拆除等相关事务性工作。

6、为鹤城区本级集体土地征收项目提供业务指导及培训等服务。

7、承担区委、区政府交办的其它工作。

（四）绩效目标设定情况

统筹推动集体土地与房屋征收补偿安置，保障项目建设用地需求，加快推进项目建设，促进城市建设和发展，全力推进重点项目征拆腾地，力争完成征地1200亩以上；力争完成房屋征拆15万平方米；基本支出厉行节约报运转，降低行政成本，规范管理经费，提高绩效。

二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

2024年我单位总收入为1323.98万元，全部为财政拨款收入。其中基本支出823.98万元，项目支出500万元。

1、基本支出

基本支出823.98万元，其中人员经费801.69万元，日常公用经费22.28万元。

2.项目支出情况

2024年中心项目支出500万元，编报绩效目标的项目共1个。

- (二)部门预算收支决算情况

2024年总收入为1323.98万元，其中一般公共预算财政拨款收入为1323.98万元，跟全年预算收入持平，占总收入的100%，政府性基金预算财政拨款收入为0万元，事业收入为0元，国有资本经营预算财政拨款收入为0万元，其他收入为0万元；2024年支出总计1323.98元，其中人员经费801.69万元，日常公用经费22.28万元，项目支出500.00万元。

- (三)“三公经费”支出使用和管理情况

2024年“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费是0万元，公务用车运行费0万元），“三公”经费预算执行数为0元。

三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

2024年是实施“十四五”规划的关键之年，也是推动高质量发展的攻坚之年，我们锚定“三高四新”美好蓝图，深入实施“五新四城”战略，全力推进征拆主业，主动服务和融入新发展格局，按既定工作职责及时、高质量的完成各项工作任务。

(二)2024年度部门绩效目标

全力攻坚项目征收，着力解决疑难问题，保障项目建设用地需求，加快推进项目建设，促进城市建设和发展，全力推进重点项目征拆腾地，力争完成征地1200亩以上；力争完成房屋征拆15万平方米。

- 四、绩效评价工作情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位按照年初绩效目标落实工作任务，专款专用，较好地完成了2024年工作任务，并成立了绩效自评小组，编制了2024年绩效自评报告。

- 五、综合评价结果

2024年中心自评得分100分，评价等级优秀。

- 六、部门整体支出绩效情况

1.全力攻坚项目征收。以仙人桥商务区、高铁新城、城东北片区等区域为重点，今年共实施集体土地与房屋征收项目21个，完成征地1300余亩、房屋拆迁16.8万平方米、安置村民480人。

2.着力解决疑难问题。重点解决了半个安置份额、高铁新城、G209国道改造、舞水河综合治理、龙田湾棚改等项目征收疑难问题。如半个安置份额问题，涉及计划生育超生减半安置约500人，积极协调市城投、市交投、市产业头、市土储中心等单位拨付安置资金3000余万元，我中心组织各项目部有序发放，有力维护被征拆群众切身利益。

七、存在的主要问题及原因分析

财务制度执行有待加强，资金使用计划有待细化。

八、有关建议

- 加强财务管理，严格按照预算用途审核。

附件3

2024年度部门整体支出绩效自评表

| 预算单位名称 | 怀化市鹤城区征收安置事务中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请(780.79万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 780.79 | 1600.79 | 1323.98 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算：1323.98 |  |  |  | 其中：基本支出：823.98 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：500 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 全力推进重点项目征拆腾地，力争完成征地1200亩，房屋征拆15万平方米。 |  |  |  | 完成征地1300余亩、房屋拆迁16.8万平方米 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 完成征地1200亩 | 1200亩 | 1300亩 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 完成房屋征拆15万平方米 | 15万平方米 | 16.8万平方米 | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 为本级市区范围内集体土地房屋征收提供优质高效服务 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效 指标 | 按时完成相关工作任务 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 整体支出控制额 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 效果明显 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

填表人：    汪慧     填报日期： 2025年4月24日         联系电话：15274557908

附件4

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：怀化市鹤城区征收安置事务                                 单位：万元

| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2024年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 58 |  | 58 |  | 100% |  |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| 三公经费 | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |
| 项目支出： | 0 |  | 820 |  | 500 |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、区级专项资金 (一个专项一行) |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他：人防费 | 0 |  | 820 |  | 500 |  |
| 公用经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：办公费 |  |  |  |  |  |  |
| 水费、电费、差旅费 |  |  |  |  |  |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购金额 |  |  |  |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模(m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际投 资(万元) | 投资概 算控制 率 |
| 厉行节约保障措施 | 严格预算管理、支出控制、资源优化和制度约束，降低行政成本、提升资金使用效率。 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：汪慧          填报日期：2025年4月24日      联系电话：0745-2991811

附件5

2024年度部门整体支出绩效评价评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分 值 | 指标解释/绩效目标内容 | 评分标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 目 标 设定 (5 分 ) | 绩效 目标 合理 性 | 3 | 部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分， 是否符合客观实际，用以反映和考核部门(单位) 整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性 情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和 社会发展总体规划的计1分； ②符合部门“三定”方案确定的职 责的计1分； ③符合部门制定的中长期实施规划 的计1分。 | 3 |
|  |  | 绩效 指标 明确 性 | 2 | 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标 是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门(单 位)整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解 为具体的工作任务的，计0.5分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以 体现的，计0.5分；③与部门年度 的任务数或计划数相对应的，计0.5 分；④与本年度部门预算资金相匹 配的，计0.5分 | 2 |
|  | 预 算 配 置 (10 分 ) | 在职 人员 控制 率 | 2 | 部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比 率，用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控 制程度。在职人员控制率=(在职人员数/编制数) ×100%。 在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政 部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的 人员编制数。 | 目标值≤100%;达到目标值计2分， 每超出1人扣0.1分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | “ 三 公经 费”变 动率 | 3 | 部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度 “三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核 部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。“三 公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上 年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总 额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、 公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 目标值≤0;达到目标值计3分， 否则计0分。 | 3 |
|  |  | 重点 支出 安排 率 | 5 | 部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部 门项目总支出的比率，用以反映和考核部门(单位) 对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点 支出安排率=(重点项目支出/项自总支出)×100%。 重点项目支出：部门(单位)年度预算安排的，与 本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济 影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总 额。 项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支 出总额。 | 重点支出安排率≥90%,计5分；80% (含)-90%,计4分；70%(含)-80%, 计3分；60%(含)- 70%,计2分， 低于60%的计0分。 | 5 |
| 过 程 | 预算 执行 (20 分 ) | 预算 完成 率 | 3 | 部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率， 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算 完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算 数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算 数。 | 目标值=100%;达到目标值计3分； 100%>结果≥90%,计2.5分；90% >结果≥80%,计2分；80%>结果 ≥70%,计1.5分；结果<70%计0 分。 | 3 |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释/绩效目标内容 | 评分标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 预 算 执 行 (20 分 ) | 预算 调整 率 | 3 | 部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率， 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预 算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的 追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政 策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时 交办而产生的调整除外)。 | 预算调整率=0,计3分；0-10%(含), 计2.5分；10%-20%(含),计2分； 20%-30%(含),计1.5分；大于30%, 计0分。 | 3 |
|  |  | 支付 进度 率 | 5 | 部门(单位)项目实际支付进度与序时支付进度的 比率，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及 时性和均衡性程度(不考核基本运行支出)。 | 每发生一个项目未达到支付进度率 的，扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 结转 结余 率 | 3 | 部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的 比率，用以反映和考核部门(单位)对本年度结转 结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余 总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门(单位)本年度的结转资金与 结余资金之和(以决算数为准)。 | 目标值=0%;达到目标值计3分， 未达到目标值的每增加0.1个百分 点扣0.1分，扣完为止。 | 3 |
|  |  | “ 三 公经 费"控 制率 | 3 | 部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预 算安排数的比率，用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制 率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算 安排数)×100%。 | “三公经费”控制率≤100%,计3 分；超过100%的，计0分。 | 3 |
|  |  | 政府 采购 执行 率 | 3 | 部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府 采购预算的比率，用以反映和考核部门(单位)政 府采购预算执行情况。政府采购执行率=(实际政 府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政 任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购 计划。 | 目标值=100%;达到目标值计3分， 未达到目标值的每欠一个百分点扣 0.1分，扣完为止。 | 3 |
|  | 预 算 管 理 (15 分 ) | 管理 制度 健全 性 | 6 | 部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制 定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门 (单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业 发展的保障情况。 | ①已制定或具有预算资金管理办 法、内部财务管理制度、会计核算 制度等管理制度的，计2分；②相 关管理制度合法、合规、完整的， 计2分；③相关管理制度得到有效 执行的，计2分。 | 6 |
|  |  | 资金 使用 合规 性 | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财 务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理办法 的规定的，计1分；②资金的拨付 有完整的审批程序和手续的，计1 分；③项目的重大开支经过评估论 证的，计1分；④符合部门预算批 复的用途的，计1分；⑤未发生截 留、挤占、挪用、虚列支出等情况 的，计1分。 | 5 |
|  |  | 预决 算信 息公 开性 | 2 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开 相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预 决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门 预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容公开预决算信息的， 计1分；②按规定时限公开预决算 信息的，计1分。 | 2 |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分 值 | 指标解释/绩效目标内容 | 评分标准 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 预算 管理 (15 分 ) | 基础 信息 完善 性 | 2 | 部门(单位)基础信息是否完善，用以反映和考核 基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 每发生一笔违反基础数据信息和会 计信息资料真实性、完整性和准确 性的业务，扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
|  | 资产 管理 (10 分 ) | 篇理 健全 性 | 3 | 部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为 而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核 部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。 | ①已制定或具有资产管理制度的， 计1分；②相关资产管理制度合法、 合规、完整的，计1分；③相关资 产管理制度得到有效执行的，计1 分。 | 3 |
|  |  | 资产 管理 安全 性 | 5 | 部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映 和考核部门(单位)资产安全运行情况。 | 每出现一例不符合以下要求的扣1 分，扣完为止：①资产保存完整； ②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规、帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足 额上缴。 | 5 |
|  |  | 固定 资产 利用 率 | 2 | 部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资 产总额的比率，用以反映和考核部门(单位)固定 资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用 固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 | 每低于100%一个百分点扣0.1分， 扣完为止。 | 2 |
| 产 出 | 职责 履行 (20 分 ) | 实际 完成 率 | 6 | 1.指标内容(具体根据年初设定的部门整体支出绩 效目标中的数量指标内容填报) | 完成年初设定的数量指标相关内容 的，计6分；设定多个数量指标内 容的，按每项指标的完成情况分项 计分；未完成的不计分。 | 6 |
|  |  |  |  | 2…… |  |  |
|  |  |  |  | 3…… |  |  |
|  |  | 质量 达标 率 | 6 | 1.完成征地1200亩 | 达到年初设定的质量指标相关标准 的，计6分；设定多个质量指标内 容的，按每项指标的完成情况分项 计分；未达到的质量标准的不计分。 | 6 |
|  |  |  |  | 2.完成房屋征拆15万平方米 |  |  |
|  |  | 完成 及时 率 | 8 | 1.按时完成相关工作任务 | 达到年初设定的时效指标相关工作 进度目标的，计8分；设定多个时 效指标内容的，按每项指标的完成 情况分项计分；未达到相关工作进 度目标的不计分。 | 8 |
| 效 果 | 履职 效益 (20 分 ) | 经济 效益 | 15 | 1.效果明显 | 此三项指标根据部门实际并结合部 门整体支出绩效目标设立情况有选 择的进行设置，并将其细化为相应 的个性化指标。达到年初设定的效 益指标相关工作目标的，计15分； 设定多个效益指标内容的，按每项 指标的完成情况分项计分；未达到 相关工作履职效益目标的不计分。 | 15 |
|  |  | 社会 效益 |  | 2.效果明显 |  |  |
|  |  | 生态 效益 |  | 3效果明显 |  |  |
|  |  | 社会 公众 或服 务对 象满 意度 | 5 | 服务对象满意度 | 90%(含)以上计5分； 80%(含)-90%,计4分；70%(含) -80%,计3分；低于70%计0分。 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 100 |

附件6

2024年度人防费项目支出

绩效自评报告

实施单位： ( 盖 章 )

2025年   4月  25 日

2024年度人防费项目支出绩效评价报告

- 一、项目基本情况

- ( 一)项目概况

- 项目单位基本情况

紫东片区2#（B地块）是已建成安置区，位于建丰路与迎宾路交汇处西南区域，净用地9015.71㎡，涉及彭宏均等24户村民安置，人防费缴纳后，市人防办已对该项目予以放行，目前正在市自然资源和规划局办理规划核实手续。

交投炉天冲（多层部分）是新开工建设的安置区，位于湖天北路和环城北路交界处西北角，净用地31650.76㎡，涉及彭安哇等90户村民安置，人防费缴纳后，市人防办已对该项目予以放行，目前该项目已取得工程规划许可证，正在办理施工许可。

项目的实施依据

2023年5月11日，市委副书记、市长黎春秋主持召开了第六届市人民政府2023年第11次常务会议，会议研究了主城区划地村民安置区“5+1”规划指标内人防费的缴纳与支出等相关问题，会议明确：一是由鹤城区人民政府负责按程序上缴人防费7705.32万元；二是原则同意由市本级财政安排6934.788万元，分批次拨付给鹤城区人民政府，用于支持安置区建设。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

鹤城区于2023年3月至9月期间，缴纳了赵家山六组等7个安置区的人防易地建设费920余万元（其中10%为各安置区自筹资金）。2024年4月，市财政扣除10%省级计提后应拨付828万元至我区财政（实际拨付820万元），而后，鹤城区财政实际拨付500万元至划地村民安置区建设协调领导小组账户。目前该500万元已经使用了306.5076万元，用于缴纳两个安置区的人防易地建设费，其中紫东片区2#（B地块）人防费66.52296万元，交投炉天冲（多层部分）人防费239.98464万元。

- (二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

2、预期主要的生态、社会和经济效益

- 二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

- 三、绩效评价指标分析情况

- (一)项目资金情况分析

- 1、项目资金到位情况分析

- 目前已到位500万元

- 项目资金使用情况分析

- 目前该500万元已经使用了306.5076万元，用于缴纳两个安置区的人防易地建设费，剩余193.4924万元，其中紫东片区2#（B地块）人防费66.52296万元，交投炉天冲（多层部分）人防费239.98464万元。

- 3、项目资金管理情况分析

- 按照财务规章制度进行管理运行

- (二)项目实施情况分析

- 1、项目组织情况分析

- 2、项目管理情况分析

- (三)项目绩效情况分析

- 1、项目经济性分析

(1)项目成本(预算)控制情况

正常

- 项目成本(预算)节约情况

- 正常

- 2、项目的效率性分析

(1)项目的实施进度

正常

- 项目完成质量

- 良好

- 3、项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度

好

(2)项目实施对经济和社会的影响

- 对于未启动建设的安置区，人防费缴纳后，方可办理规划、建设等前期手续，安置区才能启动建设，可化解社会矛盾，社会经济增效；对于已建成安置区，人防费缴纳后，可办理安置区不动产权证。

四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

七、其他需要说明的问题

附件7

2024年度人防费目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  |  | 紫东片区2#（B地块）、交投炉天冲北地块北区（北郡上城） |  | 负责人 及电话 | 尹玲18774568231 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  | 怀化市鹤城区划地村民安置区建设协调领导小组 |  |  |  |  |
| 项目资金(万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 执行率(B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额 | 820 | 500 |  | 61.% |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |
|  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 820 | 500 |  | 61.% |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 完成紫东片区2#（B地块）交投炉天冲（多层部分）等安置区人防费 |  |  |  | 目前已完成了紫东片区2#（B地块）交投炉天冲（多层部分）2个安置区的人防费缴纳 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量 指标 | 完成2个安置区人防费缴纳 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效 指标 | 办理及时 |  | 100% | 100% |  |
|  |  | 成本 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |

|  | 效 益 指 标 | 经济 效益指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态 效益指标 |  |  |  |  |
|  |  | 可持 续影响指 标 |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 安置户评价非常满意 | 100% | 100% |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以 前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本部门实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对 值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100% — 80%(含)、80%-60%(含)、60% — 0% 合理填写完成比例。

附件8

2024年度人防费项目支出绩效评价评分表

| 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 | 项 目 立项 | 项目立 项规范 性 | 2 | 项目的申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项目 立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、 风险评估、集体决策等。 | 2 |
|  |  | 绩效目 标合理 性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依 据充分，是否符合客观实际，用 以反映和考核项目绩效目标与 项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规 划和党委政府决策； ②是否与项目单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩 水平。 | 3 |
|  |  | 绩效指 标明确 性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标 是否清晰、细化、可衡量等，用 以反映和考核项目绩效目标的 明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指 标 ； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹 配。 | 3 |
|  | 资金 落实 | 资金到 位率 | 5 | 实际到位资金与计划投入资金 的比率，用以反映和考核资金落 实情况对项目实施的总体保障 程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)× 100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内 实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内 计划投入到具体项目的资金。 | 5 |
|  |  | 到位及 时率 | 2 | 及时到位资金与应到位资金的 比率，用以反映和考核项目资金 落实的及时性程度。 | 到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)× 100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项 目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定 时点应落实到具体项目的资金。 | 2 |
| 过 程 | 业务 管理 | 管理制 度健全 性 | 2 | 项目单位的业务管理制度是否 健全，用以反映和考核业务管理 制度对项目顺利实施的保障情 况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 2 |
|  |  | 制度执 行有效 性 | 2 | 项目实施是否符合相关业务管 理规定，用以反映和考核业务管 理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否 齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等 是否落实到位。 | 2 |
|  |  | 项目质 量可控 性 | 4 | 项目单位是否为达到项目质量 要求而采取了必需的措施，用以 反映和考核项目单位对项目质 量的控制情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标 准 ： ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需 的控制措施或手段。 | 4 |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程 | 财务 管理 | 管理制 度健全 性 | 2 | 项目单位的财务制度是否健 全，用以反映和考核财务管理 制度对资金规范、安全运行的 保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项自资金管理办法是否符合相关财务会计制 度的规定。 | 2 |
|  |  | 资金使 用合规 性 | 10 | 项目资金使用是否符合相关的 财务管理制度规定，用以反映 和考核项目资金的规范运行情 况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及 有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 10 |
|  |  | 财务监 控有效 性 | 5 | 项目单位是否为保障资金的安 全、规范运行而采取了必要的 监控措施，用以反映和考核项 目单位对资金运行的控制情 况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措 施或手段。 | 5 |
| 产 出 | 项 目 产出 | 实际完 成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划 产出数的比率，用以反映和考 核项目产出数量目标的实现程 度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项 目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的 服务数量。 | 10 |
|  |  | 完成及 时率 | 5 | 项目实际提前完成时间与计划 完成时间的比率，用以反映和 考核项目产出时效目标的实现 程度。 | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/ 计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用 的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完 成该项目所需的时间。 | 5 |
|  |  | 质量达 标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与 实际产出数的比率，用以反映 和考核项目产出质量目标的实 现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)× 100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依 据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而 设定的绩效指标值。 | 10 |
|  |  | 成本节 约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际 节约成本与计划成本的比率， 用以反映和考核项目的成本节 约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本] ×100%。 实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定 工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的 支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效 果 | 项 目 效益 | 经济效 益 | 5 | 项目实施对经济发展所带来的 直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必 须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效 目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为 相应的个性化指标。 | 5 |
|  |  | 社会效 益 | 10 | 项目实施对社会发展所带来的 直接或间接影响情况。 |  | 10 |
|  |  | 生态效 益 | 5 | 项目实施对生态环境所带来的 直接或间接影响情况。 |  | 5 |
|  |  | 可持续 影响 | 5 | 项目后续运行及成效发挥的可 持续影响情况。 |  | 5 |
|  |  | 社会公 众或服 务对象 满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实 施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到 影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的 方式。 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 100 |