附 件 1

鹤城区部门整体支出绩效自评情况表

部门(单位)名称：怀化市鹤城区交通运输局

预  算  编  码  ：  503001

评 价 方 式：部门(单位)绩效自评

报  告   日  期 ：2025年 4月28日

| 一、部门(单位)基本概况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 魏艳 |  | 联络电话 | 15974013668 |
| 人员编制 | 117 |  | 实有人数 | 85 |
| 职能职责概述 | 主要职责：1、拟定全区公路、水路行业发展战略，负责交通执法检查和监督（负责市辖区建成区外城郊及乡镇交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调工作）。2、拟定全区公路、水路行业发展规划、年度计划并监督实施，负责交通行业的统计和信息引导工作。3、负责监督管理全区公路、水路交通工程建设，承担全区国省干线公路大中修、农村公路、水运工作建设质量安全、造价监督及项目交（竣）工验收等工作。4、主管全区农村公路建设、管理和养护，协管道路运输管理。5、承担全区道路运输市场与发展、安全巡查、道路运输统计、道路运输经济运行分析及信息发布工作。6、指导全区公路、水路行业重要生产和应急管理工作 |  |  |  |
| 年度主要 工作内容 | 任务1:加快项目建设力度 任务2:抓实安全生产和社会稳定 任务3:加大系统编制解决力度 |  |  |  |
| 年度部门(单 位)总体运行情况 及取得的成绩 | 在区委、区政府的正确领导下，在行政主管部门的指导下,我局较好的完成了各项工作：1.推进铁路、高速公路沿线安全整治工作。2.实施乡村振兴，抓好农村公路建设，新建、改扩建31个村级道路工程。3.盈口乡新垦村、岩头村、坨院街道板山村、凉亭坳乡尹家岭村、枫木潭村、城南桥梁村等9.79公里农村公路的新建和改造，进一步完善了区域农村公路网络，打通了凉亭坳至麻阳县江口镇的断头路。4.大力推进农村道路顽瘴痼疾整治项目及交通问题顽瘴痼疾专项整治。5.完成城乡客运一体化示范县创建工作，4、完成新增注册货运企业28家，车辆750台，全区注册企业货运车辆已达5300台，注册个体运车辆货达9100余台，有效遏制了超限超载等违法行为。 |  |  |  |
| 二、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  | 95 |  |  |
| 评价等次 |  | 优秀 |  |  |

| 三、评价组人员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签 字 |
| 刘本胜 | 局长 | 区交通运输局 |  |
| 曾佑辉 | 副局长 | 区交通运输局 |  |
| 丁忠立 | 副局长 | 区交通运输局 |  |
| 程 平 | 副局长 | 区交通运输局 |  |
| 评价组组长(签字): 年 月 日 |  |  |  |
| 部门(单位)意见： 部门(单位)负责人(签字): 年 月 日 |  |  |  |

填报人(签名):  魏艳                     联系电话：15974013668

附件2

2024年度鹤城区交通运输局整体支出绩效自评报告

实施单位： ( 盖 章 )

2025年4月28日

2024年度鹤城区交通运输局整体支出绩效自评报告

- 一、部门基本概况

(一)机构、人员构成

鹤城区交通运输局内设机构6个：办公室（人事教育股、离退休人员服务管理股、科技信息股）、财务审计股、法规股（行政审批股）、安全监督股、计划基建股、道路运输管理股（港航管理股、海事管理股）。设有怀化市鹤城区公路建设养护中心、怀化市鹤城区交通运输事务中心、怀化市鹤城区交通运输综合行政执法大队三个二级机构。

- 单位主要职责

主要职责：1、拟定全区公路、水路行业发展战略，负责交通执法检查和监督（负责市辖区建成区外城郊及乡镇交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调工作）。2、拟定全区公路、水路行业发展规划、年度计划并监督实施，负责交通行业的统计和信息引导工作。3、负责监督管理全区公路、水路交通工程建设，承担全区国省干线公路大中修、农村公路、水运工作建设质量安全、造价监督及项目交（竣）工验收等工作。4、主管全区农村公路建设、管理和养护，协管道路运输管理。5、承担全区道路运输市场与发展、安全巡查、道路运输统计、道路运输经济运行分析及信息发布工作。6、指导全区公路、水路行业重要生产和应急管理工作

- 二、部门财务情况

(一)部门整体支出情况

1、基本支出

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2603.06万元，其他资金317.58万元。

- 项目支出

2024年度一般公共预算财政拨款项目资金安排1249.48万元，一般公共预算财政拨款项目支出决算数为1249.48万元，无专项资金以外的其他项目支出情况。

- 部门预算收支决算情况

2024年度年初结转和结余0万元，本年收入2920.64万元，，本年支出决算数为2920.64万元，年末结转和结余0万元。

2024年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2920.64万元，本年支出决算数为2920.64万元，年末结转和结余0万元。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

(三)“三公经费”支出使用和管理情况

本年度“三公”经费的使用数为5.41万元，严格按照有关专项资金管理办法的规定管理和使用。

- 三、部门绩效目标

(一)部门绩效总目标

全年农村公路优良路率达85%以上，确保公路安全畅通，全年不发生安全责任事故。改善了农业、农村、农民交通环境的重要工程，做好这项工作，是为老百姓办好事、办实事。

(二)2024年度部门绩效目标

改善农村交通基础设施面貌的一项重要德政民心工程，是建设社会主义新农村的重要内容之一，扩大了社会影响，提升了社会形象，进一步完善了区域农村公路网络，极大地方便了周边群众出行。

- 绩效评价工作情况

我局高度重视绩效评价工作，成立了绩效评价工作领导小组，明确了各相关部门和人员的职责，确保纯净评价工作有序开展。根据政策要求，结合单位实际情况，我们制定了《绩效评价工作实施方案》，明确了绩效评价工作的范围、内容、方法和程序，为绩效评价工作提供了制度保障。

- 综合评价结果

2024年我局较好的完成了各项本职工作，通过不断改进行政管理，讲求优质高效，降低运行成本，加强制度体系建设，加强了经费及资产管理，行政效率较高，降低行政成本效果较好。

- 不断提升城市攻坚、城乡客运一体化建设，改善市民出行环境，为村民出行提供方便；实现交通降本增效在社会群众中获得广泛好评，产生了良好的社会影响。整体绩效目标设定情况分析，2024年年初预算数2132.58万元，全年预算数3626.15万元，全年执行数2920.64万元，完成率100%。结合自评报告数据显示我局2024年部门整体支出绩效自评综合得分为95分，评价等次为优。

- 部门整体支出绩效情况

2024年我局实际完成总收入2920.64万元，实际发生支出2920.64万元，上年结余0万元，年度总结余0万元。按支出性质分：其中基本支出1671.16万元，项目支出1249.48万元 。按收入性质分：其中公共预算2603.06万元，其他资金317.58万元。

- 存在的主要问题及原因分析

- 1.预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

- 2.相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。

八、有关建议

- 切实提高效率，优化审批流程，加快资金拨付速度。

附件3

2024年度部门整体支出绩效自评表

| 预算单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2132.58 | 3626.1539 | 2920.6406 | 10 |  |  |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算：2603.0597 |  |  |  | 其中：基本支出：1671.1648 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：1249.4758 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：317.5809 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 年度基本支出 | 1671.16万元 | 1671.16万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 年度项目支出 | 1249.48万元 | 1249.48万元 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 合格 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 年度内完成 | 100％ | 100％ | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目投资 | 1249.48万元 | 1249.48万元 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 基本支出 | 1671.16万元 | 1671.16万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 方便群众出行，减少出行成本 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高人民生活幸福感 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 有利于森林防护工作 | 100% | 100% | 10 | 5 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 村民出行提供方便，可持续效果明显 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

填表人：  魏艳               填报日期：2025年4月7日          联系电话：15974013668

附件4

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：                                                  单位：万元

| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2024年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 117 |  | 86 |  |  |  |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| 三公经费 | 11.5 |  | 21.33 |  | 5.41 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 11.26 |  | 0 |  | 4.94 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 11.26 |  | 16 |  | 4.94 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 0.24 |  | 0.8 |  | 0.47 |  |
| 项目支出： | 1454.36 |  | 1954.99 |  | 1249.48 |  |
| 1、业务工作经费 | 440.68 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、市级专项资金 (一个专项一行) |  |  |  |  |  |  |
| 4、交通运输发展资金 | 132.2 |  | 132.2 |  | 132.2 |  |
| 5.基本建设类项目 | 1013.68 |  | 686.86 |  | 586.86 |  |
| 公用经费 | 717.23 |  | 110.87 |  | 110.87 |  |
| 其中：办公费 | 7.75 |  | 5 |  | 2.42 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 2.04 |  | 40 |  | 35.338 |  |
| 会议费、培训费 | 2.34 |  | 2 |  | 0.17 |  |
| 政府采购金额 |  |  |  |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  | 1671.16 |  | 1671.16 |  |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模(m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资 (万元) | 实际投 资(万元) | 投资概 算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 减少出差、公务接待安排在本单位食堂 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：   魏艳       填报日期： 2025年4月9日       联系电话：15974013668