附件2

“怀化市华都小学校园文化建设”工程专项资金

绩效评价报告

一、项目基本情况

1、项目概况

项目位于怀化市华都小学校园内，主要施工内容：主题雕塑、芳华园、青衿园、国学小屋、门头、社团故事等项目。

2、该项目为怀化市华都小学投资建设，通过政府竞争性谈判采购由湖南创造力文化传播有限公司中标承建，怀化正诚项目管理有限公司监理部承担施工阶段监理，工程于2018年12月开工，2019年9月竣工验收。

二、项目绩效目标

1、项目的主要内容：项目前期规划经费150万元。

2、项目应实现的具体绩效目标：为了给师生提供舒适的工作、学习环境，项目保值保量按时完成。

3、分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

三、资金申报及使用情况

1、资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

2、资金按计划及时到位，资金没有结余、挪用，区财政部门及时拨付，项目的相关配套资金及时到位。

四、财务管理

1、专项资金使用财务管理制度健全、管理规范，严格执行了财务管理制度。

2、财务处理及时、会计核算规范。

五、项目管理

资金使用单位执行相关法律法规及项目管理制定，通过财政预算评审、招投标、政府采购、项目公示进行。

六、项目完成情况

工程项目于2018年8月开工，2018年9月竣工验收，通过财政评审，工程类造价是72万元(还未通过审计)，货物采购中标价为65.7万元。其中货物采购类专项资金已付给中施工企业。可研报告1.08万元、监理费0.8万元等相关费用业付讫。

七、项目效果情况

项目竣工验收后，给学校师生提供了安全舒适的活动环境，提升了学校办学品质，受到社会、师生的好评。

八、评价结论

用较少的资金，为师生提供了安全舒适的活动环境。

九、存在问题

本次校园文化建设主要室外文化布置为主，功能室如舞蹈室、音乐室、美术室等完全没有建设，远远不能满足日常教学需要。

十、相关建议

建议政府对教育的投入再多一点。

2019年10月30日