附件2

“怀化市舞水完全小学排危改造工程项目”专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

1、项目概况：

该项目位于怀化市舞水小学校园内，工程主要是临时建筑物的拆除、屋面防水、保温、外墙改造及其他改造工程、附属工程。

2、由于舞水小学教学楼楼顶临时加建的顶棚房已年久失修，并且修建于上世纪八、九十年代的教学楼外墙粉刷及瓷砖脱落，对广大师生造成极大的安全隐患。经区委、区政府审批该项目资金来源为维修长效资金，通过政府竞争性谈判采购由湖南山奚建筑工程有限公司中标承建，怀化正诚项目管理有限公司监理部承担施工阶段监理。

二、项目绩效目标

1、项目的主要内容：拆除5栋教学楼屋顶临时加建的顶棚房;教学楼顶做防水处理;教学楼外墙粉刷及瓷砖的排危改造。

2、项目应实现的具体绩效目标：消除学校校舍安全隐患得，给广大师生提供安全舒适的工作、学习环境，使校园面貌焕然一新，项目工程于2018年7月开工，2018年8月底竣工完成。

3、分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

三、资金申报及使用情况

1、项目计划投资330万元，财政评审金额为2518955.67元，中标金额为2509333元，最后审计审定造价为2535817元。

2、资金按计划及时到位，资金没有结余、挪用，区财政部门及时拨付，项目的相关配套资金及时到位。

四、财务管理

1、专项资金使用财务管理制度健全、管理规范，严格执行了财务管理制度。

2、财务处理及时、会计核算规范。

五、项目管理

资金使用单位执行相关法律法规及项目管理制定，通过财政预算评审、招投标、政府采购、项目公示进行。

六、项目完成情况

工程项目于2018年7月开工，2018年8月底竣工,2018年12月验收。

七、项目效果情况

项目竣工验收后，学校校舍安全隐患得到了消除，给广大师生提供了安全舒适的工作、学习环境，校园面貌焕然一新，得到师生、社会的一致好评。

怀化市舞水完全小学

2019年10月31日