怀化市河西学校2018年专项资金绩效

评价报告

一、项目基本情况

1、校园文化建设394825元

2、平安校园工程5000元

3、小一教室改造工程240000元

4、改造室外工程200000元

5、教委拨教学设备244160元

6、凤坪厕所改造工程74043元

7、体育馆屋顶维修项目145384元

8、维修改造工程小一附属工程211698元

9、方石坪村小厕所改造170000元

10、溪坪村小厕所改造175372元

11、凤坪挡土工程 11899元

12、白岩学校工程254307元

二、专项绩效情况分析

我单位2018年专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，6项二级指标得分都很高，总分达到98分。

1、项目立项（15分）：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实（15分）：资金落实到位情况良好

3、业务管理（15分）：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、财务管理（15分）：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

5、项目产出（18分）：项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率98%、成本节约率98%。

6、项目效益（20分）：项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

三、基本经验及主要做法

做好项目实施的跟踪检查工作,定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

四、意见及建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

怀化市河西学校

2019年10月