怀化市鹤城区渣土管理办公室

专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

1、项目概况。

执行市、区建筑垃圾管理各项规定，负责组织、协调、监督、检查城区范围内建筑垃圾源头、运输、处置、消纳等管理工作；制定城区建筑垃圾规划和计划，负责收集整理城区范围内建筑垃圾管理工作信息；监督、检查、管理城区范围内建筑垃圾消纳场所；负责城区内临街门店、物业小区及居民装饰装修建筑垃圾的综合管理和执法，包括装修垃圾临时消纳专项整治、渣土整治和建筑垃圾消纳场租赁等专项项目。

2、项目立项、资金申报的依据,包括设立专项资金的政策依据是否充分、项目申报是否规范等。

依据：2014年杨市长签字同意市财政支付的报告及市财政2015年安排的整治资金。

二、项目绩效目标

整体绩效目标：城市建设工程建筑垃圾科学调剂提供保障。负责辖区内建设工地的建筑垃圾运输、倾倒、中转、回填、消纳、利用等管理；依法对建筑垃圾处置进行行政许可，依法对违规、违章运输建筑垃圾行为进行处罚；负责辖区内消纳场建设、建筑垃圾调剂、储备；建筑工地垃圾进出口现场管理。

装修垃圾临时消纳专项整治费: 减少城区内新旧小区、门店产生的乱丢乱倒建筑垃圾的现象;

渣土整治专项经费: 对负责的城区路段清理渣土污染、路面巡逻执法及渣土专项整治、渣土消纳填埋加强整治力度，确保城区路面污染越来越少，渣土车辆运输越来越规范。

建筑垃圾消纳场租赁费: 对城区内建筑垃圾进行消纳清理，建立城区内合法的建筑垃圾消纳场;

三、资金申报及使用情况

预算申报、调整等经过单位谈论通过，并提交财政部门审核、批准。资金到位情况比较及时。

四、财务管理

1、资金使用单位财务管理制度是否健全、管理是否规范，是否严格执行了财务管理制度。需进一步完善相关财务管理制度，并严格依照执行

2、财务处理是否及时、会计核算是否规范的情况。

五、项目管理

1、资金使用单位执行相关法律法规及项目管理制定等情况，如财政预算评审、招投标、政府采购、项目公示制等。

按照财政有关部门的要求使用资金，并制定了相应的内部控制制度，并依照执行及进一步完善。

2、项目管理所采取的监管手段、监管程序等情况。

单位内部：实行专职人员督查和班子成员轮流值班督查相结合，严格执行督查考核制度；建立主要领导周调度制度；

单位外部：接受财政及相关部分的检查。

六、项目完成情况

合理调配城区渣土土石方；规范城区建筑工地、建立工地档案；依法办理渣土处置许可；办理准运证；完成财政非税收入；下发整改通知书，依法立案；拦查整改车辆，查处工地；完成处置夹泥；清理乱堆乱倒建筑垃圾；开展集中整治活动，迎接中央、省、市来怀检查和各种政治商业活动；下发各种宣传资料，召开项目经理会议、专业公司调度会议；初步完成城东阳塘废弃矿坑复垦复绿回填土石方、杨村水垅弃土场、井坪字山水库消纳场等投入使用；封停城区违规弃土场，修建禁倒围墙；强制整改未落实防污措施违规运输工地。

七、项目效果情况

如项目经济效益、社会效益、功能实现情况、运行保障效果、收益群体满意度等多个方面。

经济效益：完成财政非税收入570万元；

社会效益：提升市民生活质量和幸福感；

效益指标：加大对违规、违章运输建筑垃圾处罚力度，加强对建筑工地、渣土运输车辆进行实时跟踪管理。

群众满意度：经中介机构问卷调查，满意度为86%。

八、评价结论

根据各项指标打分，渣土办绩效评价得分为86分。

九、存在问题

（一）项目绩效目标设置不够全面

长期绩效目标和年度绩效目标，项目绩效指标不够全面。

（二）项目资金使用有待规范

项目大额支出的资金管理有待规范。

（三）公众满意度还有待提高

社会公众对渣土专项资金的认知度不高，满意度有待提升。

十、相关建议

（一）增强预算绩效管理意识

增强预算绩效管理意识，完善项目预算绩效管理机制。

（二）进一步规范财务管理

在财务管理制度中进一步规范大额资金支出的审批程序及使用，为项目的实施和资金使用提供有效的制度保障。

（三）加强渣土整治宣传

通过组织专题宣讲会议、印发宣传资料等加强宣传工作，使渣土整治的重要意义及推进措施家喻户晓，提高渣土整治工作在社会公众中的满意度。

（四）加强培训学习

鉴于城区建设力度不断加大，渣土管理执法任务加重，且渣土消纳场建设缓慢，渣土乱倒现象较为严重，清理乱倒的渣土经费开支日益增多，建议区政府在财力允许的情况下适当加大投入力度，同时定期对执法人员进行系统培训，提高渣土执法水平。

怀化市鹤城区渣土管理办公室

2019年11月1日