**“怀化市红星路小学挡土墙和教学楼、办公楼防水抢险项目”专项资金绩效评价报告**

**一、项目基本情况**

（一）项目慨况：怀化市红星路小学挡土墙和教学楼、办公楼防水抢险项目位于怀化市红星路小学校园内，为改造维修工程，工程主要施工内容为：挡土墙、宣传栏、校门屋檐干挂瓷砖的拆除并刷仿瓷砖墙漆，教学楼、办公楼屋面防水等项目。

（二）该项目根据鹤城区教育系统项目申报审批表批复资金10万元，资金来源为2018年维修长效预留经费。通过学校基建领导小组开会研究决定由湖南泰丰建筑工程有限公司承建，工程于2018年7月23日开工，2018年8月21日竣工。

二、项目绩效目标

1、项目的组要内容：挡土墙、宣传栏、校门屋檐干挂瓷砖的拆除并刷仿瓷砖墙漆，教学楼、办公楼屋面防水等项目。

2、项目应实现的具体绩效目标：消除挡土墙、宣传栏、校门屋檐干挂瓷砖经常脱落的安全隐患，解决教学楼、办公楼屋面漏水问题，为全体师生创造一个安全优美的工作、学习的环境。

3、分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

三、资金申报及使用情况

1、该工程建设单位送审造价99572.49元，审定造价93554.86元，核减金额6017.63元。

2、资金按计划及时到位，专款专用。

四、财务管理

1、专项资金使用财务管理制度健全，管理规范，严格执行了财务管理制度。

2、财务处理及时，会计核算规范。

五、项目管理

资金使用单位执行相关法律法规及项目管理制度，通过财政结算审查等进行。

六、项目完成情况

工程项目于2018年7月23日开工，2018年8月21日竣工。

七、项目效果情况

项目竣工验收后，校园内的安全隐患得到了排除，屋面漏水问题得到了解决，为全体师生创造了一个安全优美的工作、学习环境，得到了师生、家长的赞扬。

怀化市红星路小学

2019年11月4日