鹤城区交通运输局专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

1、项目概况。2018年主要招标实施了自然村通水泥路省库零散公路14.636公里、农村公路提质加宽27.691公里及罗家溪村管呀口桥、杨地坪村青溪坑桥、池回和榆树湾码头改造工程，及2017年招标实施鹤城区农村基础设施（农村公路）建设工程，总投资约1.2亿元。项目主要位于凉亭坳乡老寨溪村、枫木潭村、贺家田村、杨潭村、罗家溪村等，黄金坳镇汪家村、黄金坳村、长潭村等，盈口乡团结村、新垦村。

2、省交通运输厅、区发改局已立项备案。

二、项目绩效目标

1、新建路面宽3.5米自然村通水泥路14.636公里，提质加宽后路面达4.5米以上农村公路27.691公里，新建桥梁二座，码头二座。

2、项目已完成，达到了预期目标，改善了村民出行条件，加快了村民脱贫致富的步伐。

三、资金申报及使用情况

1、严格按照规范合法的程序进行资金申报、批复及预算调整等

2、2018年度决算项目总收入5357万元，主要用于全区农村公路基础道路建设、安保工程、提质改造工程项目上，以及其他小型农村公路建设项目上。

决算总支出5357万元。其中农村道路建设96万元，农村基础设施建设4975万元，公路水路运输支出286万元。

3、资金按计划及时到位，我局按进度及时拨付使用，资金无结余、挪用。

四、财务管理

1、建立了规范的专项资金财务管理制度和财务监控制度，做到严格按制度管理使用专项资金。

2、严格执行《预算法》、《招投标法》、《政府采购法》及项目建设工程预算控制管理办法等，控制项目成本，根据项目执行及合同履行情况及国库集中支付的要求支付资金。

3、严格执行“三重一大”的集体决策制度，项目资金支付执行单位联签制度。

五、项目管理

1、严格执行《预算法》、《招投标法》、《政府采购法》及项目建设工程预算控制管理办法等，控制项目成本，根据项目执行及合同履行情况及国库集中支付的要求支付资金。

2、实行工程“三合同制”（施工合同、廉政合同、安全生产合同），鹤城区农村公路质量安全监督管理站、监理公司坚持从第一个工作日起抓进度，从第一道工序起抓质量。实行全程跟踪服务管理，及时掌握工程进度，检查工程质量。切实履行工作职责，着重加强施工现场的管理，对未按工艺流程操作，随意降低质量技术标准的施工单位，及时督促整改，性质严重的列入“黑名单”，在一段时期内取消其在交通建设领域内的施工资质，从源头上把好工程质量关。

六、项目完成情况

1、完成自然村通水泥路省库零散公路14.636公里、农村公路提质加宽27.691公里及罗家溪村管呀口桥、杨地坪村青溪坑桥、池回和榆树湾码头改造工程，2017年农村基础设施（农村公路）建设工程，总投资约1.2亿元。

2、项目已如期完成，并通过鹤城区质安站质量检测评定，全部合格。

七、项目效果情况

自然村通水泥路建设、农村公路提质加宽的完成，大力地改善村民出行的条件，解决了村民农产品运输难的问题，节约了出行时间及成本，加快村民脱贫致富的步伐，村民的满意度大大提高。

八、评价结论

十三五规划，原宽3.5米农村公路提质加宽至4.5米以上，改善校车、班车通行条件，自然村通水泥路的实施改善了25户、100人以上村民的出行条件及方便农产品运输，村民反映良好。

九、存在问题

因部门专项资金的安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还不够精准，预算执行情况还有待进一步加强。

十、相关建议

1、严格按照《会计法》、行政事业单位相关会计制度、法规执行财务核算。

2、认真学习《预算法》等相关财务法规，增强财务人员的预算意识，提高单位领导对预算管理的重视程度。

3、制定严格的财务管理制度和日常监督管理制度，强化绩效管理、厉行节约，确保资金发挥出最大效益，确保部门支出绩效最大化。