鹤城区黄金坳小学2018年专项资金

绩效评价报告

一、项目基本情况

1、项目概况。2018年我校专项资金为：教学综合楼建设项目和教学楼附属工程项目资金。

2、项目立项、资金申报、设立专项资金的政策依据充分、项目申报合理规范。

二、项目绩效目标

1、项目的主要内容。鹤城区黄金坳小学教学综合楼建设项目总造价966万元，教学楼附属工程总造价260万元。

2、项目具体绩效目标符合项目实施的进度计划。

3、申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

三、资金申报及使用情况

1、资金申报、批复及预算调整等程序符合财务规定。

2、资金计划下达及时、无资金结余、无挪用现象，区财政部门及时拨付。

四、财务管理

1、我校财务管理制度健全、规范，严格执行了财务管理制度。

2、我校财务工作处理及时、会计核算规范。

五、项目管理

为切实规范我校专项资金管理，制定以下管理制度:

1、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复文件。

2、严格执行专项资金初审、审核、复核制度。

3、专项资金报账时附真实、有效、合法的原始凭证。

六、项目完成情况

1、教学综合楼项目按时竣工；教学楼附属工程项目由于天气情况稍微延迟。

2、项目建设达到项目质量目标。

七、项目效果情况

教学综合楼项目竣工后排除了原教学楼C级危房的重大安全隐患，为师生的工作学习提供了良好的环境；教学楼附属工程对原C级危房原占地面实施硬化后，有效增加了学生的活动场地,校园环境得以优化，为师生营造了良好的工作、学习环境。

八、评价结论

该项目决策合理、项目管理规范、项目完成及时、项目效果显著。

九、存在问题

我校在全面落实国家营养餐计划中，学生全部在学校吃中饭，没有餐厅，急需建设餐厅，保障师生吃饭有场所。

十、相关建议

希望区财政给予专项经费支持，用于修建我校学生餐厅建设等。

鹤城区黄金坳小学

2019年10月