附件2

“怀化市鹤城区幼儿园校园校舍维修改造工程”专项资金

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：

怀化市鹤城区幼儿园校园校舍维修改造工程位于怀化市鹤城区幼儿园园内，为装修改造工程，工程主要施工内容为：是小乐园维修改造、教室集成墙面、环保塑胶地板、围墙改造、广场铺地、总园厨房维修改造工程、分园屋面换瓦等项目。

（二）该项目根据怀化市鹤城区发展和改革局文件《关于怀化市鹤城区幼儿园校园校舍维修改造项目可行性研究报告的批复》（怀鹤发改社会[2019]92号）批复立项资金320万元，资金来源为上级教育专项资金和区财政拨款。通过政府竞争性谈判采购由湖南省楚集建设工程公司中标承建，中标价为77.5万元，财政评审预算价为77.70万元。由怀化市鹤城区幼儿园投资建设，湖南新城建筑设计有限公司设计，湖南省怀化市建设工程监理有限公司承担施工阶段监理。项目工程于2018年7月1日开工，2018年12月4日竣工验收。

二、项目绩效目标

1、项目的主要内容：小乐园维修改造、教室集成墙面、环保塑胶地板、围墙改造、广场铺地、总园厨房维修改造工程、分园屋面换瓦等项目。

2、项目应实现的具体绩效目标：消除园内校舍漏雨等安全隐患，给广大师幼提供安全舒适的工作、学习环境，使园内面貌焕然一新，

3、分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

三、资金申报及使用情况

1、该工程建设单位送审造价785201.00元，审计审定造价746736.00元，核减金额38465.00元。

2、资金按计划及时到位，专款专用。

四、财务管理

1、专项资金使用财务管理制度健全、管理规范，严格执行了财务管理制度。

2、财务处理及时、会计核算规范。

五、项目管理

资金使用单位执行相关法律法规及项目管理制定，通过财政预算评审、招投标、政府采购、项目公示进行。

六、项目完成情况

工程项目于2018年7月1日开工，2018年12月4日竣工验收。

七、项目效果情况

项目竣工验收后，园内校舍安全隐患得到了消除，给广大师幼提供了安全舒适的工作、学习环境，面貌焕然一新，得到师幼、家长的一致好评。

怀化市鹤城区幼儿园

2019年10月31日