怀化市鹤城工业集中区管理委员会专项资金绩效评价报告

- 项目基本情况

怀化市鹤城工业集中区管理委员会全额拨款的事业单位，负责为园区内企业和经济发展提供管理指导工作，负责园区规划管理、土地使用、产业导向、项目招商引资等服务工作。内设四个职能股室：办公室、经济发展服务股、规划建设股、财务股。2018年度区级预算安排的专项资金为产业发展资金2000万元。

- 项目绩效目标

根据《怀化市鹤城区促进工业园区及园区企业发展实施实施办法（试行）》（鹤办〔2017〕98号）文件精神，按照《怀化市推进产业园区发展专项资金管理办法》(怀政办发〔2015〕22号）文件要求，充分发挥财政资金引导作用和激励作用，推进鹤城工业园区招商引资工作，不断培育壮大园区企业，保持园区工业经济平稳增长，确保实现年初预计的工业经济目标，产业发展专项资金主要用于园区基础配套设施建设和产业发展奖补。

- 资金申报及使用情况

2018年4月园区管委会会同区经信局等部门编制下发2017年度产业发展资金申报指南，申报2017年度产业发展扶持资金的企业或项目人员与2018年5月向园区管委会提交了申报材料，申报材料包括扶持资金申请报告、申报材料真实性承诺书、项目申报表、企业营业执照、法人身份证、项目有关核准文件、环评批复文件、达到奖补条件的佐证资料等。园区管委会会同区经信局、财政局等相关部门对项目进行评审，并提出了评审意见报领导小组研究审核。审核通过后区财政根据预算安排资金，最后由园区管委会拨付到各项目企业。

产业发展专项资金主要用于园区基础配套设施建设和产业发展奖补，其中：2018年用于园区企业奖补1642.57万元，其中怀仁集团1568.57万元，湖南华美立家10万元，怀化远大1万元，怀化东星混凝土17万元，湖南恒力通电气设备21万元，湖南力通恒裕电缆科技10万元，湖南嘉晟住建15万元，用于园区基础配套设施建设357.43万元。

- 财务管理

所有项目专项资金都已足额拨付到位，管理情况良好，实行专户专账管理、专款专用。专项资金支付的相关原始凭据及时转交记账人员保管，记账人员全面核对后及时登录账务，相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，都按规定建立台账。

- 项目管理

园区管委会定期对项目建设进度、竣工验收、投产达产情况等进行检查，督促项目按计划进度实施。项目资金在申请、分配、拨付、管理、使用过程中均认真按照各项管理制度执行，较好地发挥了专项资金的使用效益。获得专项资金支持的项目或企业，均成立了项目领导小组，由企业主要负责人任组长，相关人员参与，统筹协调抓好项目管理，强化任务到人、责任到人，严格把好项目工程进度和工程质量，确保项目能有序顺利的推进。

- 项目完成情况

入园企业逐渐成长壮大，基础设施逐步完善。阳塘西路：完成亮化工程施工;坨院路完成雨污水、强弱电、自来水管道铺设、完成碎石垫层、水稳层、沥青面层摊铺;金海路完成10万方土石方施工，完成2000米雨水、2000污水管道铺设。

- 项目效果情况

上述专项资金用于园区基础配套设施建设和产业发展奖补，2018年度区级预算安排的2000万元产业发展资金产出效益和效果已达到预期目标。2018年鹤城工业园区全年实现技工贸总收入69.11亿元，同比增长68%；规模工业增加值达14.51亿元，同比增长16.8%，占全区规模工业增加值57%；完成基础设施建设5.21亿元，同比增长98%；招商到位资金15.17亿元，同比增长23%；工业固定资产投资达4.795亿元，新增入规工业企业5家，新增高新技术企业5家，实现税收收入1.3876亿元，同比增长16%。

八、评价结论

根据全年项目完成和效果情况，按照《区级财政专项资金绩效评价共性指标表》中的评价标准，对2018年度实际财政专项资金进行了综合评价。联合相关单位按照文件要求进行申报，并严格把关审核。项目单位对专项资金使用，做到了专户专账、专款专用。在项目实施过程中，加强了对项目的跟踪调度，项目基本实现了预期目标，产生了良好的经济效益和社会效益，确保鹤城工业集中区工业经济平稳增长。

- 九、存在问题

- 无

十、相关建议

根据专项资金绩效评价结果，反映了区级财政专项资金在推动我区工业经济增长、招商引资、不断壮大园区企业、完善园区基础配套设施等方面发挥了巨大的作用。建议今后在区级财力的允许情况下，加大对鹤城工业集中区产业发展资金的投入，确保区级财政专项资金使用在“刀刃”上，进一步发挥财政资金的引导和激励作用。