附件4

区渣土办专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

（1）部门职责

为城市建设工程建筑垃圾科学调剂提供保障；负责辖区内建设工地的建筑垃圾运输、倾倒、中转、回填、消纳、利用等管理；依法对建筑垃圾处置进行行政许可，依法对违规、违章运输建筑垃圾行为进行处罚；负责辖区内消纳场建设、建筑垃圾调剂、储备；建筑工地垃圾进出口现场管理。

（2）机构设置情况

我办作为一级部门预算单位，内设6个股室，分别为为：综合股、车管股、法制股、督查股、工管股、财务股。同时设立直属机构5个，怀化市鹤城区渣土管理办公室城中大队、迎丰大队、城东大队、城南大队、装饰装修大队。

2、项目的实施依据

依据：2014年杨市长签字同意市财政支付的报告及市财政2015年安排的整治资金。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

执行市、区建筑垃圾管理各项规定，负责组织、协调、监督、检查城区范围内建筑垃圾源头、运输、处置、消纳等管理工作；制定城区建筑垃圾规划和计划，负责收集整理城区范围内建筑垃圾管理工作信息；监督、检查、管理城区范围内建筑垃圾消纳场所；负责城区内临街门店、物业小区及居民装饰装修建筑垃圾的综合管理和执法，包括装修垃圾临时消纳专项整治、渣土整治和建筑垃圾消纳场租赁等专项项目。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

整体绩效目标：城市建设工程建筑垃圾科学调剂提供保障。负责辖区内建设工地的建筑垃圾运输、倾倒、中转、回填、消纳、利用等管理；依法对建筑垃圾处置进行行政许可，依法对违规、违章运输建筑垃圾行为进行处罚；负责辖区内消纳场建设、建筑垃圾调剂、储备；建筑工地垃圾进出口现场管理。

装修垃圾临时消纳专项整治费: 减少城区内新旧小区、门店产生的乱丢乱倒建筑垃圾的现象;

渣土整治专项经费: 对负责的城区路段清理渣土污染、路面巡逻执法及渣土专项整治、渣土消纳填埋加强整治力度，确保城区路面污染越来越少，渣土车辆运输越来越规范。

建筑垃圾消纳场租赁费: 对城区内建筑垃圾进行消纳清理，建立城区内合法的建筑垃圾消纳场;

公益性岗位人员补贴:保持公益性岗位稳定性；

月绩效考核奖：加大对人员执法工作的考核力度，提高执法工作质量。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

确保城区路面污染越来越少，渣土车辆运输越来越规范，确保城区街道范围内装修垃圾越来越少。实现渣土消纳场的科学规范管理。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

（一）前期准备

我处对2019年专项资金绩效评价管理工作高度重视，成立了专项资金绩效评估工作小组，由财务牵头，认真制定绩效自评工作报告，其他股室相互配合协调，共同完成2019年专项资金绩效评价管理工作。

（二）组织实施

财务根据《专项资金绩效评价共性指标》、《专项资金绩效目标自评表》要求开展专项资金自评工作，对项目经费进行了自评打分，并逐项对照，认真撰写专项资金绩效评价报告，同时认真收集相关资料，确保自评工作真实客观。

（三）分析评价

2019年我单位严格按照有关规定使用“维护管理费”项目经费，资金使用效益良好。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

预算申报、调整等经过单位谈论通过，并提交财政部门审核、批准。资金到位情况比较及时。

2、项目资金使用情况分析

严格按照财政要求拨付使用

3、项目资金管理情况分析

项目是在我单位具体承担业务实施，接受区财政监督，参与区本级绩效考核。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

通过政府采购确定劳务运输及清理公司，项目完工后，相关股室组织验收。

2、项目管理情况分析

项目管理制度建设方面：按照财政有关部门的要求使用资金，并制定了相应的内部控制制度，并依照执行及进一步完善。

日常检查监督管理：单位内部：实行专职人员督查和班子成员轮流值班督查相结合，严格执行督查考核制度；建立主要领导周调度制度；单位外部：接受财政及相关部分的检查。

（三）项目绩效情况分析

经济效益：依法办理渣土处置许可24个；办理准运证5000余台次；完成财政非税收入300万元。下发整改通知书1000份，依法立案100起；拦查整改车辆2000余台次，查处工地50起，完成处罚30万元。

社会效益：加大宣传力度，不断增强城区渣土管理意识，取得了良好的宣传效果；抓正反两方面宣传和曝光，在两刊两台发表宣传稿10余篇，营造良好的社会环境，增强城区渣土管理合力；主动与环卫建立信息资源共享平台，提升日常渣土污染处置能力。

效益指标：强化督查检查，促进日常工作高质量完成。一是由班子轮流带队值班督查。督促检查日常工作的落实，及时发现整100余次，每个班子全年完成轮流值班督查60天。二是由专职督查人员严格按照督查考核制度，认真督促各项工作的落实，实行每周一通报，一月一公布，全年完成周督查工作通报50期，月督查通报11期。三是跟着领导督重点。由办主要领导针对一重点交办工作开展专项督查，努力完成了上级交办的重点工作30余次。四是跟踪重点督领导。由办督查股根据办主要领导交办重点工作，督促各股、大队负责人跟踪落实，对未按要求完成的负责人进行约谈。全年共约谈大队长、股室负责人10余次。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据各项指标打分，渣土办绩效评价得分为89分。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

1、专项资金绩效评价结果和全过程，作为以后年度本专项资金预算安排的参考依据。

2、专项资金实行相关的制度和办法、绩效评价的全过程公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

存在问题：1.项目绩效目标设置不够全面

长期绩效目标和年度绩效目标，项目绩效指标不够全面。

2.项目资金使用有待规范

项目大额支出的资金管理有待规范。

七、其他需要说明的问题

无