怀化市鹤城区公路建设养护中心

2019年水毁修复工程预算支出绩效评价报告

- 预算支出基本情况

（一）预算支出概况

2019年公路水毁修复工程项目资金预算为200万元，资金来源为本级财政拨款，区财政局于2019年全部下达，公路水毁项目款已全部支出。

2019年1月1日至2月底，我区连续雨雪冰冻天气，公路路面全部结冰，给公路交通安全带来了严重影响，我建设养护中心立即启动抗冰雪应急预案，安排养护人员、抢险队立即到各个危险路段撒融雪剂，设置了警示标志。由于措施得力，破冰除雪及时，我局所辖路段交通保持通行，没有发生过任何交通安全事故。

（二）、预算资金使用管理情况

- 预算支出组织管理机构

收到区财政下达的公路水毁修复工程项目预算后，我中心在发生公路灾毁时，组织相关工作人员加强对公路水毁修复工程的实施监督管理。

- 预算资金和项目管理制度的建设

2019年度财政预算安排资金200万元，公路水毁修复工程款区财政局于2019年度全部下达，公路水毁修复工程项目工程款已全部支出。

我中心严格按照要求申报公路水毁修复工程项目资料，严格执行财政评审程序制度。公路水毁修复工程项目由单位二级机构养护公司实施，养护股、工程股、机务股、安全股、财务股、纪检监察部门根据职责负责进行监管。

- 预算资金投向结果合理性

我们严格按照省、市区文件精神要求对公路水毁修复项目进行具体分类细化，并根据现行有效的行业标准所要求的，及时恢复道路的安全畅通。

4、资金拨付及时性

公路水毁修复工程申报由鹤城区公路建设养护中心工程技术股及养护股按照历年水毁修复工程实际开支数据来预算下一个年度的水毁修复工程项目款。当灾毁情况发生后，我中心对于灾害造成的损毁情况进行评估，第一时间组织工作人员确定施工队伍，尽快完成公路的修复，及时恢复交通，保持公路的安全畅通。年初水毁修复工程款预算为200万元，区财政局依据项目审计报告的审定造价支付水毁修复工程款。

2019年我中心水毁修复工程款已完成全部支付。

（三）、预算支出绩效目标完成程度

公路水毁修复工程长期绩效目标：障了沿线群众和车辆的出行安全，促进了当地的经济发展，提高了人民对于交通运输基础设施的满意度。

公路水毁修复工程年度绩效目标: 使受灾路段快速恢复通行，改善沿线人民群众的交通条件。

全年公路沿线边坡发生塌方和泥石流达27537立方米，路基垮塌和冲空2490立方米。面对灾情，建养中心立即启动防汛保畅应急预案，组织人员、调动机械设备对阻断交通、严重影响交通安全的地段及时进行抢修 。据统计冰冻期间，共撒融雪剂50余吨，动用机械车辆168台次，投入劳力668个。2019年5月19日，X103线沿线多处发生边坡塌方，塌方达5600多立方，公路交通中断。灾情发生后，抢险人员、大型机械设备（挖掘机、装载机、运料车等5台）60分钟内全部到达抢修现场，经过8多个小时的连续抢修恢复通车。

二、绩效评价工作情况

预算支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，公路水毁修复项目绩效评价主要遵循重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向，围绕绩效目标，设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较等方式进行评价。

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，我中心组织相关工作人员按照项目单位自评的方式，对我单位2019年度专项资金开展了绩效评价工作。

三、预算支出主要绩效及评价结论

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读。根据实施方案要求，我单位组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成绩效评价报告，自评报告分数为94分。

四、绩效评价指标分析

（一）、预算支出决策情况

2019年度,鹤城区财政预算安排公路水毁修复工程姓名200万元，水毁修复工程项目资金全部下达，并及时按照财政专项资金管理办法做好项目验收工作，该项目工程款已全部支出。

（二）、预算执行过程情况

切实解决人民群众出行难的问题，提高公路等级及整体上防洪抗灾的安全性，并组织专人进行现场核勘，避免虚报、假报项目。项目实施过程中加强监督管理。整个过程严格执行相关项目建设和财务管理制度，监管措施完备有效。

在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）、预算支出产出情况

全年公路沿线边坡发生塌方和泥石流达27537立方米，路基垮塌和冲空2490立方米。主要项目是：修复池回村道挡土墙应急抢险工程回填片石622立方米，C25砼基础92.2立方米，围堰土石方630立方米，波形护栏44米；城北象鼻子挡墙浆砌片石537.62立方米，C25砼基础30立方米，安全设施围栏125米；S322线分水坳20厘米厚5%水稳层1111.5平方米，5厘米厚AC-20沥青砼面层1111.5 平方米，4厘米厚AC-13改性沥青砼面层1111.5平方米；长潭村等地15处挡墙7.5M浆砌片石505.63立方米。根据公路水毁修复工程考核管理办法，按照完成情况组织验收，合格率100%。

（四）、预算支出效益情况

公路水毁修复工程，使受灾路段快速恢复通行，改善沿线人民群众的交通条件。保障了沿线群众和车辆的出行安全，促进了当地的经济发展，提高了人民对于交通运输基础设施的满意度。

完善公路防护、排水设施，提高抗洪能力；扩大县、乡、村道路的通行能力，直接受益人群覆盖周边乡镇群众及过往村民。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

公路工程日常管养中，发生水毁要及时修复，防止水毁的进一步扩大。

单位未能对各项工程编制工程预算，均以实际完成结算额作为签订合同的依据。单位在今后的工作当中，应对每项水毁工程编制工程预算，进而有效保证工程施工科学性，也使得工程成本控制变得更加有效。