鹤城区公路建设养护中心

2019年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《怀化市鹤城区财政局关于开展2019年度全区预算支出绩效评价工作的通知》（鹤财绩[2020]35号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门（股室）报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门基本情况

鹤城区公路局隶属鹤城区人民政府管理，为全额财政拨款的一级预算正科级事业单位。鹤城区公路管理局位于鹤城区城中街道文化山巷52号，内设综合办公室（加挂人事股）、财务室、工程技术股、养护股、安全股、机料股、计划统计股、法规股8个股室，下设路政大队、冷田湾中心养护站、石门治超站3个二级机构。现有编制数141人（其中：机关参公编25人，事业编111人）。全局实有人数229人（其中全额财政拨款人员229人），在职工作人员109人，退休人员120人，长期临时人员4人，遗属人员15人。

（二）单位主要职责

负责辖区内国省、县公路的养护和管理工作，负责辖区内国省、县线公路安保工程、水毁工程和危桥改造工程的实施与管理工作，负责辖区内国省、县公路大中修工程的实施和管理工作，负责辖区内国省、县公路路政管理和公路超限超载治理工作，负责辖区内国省、县公路道路桥梁和隧道的维护工作，负责辖区内国省、县公路交通设施的管理、建设和维护，承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项

二、一般公共预算支出情况

2019年我局整体支出4272.62万元，使用方向包括基本支出和项目支出，其中基本支出1112.96万元，项目支出3133.76万元。

- 基本支出：2019年度财政拨款基本支出1112.96万元。

工资福利支出1040.23万元，其中人员工资：736.22万元，奖金：252.12万元，伙食补助费：4.81万元，职工基本医疗保险缴费：6.63万元，其他社会保障缴费及：5.74万元，其他工资福利支出：34.26万元等。

商品和服务支出38.78万元，主要包括：本年行管办公费支出4.91万元，水费支出2.06万元，电费支出1.41万元；取暖0.62万元，职工差旅费支出0.71万元，取暖费支出1万元，维修（护）费支出0.94万元，工会经费支出17.61万元，其他商品服务支出10.58万元。

对个人和家庭的补助支出33.45万元，主要包括：抚恤金13.14万元，生活补助费支出17.25万元，医疗补助费0.81万元，奖励金0.83万元，其他对个人和家庭补助支出14.17万元。

（二）项目支出：①公路养护支出565. 83万元，其中国省干线公路养护支出404.42万元,农村公路养护支出161.41万元。2019年管养里程共计161.622公里，其中国省干线公路93.564公里，其中国道39.663公里，省道53.901公里，县道68.058公里。截止11月底，国省干线公路评定里程58.147公里，优良里程50.147公里，好路率86.24%，农村公路好路率87%。全年共完成路面坑槽修补18682平方米，铲挖路肩12650平方米，砍边坡、路肩、水沟杂草323.244公里/2次，清挖水沟 161.622公里；清除公路水毁坍方27537立方米/94处，修复路基冲空挡土墙1800立方米/13处，增设减速带376.83平方米/10处，道路标线4551.084平方米，修复波形护栏1264米，增设单柱反光标志标牌38块，增设悬臂标志牌1块，增设修复反光镜16块，增设爆闪灯8个；临时应急摆放警示标志牌128块，绿化植树6286株，行道树施肥、行道树杀虫32324株。累计完成日常养护投入400万元，完成年度进度100%。县道养护资金投入47万元。区本级农村公路日常养护投入94万元。②2017年、2018年公路大中修工程建设费用共计支出1183.01万元，该项目由财政评审后，进行了公开招标。公路大中修工程采用计量支付的付款方式，工程款由财政集中支付。目前，所有项目已完工，工程质量为合格，2017年公路大中修工程款项已结清。③公路水毁修复工程项目2019年支出200万元。1月1日至2月底，我区连续雨雪冰冻天气，公路路面全部结冰，给公路交通安全带来了严重影响，我建设养护中心立即启动抗冰雪应急预案，安排养护人员、抢险队立即到各个危险路段撒融雪剂，设置了警示标志。由于措施得力，破冰除雪及时，我中心所辖路段交通保持通行，没有发生过任何交通安全事故。据统计冰冻期间，共撒融雪剂50余吨，动用机械车辆168台次，投入劳力668个。2019年公路沿线边坡发生塌方和泥石流达27537立方米，路基垮塌和冲空2490立方米。面对灾情，建养中心立即启动防汛保畅应急预案，组织人员、调动机械设备对阻断交通、严重影响交通安全的地段及时进行抢修 。5月19日，X103线沿线多处发生边坡塌方，塌方达5600多立方，公路交通中断。灾情发生后，抢险人员、大型机械设备（挖掘机、装载机、运料车等5台）60分钟内全部到达抢修现场，经过8多个小时的连续抢修恢复通车。④扶贫项目。枫木潭村肉牛厂至大竹林村扶贫路项目2019年支出200.3万元，该项目由财政评审后，公开招投标，工程款由财政集中直接支付，目前项目已完工，工程质量为合格，工程款项已结清。“五朵金花”产业路硬化项目，2019年支出156.73万元，该项目由财政评审后，公开招投标，工程款由财政集中直接支付，目前项目已完工，工程质量为合格，工程款项已结清。城南街道水垅村14、15组道路硬化工程2019年支付质保金7.33万元，本工程采用计量支付的付款方式，工程款由财政集中直接支付，工程款已结清。城南街道水垅村6、7组道路硬化工程2019年支付10.06万元，本工程采用计量支付的付款方式，工程款由财政集中直接支付。项目预决算报告出具前，累计拨付按不大于工程预算批复价款的70%控制，2019年该项目工程款已结清。水沙溪危桥改造工程，2019年支出57万元，工程采用计量支付的付款方式，工程款由财政集中直接支付。⑤2018年清溪坑桥拆除重建项目，2019年支出18万元，该项目已经完工。⑥公路服务区工程，该项目已累计支出85万元，工程款由财政集中直接支付，目前项目已完工，工程质量为合格，工程款项尚未结清。⑦公路路政管理2019年支出8.71万元。⑧公路治超专项行动2019年支出84.22万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2019年“三公经费”部门预算支出19.3万元，其中：公务车运行维护费15万元，公务接待费4.3万元。实际支出9.91万元，其中：公务车运行维护费支出9.85万元，公务接待费支出600元。与预算相比减少支出9.39万元。支出减少主要原因：公务接待严格按有关规定执行。

三、政府性基金预算支出情况

2019年本单位五政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2019年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2019年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为94分。

七、存在的问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制不能只按编制人员数，而应按实际工作任务的多少、大小、强弱来定预算，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

建议上级财政部门加大公路日常养护续费的投入，便于及时、更好、更大范围进行公路的养护，使道路设施得到长效管理,待续发展。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

细化预算编制工作，保证单位日常公用经费，使他们能够全身投入到工作中去，而不是因经费不足影响工作，因此，需认真做好并改进预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

支出必须有预算指标，无指标或超指标的不得开支。