怀化市鹤城区公路建设养护中心

2019年危桥改造专项资金绩效评价报告

- 预算支出基本情况

- 预算支出概况

为排除安全隐患，保障人民安全出行及交通顺利。依据《关于下达2019年第二批中央财政扶贫资金项目计划的通知》鹤扶领【2019】26号文件精神设立，2019年区财政下达危桥改造扶贫专项资金65万元，已于2019年9下旬全部下达，该项目工程款已全部支付。

（二）预算资金使用管理情况

- 预算支出组织管理机构

收到区财政下达的危桥改造专项资金预算后，我中心立即组织相关工作人员对该项目实施前、实施中、实施后的监督管理。

- 预算资金和项目管理制度的建设

2019年度财政预算安排危桥改造专项资金65万元，均为中央专项补助资金。危桥改造专项资金区财政局于2019年度全部下达，该工程款已全部支出（还有1.9万元质保金未付）。

我中心严格按照要求申危桥改造专项工程计划，严格执行财政评审程序制度。危桥改造专项工程通过政府采购由通道侗族自治县建筑工程公司实施，邵阳宏腾交通建设监理有限公司职负责进行监管。

- 预算资金投向结果合理性

我们严格按照省、市区文件精神要求对危桥改造项目进行具体分类细化，并根据现行有效的行业标准所要求的，及时完成黄金坳镇X099线水沙溪线危桥改造项目。

4、资金拨付及时性

2019年黄金坳镇X099线水沙溪线危桥改造项目工程款，区财政局已于2019年9月下旬全部下达，该项目已验收完工，审计报告已出。我中心根据审计报告审定总造价，将建设款通过财政直接支付给通道侗族自治县建筑工程公司。

（三）、预算支出绩效目标完成程度

危桥改造长期绩效目标：危桥重建工程整治了桥梁隐患，拆除了危桥。通过危桥改造，解决了所经车辆，人民群众的安全出行问题，方便了人民的生产生活，促进了当地的经济发展。

2019年危桥改造绩效年度目标：桥梁质量（危桥改造完成的按时性和达标性），100%按时和达标完成通过竣工验收。

黄金坳镇X099线水沙溪线危桥改造项目，桥梁全长13.46米，桥梁上部为1×8m钢筋砼整体实心板结构，下部结构采用U型桥台，基础为扩大基础。主要工程量为C40砼：26.08m3，C30，砼：234.68m3，C25砼：74.80m3，钢筋9801.1kg，挖土石方：944.3 m3，M7.5浆砌片石：64.8m3。建成后促进当地经济发展，方便百姓出行，受益人口达到608户，共2366人。

二、绩效评价工作情况

预算支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，危桥改造项目绩效评价主要遵循重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向，围绕绩效目标，设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较等方式进行评价。

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，我中心组织相关工作人员按照项目单位自评的方式，对我单位2019年度专项资金开展了绩效评价工作。

三、预算支出主要绩效及评价结论

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读。根据实施方案要求，我单位组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成绩效评价报告，自评报告分数为90分。

四、绩效评价指标分析

（一）、预算支出决策情况

2019年度,鹤城区财政预算安排黄金坳镇X099线水沙溪线危桥改造项目工程款资金全部下达，并及时按照财政专项资金管理办法做好项目验收工作，该项目工程款已全部支出。

（二）、预算执行过程情况

危桥改造专项资金由我中心编制了立项申请，通过政府采购，确定了施工单位，进行工程设计，编制工程预算。为保证工程质量，聘请了工程监理公司，工程完工进行了竣工验收。

在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）、预算支出产出情况

黄金坳镇X099线水沙溪线危桥改造项目，桥梁全长13.46米，桥梁上部为1×8m钢筋砼整体实心板结构，下部结构采用U型桥台，基础为扩大基础。主要工程量为C40砼：26.08m3，C30，砼：234.68m3，C25砼：74.80m3，钢筋9801.1kg，挖土石方：944.3 m3，M7.5浆砌片石：64.8m3。建成后促进当地经济发展，方便百姓出行，受益人口达到608户，共2366人。危桥改造工程按合同时间完成，工程100%按标准验收合格。

（四）、预算支出效益情况

危桥重建工程整治了桥梁隐患，拆除了危桥。保障了人民生命财产安全，保障交通出行。通过危桥改造，解决了所经车辆，人民群众的安全出行问题，方便了人民的生产生活，促进了当地的经济发展。项目的实施，对社会、经济等发展带来推动作用，发挥了可持续影响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

结合交通扶贫攻坚任务，切实解决人民群众出行难的问题。组织专人进行现场核勘，项目实施过程中加强监督管理。整个过程严格执行相关项目建设和财务管理制度，监管措施完备有效。

建设计划下达较晚，前期工作时间较长，会影响项目资金拨付进度，建议进一步加大督促协调，争取尽快按质完成目标。

。