2020年国省干线公路养护经费

预算支出绩效评价报告

- 预算支出基本情况

- 预算支出概况

2020年鹤城区公路建设养护中心管养里程161.622公里（不含城市道路、乡道、村道），国省干线公路93.564公里，其中国道39.663公里，省道53.901公里。在养护资金大幅压缩的情况下，年度养护任务全面完成，年度好路率达91%，确保了路况平稳。项目资金主要用于开展2020年的公路建、管、养工作。具体内容为：路基、路面日常清理保洁；路面小修；桥梁、隧道、涵洞养护；排水沟的新建和修复；新增挡土墙及修复；安全设施的新增和修复；工班房建设；行道树刷白及应急保障设施等。

2020年度财政预算安排资金273万元，区财政局于2020年度全部下达，养护经费已全部支出。

- 预算资金使用管理情况

- 预算支出组织管理机构

收到区财政下达的养护经费预算后，我中心立即组织相关工作人员加强对该项经费的实施前、实施中、实施后的监督管理。

- 预算资金和项目管理制度的建设

2020年度财政预算安排国省干线公路养护经费273万元，养护经费区财政局于2020年度全部下达，养护经费已全部支出。

我局严格按照要求申报养护工程资金计划，公路养护项目由单位二级机构公路工程养护有限责任公司实施，养护股、工程股、机务股、安全股、财务股、纪检监察部门根据职责负责进行监管。

- 预算资金投向结果合理性

我中心严格按照省、市区文件精神要求对小修保养项目进行具体分类细化，并根据现行有效的行业标准所要求的频率对路基路面、桥涵、隧道等进行小修保养，再按照规范要求对项目进行申报。具体依据如下：

（1）、湖南省公路管理局文件关于印发《湖南省普通公路小修保养费用估算指标》的通知（湘路养机[2011]165号文件）；

（2）、《湖南省普通公路小修保养费用估算指标》；

（3）、全市交通运输发展目标管理考核责任书；

（4）、《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）；

（5）、《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）；

（6）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）

4、资金拨付及时性

国省干线公路养护护经费申报由鹤城区公路建设养护中心工程技术股及养护股按照《湖南省普通公路小修保养费用估算指标》(湘路养[2011]165号)文件、《公路养护技术规范》（JTGH10-2009）,《公路桥涵养护规范》（JTGH11-2004）及《全市交通运输发展目标管理考核责任书》等有关规定测算年度所管辖的国省道路干线及县道、桥梁、隧道、涵洞等的养护经费，每年第四季度向鹤城区财政局申报下一年度公路养护经费计划。鹤城区财政局根据年初国省干线公路养护经费预算按时间进度拨付。2020年公路养护经费全部拨付到位,养护经费已全部支出。

（三）、预算支出绩效目标完成程度

项目应达到《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）、《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）、《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）要求。

国省干线公路养护长期目标：我单位管养国道、省道和县道公路列养率达100%，常养率达100%，优良路率达85%以上，并不断提高公路养护区级财政保障资金标准，健全公路养护机制，为社会生产、国民生活和商品流通提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，促进经济社会又好又快发展。

2020年养护专项经费绩效目标：全年国省干线公路优良路率达85%以上，桥涵等构造物安全运行和公路附属设施完好，确保公路安全畅通，全年不发生安全责任事故。

二、绩效评价工作情况

预算支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，养护经费绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较等方式进行评价。

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，我中心组织相关工作人员按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对我单位2020年度专项资金开展了绩效评价工作。

三、预算支出主要绩效及评价结论

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读。根据实施方案要求，我单位组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成绩效评价报告，自评报告分数为96分。

四、绩效评价指标分析

（一）、预算支出决策情况

2020年度,鹤城区财政预算安排公路养护资金273万元，实际支出300.22万元。2020年度资金全部下达，并及时按照财政专项资金管理办法做好项目验收工作，养护资金已全部支出。

（二）、预算执行过程情况

公路和桥梁的养护、管理是我中心工作的主业，是我中心的日常性工作，根据年度工作的安排，有序推进各项工作的开展，严格实行“专户管理，专账核实，统筹使用”的管理模式。

为了加强公路养护资金的使用和管理工作，准确、及时地拨付和使用公路养护资金，充分发挥养护资金的投资效果，根据上级有关规定，我中心结合本单位的实际情况特制定了《专项资金使用管理办法》，按照《湖南省干线公路大中修工程管理办法》(湘交办[2010]312号)实行资金使用管理，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）、预算支出产出情况

年度资金项目均统筹用于国省干线公路93.564公里(其中国道39.663公里，省道53.901公里)，县道68.058公里，乡道92.569公里，村道86.508公里， 桥梁81座，桥梁长度共计2321.54延米，隧道1道、长度440米的日常养护及维修等建设。

根据公路养护考核管理办法、日常养护检查考核和桥梁安全运行制度，开展定期和不定期检查，按照完成情况组织验收，合格率95%。

2020年度财政专项资金国省干线公路有阿养护项目在规定时间按时完成。

（四）、预算支出效益情况

为保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，提升道路的强度和耐久性，改善交通状况，提高车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低企业运输成本。

为群众提供安全、畅通的道路行驶环境，交通的便利，促进商品的跨区域流通，提高商品销量，激励消费，带动地方经济健康稳定发展。

为促进公路事业可持续发展，通过公路和桥梁的建、管、养工作，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，保持公路经常处于良好技术状态。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

公路养护项目的实施存在专业性问题上缺乏足够的专业知识和经验，还有待进一步加强。

在以后的工作中，我中心要合理安排养护计划，应对突发状况，并且注重质量目标与安全目标，努力完成各项项目指标，执行上级对公路病害修复时限的强制性规定。