2020年分水坳隧道提质改造工程项目

预算支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《怀化市鹤城区财政局关于开展2020年度全区预算支出绩效评价工作的通知》的文件精神，对我中心分水坳隧道提质改造工程项目进行绩效评价工作。2020年区财政下达分水坳隧道提质改造工程项目专项资金79万元，已于2020年全部下达，该项目工程款已全部支付。

（二）预算资金使用管理情况

- 预算支出组织管理机构

收到区财政下达的分水坳隧道提质改造工程项目专项资金后，我中心立即组织相关工作人员对该项目实施前、实施中、实施后的监督管理。

- 预算资金和项目管理制度的建设

2020年度财政预算安排分水坳隧道提质改造工程项目专项资金79万元，均为部省补助资金。分水坳提质改造专项资金区财政局于2020年度全部下达，该工程款实际支付61.329万元（审计金额）。

已全部支出。

我中心严格按照要求申请分水坳隧道提质改造专项工程计划，严格执行财政评审程序制度。分水坳隧道提质改造专项工程通过政府采购由湖南志飞建设有限公司实施。

- 预算资金投向结果合理性

我们严格按照省、市区文件精神要求对危桥改造项目进行具体分类细化，并根据现行有效的行业标准所要求的，及时完成S332鹤城区分水坳隧道提质改造工程项目。

4、资金拨付及时性

2020年分水坳隧道提质改造工程项目款，区财政局已于2020年全部下达，该项目已验收完工，审计报告已出。我中心根据审计报告审定总造价，将建设款通过财政直接支付给湖南志飞建设有限公司。

（三）、预算支出绩效目标完成程度

分水坳隧道提质改造工程项目绩效目标：保障道路畅通、提高基础设施，方便沿线群众及过往车辆、行人出行，提高群众生活质量，让沿线受益群众满意。

该项目现已完工，并已验收，且通过了怀化市鹤城区财政投资评审中心结算审查。

二、绩效评价工作情况

预算支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。绩效考核应遵循“客观、公正、公开、适度”的原则，将绩效考核结果与本项目通过项目实施，完成合同上的工程量，保障工程质量验收合格。主要考核项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、社会效益指标、满意度指标等。

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，我中心组织相关工作人员按照项目单位自评的方式，对我单位2020年度专项资金开展了绩效评价工作。

三、预算支出主要绩效及评价结论

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读。根据实施方案要求，我单位组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成绩效评价报告，自评报告分数为93分。

四、绩效评价指标分析

（一）、预算支出决策情况

2020年度,鹤城区财政预算安排分水坳隧道提质改造工程项目资金全部下达，并及时按照财政专项资金管理办法做好项目验收工作，该项目工程款已全部支出。

（二）、预算执行过程情况

分水坳隧道提质改造工程项目由我中心编制了立项申请，通过政府采购，确定了施工单位，进行工程设计，编制工程预算。为保证工程质量，我中心工程人员在项目施工前、施工中、施工后全程监管。在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）、预算支出产出情况

分水坳隧道提质改造工程项目，位于怀化市鹤城区322线，建于2003年，其起止桩号为：K242+379-K242+819，隧道全长440米，属短隧道，为单洞双车道，净宽为9米。

（四）、预算支出效益情况

完善了公路运输结构，提升了道路的强度和耐久性，改善了交通状况，提高了车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低运输成本。改善了道路行驶环境，提升了农村公路服务状态。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

建设计划下达较晚，前期工作时间较长，会影响项目资金拨付进度，建议进一步加大督促协调，争取尽快按质完成目标。针对存在的问题，我们将严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。