鹤城区公路建设养护中心

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《怀化市鹤城区财政局关于开展2020年度全区预算支出绩效评价工作的通知》（鹤财绩[2021]30号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门（股室）报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门基本情况

公路建设养护中心作为一级部门预算单位，内设十个股室，分别为：综合办公室、人事部、财务审计部、安全事务部、计划统计部、工程建设部、公路养护部、信息服务部、路政事务部、应急保障部。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关公路工作的法律、法规、规章制度和技术标准。2、负责辖区内国、省、县道日常养护年度计划编制事务性工作；指导农村道路日常养护年度计划编制事务性工作；负责全区国、省、县道公路日常养护工作（公路大中修、敲碎维护、灾害防治、灾毁抢修和生命安全防护工程）计划编制等事务性工作；协助农村公路工程（公路大中修、危桥改造和生命安全防护工程）计划编制事务性工作。3、负责组织实施全区国、省、县道小修保养、桥梁和隧道的维护、公路附属设施（服务区、停车区）维护、绿化维护等日常性养护工作；负责指导农村公路日常养护事务性、技术性工作。4、负责组织实施全区国、省、县道公路养护工程（公路大中修、桥隧维护、灾害防治、灾毁抢修和生命安全防护工程）；负责组织实施全区农村公路养护工程（公路大中修、危桥改造和生命安全防护工程）。5、承担全区公路行业统计、信息调查、技术交流、科技成果转化、信息化等事务性工作。6、负责全区国、省、县道涉路工程的安全生产工作；组织实施全区国、省、县道应急抢险工作；指导农村公路安全生产和应急抢险相关事务性、技术性工作。7、承担公路行业法律宣传工作，协助交通行政执法部门保护路产路权。承担公路科技成果推广应用和生态环保、绿化美化、智慧公路体系建设运行、路网监测运行相关事务性工作。8、完成区委、区政府及区交通运输局交办的其他任务。

二、一般公共预算支出情况

2020年我局整体支出2476.88万元，使用方向包括基本支出和项目支出，其中基本支出1199.9万元，项目支出1276.97万元。

- 基本支出：2020年度财政拨款基本支出1199.9万元。

工资福利支出990.23万元，其中人员工资：677.97万元，奖金：117.78万元，伙食补助费：5.01万元，职工基本医疗保险缴费：57.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费：100.61万元，其他社会保障缴费及：14.07万元，其他工资福利支出：16.86万元等。

商品和服务支出50.65万元，主要包括：本年行管办公费支出4.1万元，印刷费0.94万元，咨询费1.68万元，水费4.25万元，电费1.87万元；职工差旅费7.16万元，维修（护）费支出0.6万元，培训费605元，公务接待费0.19万元，专用材料费2.65万元，劳务费0.2万元，工会经费支出22.66万元，其他商品服务支出4.28万元。2020年本单位资本性支出（办公设备购置）1.48万元。

对个人和家庭的补助支出157.54万元，主要包括：抚恤金18.41万元，生活补助费支出31.27万元，医疗补助费1.06万元，奖励金0.56万元，其他对个人和家庭补助支出106.24万元。

（二）项目支出：2020年度财政拨款项目支出1276.97万元。

（1）公路养护支出326.06万元，其中国省干线公路养护支出300.22万元,农村公路养护支出25.84万元。2020年鹤城区公路建设养护中心管养里程161.622公里（不含城市道路、乡道、村道），国省干线公路93.564公里，其中国道39.663公里，省道53.901公里；县道68.058公里。在养护资金大幅压缩的情况下，年度养护任务全面完成，年度好路率达91%，确保了路况平稳。根据防尘治理办的要求，我中心防尘路段达24.097KM,其中：G209线黄金坳2833K+500至怀西高速路口15.67kM、S250线碧桂园路口至冷田湾路口3.6km、S322线杨村至桥梁高速涵洞处2KM、G320线0.828KM、X004线老320线2KM.面对线长面广任务重的防尘工作，按照要求每天安排3-5人对防尘路段路面进行清扫和捡白色垃圾，一台专用水车洒水防尘，经过一年的努力工作，防尘效果良好，完全达到降尘、防尘要求，为怀化创建文明卫生城市打好了坚实基础。2020年是交通部对各省“十三五”公路养护管理治理能力评价检查之年，为了做好迎检工作，我局干部职工加班加点对迎检路段路面病害进行处治，对沿线杂草进行砍除，对沿线水沟进行彻底清理，对缺失的里程碑、百米桩从新购置和安装，路况质量明显提高。

（2）、2020年公路大中修工程建设费用共计支出280万元，该项目由财政评审后，进行了公开招标。公路大中修工程采用计量支付的付款方式，工程款由财政集中支付。目前，有四个标段已竣工验收，并出具审计报告，还有一个标段现正在走程序，待工程完工再支付工程尾款。

（3）、扶贫项目。2020年我中心扶贫项目计划安排444万元，实际支出共计393.5752万元，扶贫项目通过政府采购，工程采用计量支付的付款方式由财政集中直接支付，扶贫工程现已全部完工，工程质量为合格，工程款项已结清。

（4）、公路水毁修复工程项目年初预算安排支出100万元，实际支出174.91万元。2020年以来，鹤城区多次普降暴雨，全区公路多次遭受暴雨袭击，公路水毁非常严重，根据不完全调查统计，公路沿线边坡发生塌方和泥石流达18560立方米，路基垮塌和冲空4490立方米/6处。面对灾情，建设养护中心立即启动防汛保畅应急预案，快速反应，组织人员、调动机械设备对阻断交通、严重影响交通安全的地段及时进行抢修 ，累计清除公路沿线边坡塌方18560立方米/102处，修复路基垮塌及冲空挡土墙1548立方米/3处，修复水毁路面8680m2，修复冲毁水沟500米/1处，修复涵洞36米/4道，修复波形钢护栏428米、临时应急摆放警示标志牌128块，警示锥形桶448个，动用机械车辆158台次，投入劳力588个工日，确保辖区道路没有出现4小时以上的交通中段，没有因水毁造成人员伤亡和直接财产损失。

（5）、分水坳隧道提质改造项目2020年开支49万元，该项目由财政预算评审后，进行了公开招标。该项目工程采用计量支付的付款方式，工程款由财政集中支付。项目已完工，工程质量为合格，分水坳隧道提质改造项目工程款项已结清。该项目已竣工验收，审计报告已出。

（6）、公路路政、超限执法年初预算安排支出12万元，实际支出61.94万元，支出不足部分由收到的罚没返回款来弥补。2020年区委区政府将扬尘治理纳入货运车辆超限超载治理重要工作内容，严格落实逢车必检、逢超必罚、逢超必卸、平装密闭要求，累计检测10325台次，处罚超限超载车辆241台次，卸载5811.43吨。经过一年的努力工作，防尘效果良好，完全达到降尘、防尘要求，为怀化创建文明卫生城市打好了坚实基础。

（7）、农村公路安全生命防护工程。2020年区财政下达公路安全生命防护工程项目专项资金261万元，已于2020年全部下达，其中2020年省补资金17万元（2019年省补资金8万元，2020年省补资金9万元）鹤城区财政局已于全部下达，该项目按工程进度实际已支付工程款190万元。

（8）、S322线分水坳停车区工程。2020年度财政预算安排S322线分水坳停车区工程项目专项资金40万元，均为部省补助资金。S322线分水坳停车区专项资金区财政局于2020年度全部下达，该工程款实际支付35.2803万元（结算金额）。工程款已全部支出。

（9）、2020清溪坑危桥改造项目。2020年度财政预算安排危桥改造专项资金30万元，均为部省补助资金。危桥改造专项资金区财政局于2020年度全部下达，该工程款已全部支出。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2020年“三公经费”部门预算调整支出18万元，其中：公务车运行维护费15万元，公务接待费3万元。实际2020年“三公经费”支出14.4万元，其中：公务车运行维护费支出14.21万元，公务接待费支出1937元。与调整预算相比减少支出3.59万元。支出减少主要原因：公务接待严格按有关规定执行。

三、政府性基金预算支出情况

2020年本单位无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2020年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为90分。

七、存在的问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制不能只按编制人员数，而应按实际工作任务的多少、大小、强弱来定预算，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

建议上级财政部门加大公路日常养护续费的投入，便于及时、更好、更大范围进行公路的养护，使道路设施得到长效管理,待续发展。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

细化预算编制工作，保证单位日常公用经费，使他们能够全身投入到工作中去，而不是因经费不足影响工作，因此，需认真做好并改进预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

支出必须有预算指标，无指标或超指标的不得开支。