2020年鹤城区G209线、S322线路面中修工程

预算支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

（一） 预算支出概况

为做好“十三五”全国干线公路养护管理评价迎检工作，进一步稳定和提升路况。依据《湖南省交通运输厅关于下达2020年国省道大中修计划的通知》湘交计统【2020】36号文件精神，湖南省交通运输厅在2020年已下达大中修工程款补助资金597万元，已按工程进度全部下达，该项目分五个标段，四个标段已竣工验收，还有一个标段(鹤城区 G209 K2848.69—K2849.21路面)正在走程序。

（二）预算资金使用管理情况

- 预算支出组织管理机构

我中心在该项目计划下达后，立即组织相关工作人员对该项目实施前、实施中、实施后的监督管理。

- 预算资金和项目管理制度的建设

2020年度财政预算安排公路大中修专项资金597万元，均为省补助资金。大中修工程项目资金区财政局于2020年度按工程进度全部下达。

我中心严格按照要求申报大中修专项工程计划，严格执行财政评审程序制度。公路大中修专项工程通过招投标来确定该项目建筑施工单位。

3、资金拨付及时性

2020年路面大中修工程资金为省补资金597万元，项目目前投资共计527.46万元（该项目分五个标段，其中四个标段已竣工验收完工，还有一个标段正在走程序，待项目完工再支付工程款）。

（三）、预算支出绩效目标

扎实完成我中心2020年公路大中修建设，通过实施国省干线大中修工程，我区干线公路通行能力、安全防护能力有所提升，道路路况整体水平有所提高，极大地方便了群众出行，保障了行车安全。

二、绩效评价工作情况

预算支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，危桥改造项目绩效评价主要遵循重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向，围绕绩效目标，设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较等方式进行评价。

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，我中心组织相关工作人员按照项目单位自评的方式，对我单位2020年度专项资金开展了绩效评价工作。

三、预算支出主要绩效及评价结论

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读。根据实施方案要求，我单位组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成绩效评价报告，自评报告分数为90分。

四、项目概况

1、鹤城区G209路面中修工程项目位于怀化市鹤城区，项目总长3.582km。主要工程数量为：施划标线1772.1㎡，道口标柱12个，波形护栏处理2412m，桥梁信息牌2块，百米桩23个，里程碑4块，挖除沥青路面622.6㎡，填补贯入式沥青碎石641.3㎡，灌缝2983m+982.7㎡，刨铣路面7.2m³。铺筑路面28648㎡，粘层28648㎡，挖除老路面13m³。项目通过政府采购竞争性谈判招标建设，施工单位：湖南志飞建设有限公司，怀化市鹤城区公路建设养护中心负责监管和实施，设计单位为湖南远达工程勘察设计有限公司，监理单位为邵阳市宏腾建设监理有限公司。

2、鹤城区S322路面中修工程项目位于怀化市鹤城区，项目总长6.019km，主要工程数量为：施划标线3080.6㎡，道口标柱60个，桥梁信息牌6块，单柱式标志牌6处，通道口立面标记9.8㎡，百米桩18个，挖除沥青路面1431.1㎡，填补贯入式沥青碎石1857.6㎡，灌缝76.7m+511.1㎡，刨铣路面196.8m³。铺筑路面40629㎡，40629㎡粘层，挖除老路面18.4m³，新建路缘石C30砼983m³。项目通过政府采购竞争性谈判招标建设，施工单位：湖南志飞建设有限公司，怀化市鹤城区公路建设养护中心负责监管和实施，设计单位为湖南远达工程勘察设计有限公司，监理单位为邵阳市宏腾建设监理有限公司。

3、鹤城区G209 K2815+000-2816+000路面中修工程项目位于怀化市鹤城区，项目总长1km，主要工程数量为：施划标线455.8㎡，道口标柱12个，波形护栏立柱处理936m，铺筑路面8367㎡。项目通过政府采购竞争性谈判招标建设，施工单位：湖南伍壹建设有限公司，怀化市鹤城区公路建设养护中心负责监管和实施，设计单位为东莞市交通规划勘察设计院有限公司，监理单位为邵阳市宏腾建设监理有限公司。

4、鹤城区S322 K245+510-K246+000路面中修工程项目位于怀化市鹤城区，项目总长0.49km，主要工程数量为：施划标线212.4㎡，铺筑路面3430㎡，新建路缘石C30砼41.2m³。项目通过政府电子卖场采购，施工单位：湖南名爵建设工程有限公司，怀化市鹤城区公路建设养护中心负责监管和实施，设计单位为东莞市交通规划勘察设计院有限公司，监理单位为邵阳市宏腾建设监理有限公司。

五、资金使用情况

1、G209路面中修工程项目计划资金189万元，审计金额为188.047万元，该项目经费已支付 188.047 万元。

2、S322路面中修工程项目计划资金290万元，审计金额为288.2637万元，该项目经费已支付288.2637万元。

3、G209 K2815+000-K2816+000路面中修工程项目计划资金53万元，审计金额为51.1536万元，该项目经费已支付51.1536万元。

4、S322 K245+510-K246+000路面中修工程项目计划资金24万元，项目正在审计中。

六、项目财务管理情况

项目财务管理制度健全，并能严格执行；在资金使用上有完整的保障程序和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。

七、项目完成情况

G209路面中修工程项目于2020年9月18日开工建设，2020年10月22日进行了项目的竣工验收。项目已通过鹤城区审计局的结算审计。

S322路面中修工程2020年9月18日开工建设，2020年12月18日进行了项目的竣工验收。本项目已通过鹤城区审计局的结算审计。

G209K2815+000-K2816+000路面中修工程项目于2021年2月5日开工建设，2021年3月12日进行了项目的竣工验收。项目已通过鹤城区审计局的结算审计。

S322 K245+510-K246+000路面中修工程2021年2月10日开工建设，2021年3月26日进行了项目的竣工验收。本项目正在鹤城区审计局的结算审计。

G209K2848.69-K2848+701、G209K2848+701-K2849+210段中修正在走招投标流程。

八、项目效益情况

完善了公路运输结构，提升了道路的强度和耐久性，改善了交通状况，提高了车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低运输成本。改善了道路行驶环境，提升了公路服务状态。

九、评价结论及建议

（一）评价结论

鹤城区G209、S322路面中修工程评价结果为合格。该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了鹤城区G209、S322线的村民出行方便，提升了公路通行质量，改善了道路行驶环境，提升了公路服务状态。

- 存在的问题

通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。

（三）相关建议

针对存在的问题，我们将严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。