2020年鹤城区公路建设养护中心扶贫项目

预算支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

（一） 预算支出概况

为排除安全隐患，保障人民安全出行及交通顺利。依据《关于下达2020年鹤城区第一批扶贫资金项目计划的通知》鹤扶领【2020】5号文件、《关于下达2020年鹤城区第二批扶贫资金项目计划的通知》鹤扶领【2020】31号文件和《关于下达2020年鹤城区第三批扶贫资金项目计划的通知》鹤扶领【2020】52号文件精神，2020年区财政下达我中心危桥改造扶贫专项资金444万元，已于2020年8月全部下达。2020年扶贫工程已全部完工。

（二）预算资金使用管理情况

收到区财政下达的危桥改造专项资金预算后，我中心立即组织相关工作人员对该项目实施前、实施中、实施后的监督管理。2020年度财政预算安排扶贫专项资金444万元，均为中央专项补助资金。扶贫专项资金区财政局于2020年度全部下达，扶贫项目现已全部完工，且将项目结余款49.5万元退还区财政（还有8.86万元质保金未付）。

我中心严格按照要求申报扶贫项目专项工程计划，严格执行财政评审程序制度。

（三）项目概况

我中心2020年扶贫项目14项，各项目的情况分别为：

1、刘桦一桥拆除重建工程。该项目位于黄金坳镇里三元村，桥梁全长6.2m,两侧设有宽0.2m，高0.15m路缘石，现老桥严重风化脱落，局部剥落，桥台砌缝砂浆风化严重，下部结构承载力极大下降,加之交通量增大，且桥梁无护栏。对该桥拆除重建，建涵洞跨径为1-4*1.5m，全长8m ，路基宽：净7.0+2*0.5m防撞护栏，全宽8m。该项目计划安排中央专项补助资金19万元，现已完工，工程款已全部支付（留有质保金5700元）。

2、唐家桥拆除重建工程。该工程项目位于黄金坳镇里三元村，原桥上部承重结构为电线杠的简易桥梁，宽4.5m，桥长9m，桥梁跨越农田小溪，不通航，原桥为电线杠上填筑碎石后进行路面硬化作为行车桥梁，且电杆端部直接放置于两侧块石上，该桥不满足承载力要求，经相关专家对该桥桥状况等级鉴定，该桥技术状况等级为五级，为了满足要求，为了方便当地居民，决定对唐家桥进行拆除重建。重建桥梁全长10.06m，桥宽7.5m。该项目计划安排中央专项补助资金40万元，现已完工，工程款已全部支付，且将该项目结余工程款4.87万元退还区财政（留有质保金10538元）。

3、花桥桥危桥改造工程。该项目位于黄金坳镇水环口村，原桥为1-10.5m石拱桥，桥梁全长12.6m，桥梁总宽4.6m,两侧设有宽25m，高60cm浆砌块石护栏，依据该桥病害情况以及专家组的审定意见，决定对该桥进行加固改造。其主要内容为：1、更换整体行车道板，2、桥台基础加固；3、对拱圈、桥台及侧墙进行勾缝和修补；4、对原桥加宽至6.0m，宽度布置为净-5.0+2*0.5m防撞护栏；5、增设导流挡土墙及河底铺砌。项目计划安排中央专项补助资金18万元，现已完工，工程款已全部支付（留有质保金5400元）。

4、水环口桥拆除重建工程。该项目位于黄金坳镇水环口村，原桥为1-4.5m石拱桥，桥梁全长8.2m，桥梁总宽3.4m，根据技术状况等级，病害情况以及专家组的审定意见，决定对该桥进行拆除重建，桥梁全长26.08m，桥总宽为6.5m。项目计划安排中央专项补助资金81万元，于2020年全部下达，该工程已竣工验收，工程款已全部支付。

5、渡沙溪桥拆除重建工程。该工程位于凉亭坳乡罗家溪村，原桥为1-2.5m石拱桥，桥梁全长20.0m，桥梁总宽5m,两侧高约50cm波形护栏，本次设计对该桥进行拆除重建，全长7.0m，路基宽：净6+2*0.5m防撞护栏，全宽7m。工程计划安排中央专项补助资金18万元，于2020年全部下达，该工程已竣工验收，工程款已全部支付。

6、通达林桥危桥改造工程。该工程位于凉亭坳乡竹林湖村，原桥为1-6.0m实心板桥，桥梁全长7.2m，桥梁总宽4.5m。根据技术状况等级，病害情况以及专家组的审定意见，决定对该桥进行加固改造。其主要内容为：1、更换整体行车道板，2、桥台基础加固；3、对增设桥台两侧八字墙及侧墙；4、桥长18m,（桥台侧墙加长），桥宽5.0m，宽度布置为净-4.0+2*0.5m波形护栏；5、河底铺砌。项目计划安排中央专项补助资金28万元，于2020年全部下达，该工程已竣工验收，工程款已全部支付，且将结余工程款2.73万元退还区财政局（留有质保金7578元）。

7、罗家冲桥拆除重建工程。该项目位于黄金坳镇水沙溪村，横跨河流，本桥为拆除重建工程，原全长7m，全宽1.2m,板厚0.2m，原桥梁仅为简易人行桥，不具备通车能力。为了修建产业园，加快村民脱贫，满足村民出行安全要求，改善交通状况，对本桥进行拆除重建。新建桥梁全长12m,桥梁净-5.0+2*0.5m护栏，全宽6.0m。项目计划安排中央专项补助资金50万元，现已完工，工程款已全部支付（留有质保金13710元）。

8、罗家冲桥接线公路项目。该工程位于黄金坳镇水沙溪村，是水沙溪村的重要通组道路，原有公路路基宽度为2.5m-3.0m,路线总长50m，本项目设计速度20km/h,路基宽6.0m,路面宽5.0m,路面结构采用20cm+C30水泥混凝土面层+15cm厚碎石垫层。项目计划安排中央专项补助资金15万元，现已完工，工程款已全部支付（留有质保金3944元）。

9、清溪坑桥接线工程。该项目位于黄金坳镇贺家田村，主线路基宽度6.5米，路面宽度6.0m，支线路基宽度4.5m,路面宽度3.5m。项目计划安排中央专项补助资金30万元，现已完工，工程款已全部支付（留有质保金8982元）。

10、长潭桥危桥改造工程。该项目位于黄金坳镇长潭村，原桥为1-10.5m石拱桥，桥梁全长16.0m，桥梁总宽5.0m。根据技术状况等级，病害情况以及专家组的审定意见，决定对该桥进行加固改造。其主要内容为：1、更换整体行车道板，2、桥台基础加固；3、对拱圈、桥台及侧墙进行勾缝和修补；4、桥长16m,桥宽5.5m，宽度布置为净-4.5+2*0.5m防撞护栏；5、增设导流挡土墙。项目计划安排中央专项补助资金21万元，现已完工，工程款已全部支付，且将结余工程,0.61万元退还区财政局（留有质保金6118元）。

11、罗家溪村新屋场组级道路巩固提升工程。该项目位于怀化市鹤城区凉亭乡罗家溪村，是罗家溪村的重要通组道路，路线总长0.4km，本项目为组级公路建设，现状公路为土路基，无铺装路面，为提升农村公路的路面等级，改善现有的交通条件，为当地村民脱贫致富打好交通基础，本项目设计均为加铺18cm厚C30水泥混凝土面层+15cm厚级配碎石垫层，路面宽度为3.5m，路基宽为4.5mm,公路等级为等外公路。该项目计划安排中央专项补助资金18万元，现已完工，工程款已全部支付，且将结余工程款1.32万元退还区财政局（留有质保金5004元）。

12、黄金坳镇仇家村奇山猕猴桃基地道路硬化工程。该项目位于黄金坳镇仇家村，本项目线路总长0.28km，路基宽度5.5米，路面宽度4.5m。该项目计划安排中央专项补助资金58万元，现已完工，工程款已全部支付，且将结余工程款33.75万元退还区财政局（留有质保金7273元）。

13、竹冲一桥拆除重建工程。该工程位于怀化市鹤城区凉亭坳乡贺家田村老桥全长10m，桥梁宽度4.5m。根据技术状况等级，病害情况以及专家组的审定意见，决定对该桥进行拆除重建，新建桥梁全长10.08m，桥梁宽度0.5m护栏*2侧+5.5m行车道6.5m。工程计划安排中央专项补助资金24万元，现已完工，工程款已全部支付，（留有质保金7200元）。

14、竹冲二桥拆除重建工程.该项目位于怀化市鹤城区凉亭坳乡贺家田村，老桥全长10m，桥梁宽度4.5m，根据技术状况等级，病害情况以及专家组的审定意见，决定对该桥进行拆除重建。新建桥梁全长10.08m，桥梁宽度0.5m护栏*2侧+5.5m行车道6.5m。工程计划安排中央专项补助资金24万元，现已完工，工程款已全部支付，（留有质保金7200元）。

二、项目绩效目标

扎实完成我局2020年扶贫公共基础设施建设，进一步改善贫困地区生产生活条件，推进产业扶贫，方便百姓出行，拉动地方经济不断增长，保障贫困人口稳步脱贫。

三、资金使用情况

1、刘桦一桥拆除重建工程财政预算安排资金19万元，均为中央专项补助资金，鹤城区财政局已于2020年2月全部下达。该项目已完工并交工验收，结算金额为19万元，该项目经费已支付19万元。

2、唐家桥拆除重建工程财政预算安排资金40万元，均为中央专项补助资金，鹤城区财政局已于2020年2月全部下达。该项目已完工并交工验收，结算金额为35.127万元，该项目经费已支付35.127万元。且将该项目结余工程款4.87万元退还区财政局。

3、花桥桥危桥改造工程财政预算安排资金18万元，均为中央专项补助资金，鹤城区财政局已于2020年2月全部下达。该项目已完工并交工验收，结算金额为18万元，该项目经费已支付18万元。

4、水环口桥拆除重建工程财政预算安排资金19万元，均为中央专项补助资金，鹤城区财政局已于2020年2月全部下达。该项目已完工并交工验收，审计金额为80.5561万元，该项目经费已支付80.5561万元。

5、渡沙溪桥拆除重建工程财政预算安排资金18万元，均为中央专项补助资金，鹤城区财政局已于2020年2月全部下达。该项目已完工并交工验收，目前资料已送结算。该项目经费已支付12.2万元。

6、通达林桥危桥改造工程财政预算安排资金28万元，均为中央专项补助资金，鹤城区财政局已于2020年2月全部下达。该项目已完工并交工验收，结算金额为25.2622万元，该项目经费已支付25.2622万元。且将结余工程款2.73万元退还区财政局。

7、黄金坳镇水沙溪产业道路罗家冲桥拆除重建工程财政预算安排资金50万元，均为中央专项补助资金，鹤城区财政局已于2020年2月全部下达。该项目已完工并交工验收，结算金额为45.6997万元，项目经费已支付45.6997万元。

8、黄金坳镇水沙溪产业道路罗家冲桥接线公路财政预算安排资金15万元，均为中央专项补助资金，鹤城区财政局已于2020年2月全部下达。该项目已完工并交工验收，结算金额为13.1472万元，经费已支付13.1472万元。

9、清溪坑桥接线工程财政预算安排资金30万元，均为中央专项补助资金，鹤城区财政局已于2020年2月全部下达。该项目已完工并交工验收，结算金额为29.9407万元，该项目经费已支付29.9407万元。

10、长潭桥危桥改造工程财政预算安排资金21万元，均为中央专项补助资金，鹤城区财政局已于2020年5月全部下达。该项目已完工并交工验收，结算金额为20.3941万元，该项目经费已支付20.3941万元。且将结余工程,0.61万元退还区财政局。

11、罗家溪村新屋场组级道路巩固提升工程财政预算安排资金18万元，均为中央专项补助资金，鹤城区财政局已于2020年5月全部下达。该项目已完工并交工验收，结算金额为16.683万元，项目经费已支付16.683万元。且将结余工程款1.32万元退还区财政局。

12、黄金坳镇仇家村奇山猕猴桃基地道路硬化工程财政预算安排资金58万元，均为中央专项补助资金，鹤城区财政局已于2020年5月全部下达。该项目已完工并交工验收，结算金额为24.2452万元，该项目经费已支付24.2452万元。且将结余工程款33.75万元退还区财政局。

13、竹冲一桥拆除重建工程财政预算安排资金24万元，均为统筹整合资金，鹤城区财政局已于2020年9月全部下达。该项目已完工并交工验收，结算金额为24万元，经费已支付24万元。

14、竹冲二桥拆除重建工程财政预算安排资金24万元，均为统筹整合资金，鹤城区财政局已于2020年9月全部下达。该项目已完工并交工验收，结算金额为24万元，经费已支付24万元。

四、项目财务管理情况

项目财务管理制度健全，并能严格执行；在资金使用上有完整的保障程序和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。

五、项目组织实施情况

1、实施流程。①、首先组织项目专业技术人员和专家到项目现场，对现场情况进行分析、评估。②对现场进行钻探、勘测，收集第一手资料。③找有资质的单位进行设计、预算。④设计院拟定出设计方案后，组织专家对方案论证、评审。⑤按程序报批后交由相关单位实施。

2、监管措施 。在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

六、项目效益情况

完善了公路运输结构，提升了道路的强度和耐久性，改善了交通状况，提高了车辆行驶的安全性、便捷性，能够节约运输时间，减少汽车损耗，降低运输成本。改善了道路行驶环境，提升了农村公路服务状态。

七、评价结论及建议

1、评价结论

项目实施后达到了预期目的，解决了项目所在地出门出行难及农业生产运输难问题, 较好地改善了当地村民生产、生活环境，为当地群众脱贫致富创造了条件。

2、存在的问题

通过自查，扶贫专项资金项目必须通过现场核实，一一对应，力要用在刀刃上，解决当地最急需解决的问题，没硬化之前，老百姓的生产生活非常的不方便。项目实施过程中还是存在遗漏的地方，在以后的扶贫项目实施过程中要和当地老百姓多交流，多听取他们的想法，与实际相结合，将项目的效益发挥到最大。

3、相关建议

针对存在的问题，我们将严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。