农村公路安全生命防护工程

预算支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《怀化市鹤城区财政局关于开展2020年度全区预算支出绩效评价工作的通知》的文件精神，对我中心公路安全生命防护工程项目进行绩效评价工作。

2020年区财政下达公路安全生命防护工程项目专项资金261万元，已于2020年全部下达，其中2020年省补资金17万元（2019年省补资金8万元，2020年省补资金9万元）鹤城区财政局已于全部下达，该项目按工程进度实际已支付工程款189.8万元。

（二）预算资金使用管理情况

- 预算支出组织管理机构

收到区财政下达的公路安全生命防护工程项目专项资金后，我中心立即组织相关工作人员对该项目实施前、实施中、实施后的监督管理。

- 预算资金和项目管理制度的建设

2020年度财政预算安排公路安全生命防护工程项目专项资金261万元，其中2020年省补资金17万元（2019年省补资金8万元，2020年省补资金9万元）。公路安全生命防护专项资金区财政局于2020年度全部下达，该工程款实际支付189.8万元。

- 预算资金投向结果合理性

我们严格按照省、市区文件精神要求对公路安全生命防护项目进行具体分类细化，并根据现行有效的行业标准所要求的，及时完成公路安全生命防护工程项目。

4、资金拨付及时性

2020年公路安全生命防护工程项目款，区财政局已于2020年全部下达，该项目正在走审计流程，等审计报告报告报出再支付工程尾款。

（三）、预算支出绩效目标完成程度

公路安全生命防护工程项目绩效目标：通过公路安全生命防护工程建设基本消除临水临崖路，及交叉路口、学校、村庄的公路安全隐患，从而保证人民生命财产安全。

本工程突出事故多发路段和安全隐患路段的综合治理，提升安全生命防护工程“针对性、宽容性、创造性”，积极采用路侧宽容改善措施，以达到“安全、经济、有效、实用”的目的。

二、绩效评价工作情况

预算支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。绩效考核应遵循“客观、公正、公开、适度”的原则，将绩效考核结果与本项目通过项目实施，完成合同上的工程量，保障工程质量验收合格。主要考核项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续影响指标、社会效益指标、满意度指标等。

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，我中心组织相关工作人员按照项目单位自评的方式，对我单位2020年度专项资金开展了绩效评价工作。

三、预算支出主要绩效及评价结论

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我单位对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读。根据实施方案要求，我单位组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成绩效评价报告，自评报告分数为90分。

四、绩效评价指标分析

（一）、预算支出决策情况

2020年度鹤城区财政预算安排公路安全生命防护项目工程项目资金全部下达，并及时按照财政专项资金管理办法做好项目验收工作，该项目工程款已全部支出。

（二）、预算执行过程情况

公路安全生命防护项目工程项目由我中心编制了立项申请，通过招投标，确定了施工单位，进行工程设计，编制工程预算。为保证工程质量，我中心工程人员在项目施工前、施工中、施工后全程监管。在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）、预算支出产出情况

公路安全生命防护项目工程项目，分别建设于黄金坳、凉亭坳、河西、城南、盈口、黄岩和坨院等部分农村公路，项目建设总里程为201.25公里，共计线路47条，桥梁96座。警告标志63块，凸面镜117个，挡土墙635米，桥梁防撞墙623.4米，桥面铺装2473.1m2。

该项目2020年财政预算安排资金261万元，其中2020年省补资金17万元（2019年省补资金8万元，2020年省补资金9万元）鹤城区财政局已于全部下达，该项目经费已支付189.8万元。

（四）、预算支出效益情况

公路安全生命防护项目工程项目完工后，可以减少公路安全隐患，从根本上减少道路安全隐患，确保了广大人民群众的出行安全。