附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 老旧小区改造 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区住建局 | | | | 实施单位 |  | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1000 | 1000 | 1642 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成71个老旧小区改造，其中2019年63个小区，2020年8个小区。 | | | | 完成71个老旧小区改造，其中2019年63个小区，2020年8个小区。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出  指标  (50分) | 数量指标 | 改造小区个数 | 71个小区 | 100% | 10 | 10 |  |
| 改造小区户数 | 13981户 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 按照现场实地调查、居民意愿及小区实际情况完成改造。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 年底基本完成改造 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 2020年度老旧小区改造一般债券 | 800 | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 促进社会资本、管线单位投入 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 改善、提升居民条件，促进和谐社会发展 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 新增、修整绿化，小区环境得到整治 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 谋划建立小区长效管理机制 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 小区改造完成后居民满意度达80%以上 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：李阳 填报日期：2021.6.18 联系电话：13874408698

单位负责人签字：