附件6：

专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 单家垅溪入河口段污水沟改造和坨院溪九丰段河道清淤 |  | 负责人 及电话 | 尹晓平 18074529065 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级主管部门 |  |  | 怀化市河长办 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 鹤城区河长办（鹤城区水利局） |  | 实施单位 | 鹤城区河长办 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B／A） |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 185000 | 162500 |  | 87.8 % |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 185000 | 162500 |  | 100% |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |
|  | 改善水生态环境，河道清淤清渣、两岸护坡挡砌、输通疏宽河道行洪断面 |  |  |  | 有效改善城区水生态环境和两岸行洪安全 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年 完成值 |  | 未完成原因和 改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 坨院溪河道保洁 |  | 1条 | 100% |  |  |
|  |  |  | 单家垅溪污水沟改造 |  | 80米 | 100% |  |  |
|  |  |  | 坨院溪河道清淤 |  | 680米 | 100% |  |  |
|  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年底投资完成比例 |  | ≧90% | 100% |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 | 周边居民生产生活环境是否明显改善 |  | 是/否 | 是 |  |  |
|  |  |  | 河流清淤后河道是否畅通 |  | 是/否 | 是 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≧90% | 100% |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |