2022年度怀化市鹤城区水利局专项

资金绩效自评报告

单位名称：（盖章）

年  月  日

怀化市鹤城区水利局2022年度专项资金

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

鹤城区水利局职能是:负责实施水利项目前期工作、保障水资源合理开发利用，负责开展防汛抗旱工作、监督指导水行政执法工作，组织实施水利工程、防洪排涝工程建设管理，组织协调农田水利基本建设，负责防治水土流失、组织指导水利行业质量监督工作等。

鹤城区水利局核定编制共有123个，其中：行政编7个，机关后勤编2个，全额事业编56个，差额编5个，自收自支53个，（局机关9个，水旱灾害防御中心6个，水利事务中心30个，竹林坪水库11个，红岩泵站60个，板木溪7个），年末实有在编人数96人 。经费来源是财政核拨。

机构设置：内设3个股室，办公室（人事、财务），水利事务中心（河长制工作组、移民开放事务中心工作组、水利建设工作组、水政水资源工作组、水土保持工作组），水旱灾害防御事务中心。纳入2022年部门预算编制范围的3个二级部门为竹林坪水库管理所、板木溪水库管理所、红岩水轮泵管理站。

2、项目的实施依据

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年项目支出预算6323.1万元，2022年部门决算项目支出3036.23万元，其中：上级专项资金2551.28万元，本级资金484.95万元。主要用于乡村振兴、山洪灾害防治、河道清淤、水旱灾害风险普查、水利冬修等项目。

上级专项资金项目：⑴湘财预[2020]306号2021年第一批中央水利发展资金1085.8万元；⑵湘财预〔2021〕46号，下达2021年第二批中央水利发展资金，小型水库除险加固项目[小（2）型水库 茶吉冲]20万元；⑶湘财预[2021]136号，下达2021年中央财政水利救灾资金（第二批）30万元；⑷湘财预[2022]102号，2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金40万元；⑸湘财预[2021]276号2022年第一批中央水利发展资金141.45万元；⑹湘财预[2019]256号2020年第一批中央水利发展资金226.75万元；⑺湘财预[2021]174号2021年中央财政水利救灾资金6.76万元；⑻ 湘财预〔2022〕214号2022年第八批中央财政水利救灾资金26.6万元；⑼湘财预[2021]257号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金15万元；⑽湘财预[2022]38号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金180万元。

本级资金项目：①单家垅溪入河口段污水沟改造和坨院溪九丰段河道清淤经费16.25万元；②山洪灾害预警系统运行维护费及基层防汛能力建设52.2万元；③水旱灾害风险普查项目资金14.5万元；④2022年水利领域巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目335万元；⑤2022水利冬修67万元。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

| 项目分类 | 基本性质 | 用途 | 主要内容 | 涉及范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水沟改造和河道清淤 | 河道行洪安全 | 保障河道汛期安全行洪和改善河道生态水质 | 河道清淤清渣、两岸护坡挡砌、输通疏宽河道行洪断面 | 单家垅溪、坨院溪九丰段 |
| 山洪灾害预警系统运行维护费及基层防汛能力建设 | 山洪灾害预警 | 降低山洪灾害、山洪损失 | 山洪灾害监测预警系统维护费、水旱灾害机械设备采购、物资仓库设备维护及设备抢险费、应急演练及宣传费、沙石木材代储。 | 鹤城区 |
| 水旱灾害风险普查 | 洪水灾害风险评估与区划及干旱灾害风险评估与区划 | 降低洪水灾害 | 完成太平溪（21.56㎞），鸬鹚江（41.34㎞）的洪水灾害风险评估与区划及干旱灾害风险评估与区划任务 | 太平溪、鸬鹚江 |
| 2022年水利领域巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 | 农村水利基础设施建设 | 农田水利及农村饮水安全项目建设 | 一.实施产业发展项目2个，特色产业带动増加人口收入超过3万元。 二. 2. 实施乡村建设行动项目2个，恢复、改善灌溉面积超过30亩。 | 鹤城区黄金坳镇凉亭坳乡杨潭村、贺家田村；盈口乡新家庄村、新垦村；城南街道禾塘村；坨院街道办事处岩添村；黄岩管理处白马村等6个乡镇（街道）13个行政村 |
| 2022水利冬修 | 维修改造及非工程措施 | 小型水利建设及水库划界 | 完成3座山塘维修、5处渠道维修、1座堰坝维修 | 4个涉农乡镇及街道14个村 |

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

| 项目分类 | 项目绩效总目标 | 项目阶段性目标 |
| --- | --- | --- |
| 污水沟改造和河道清淤 | 改善水生态环境，河道清淤清渣、两岸护坡挡砌、输通疏宽河道行洪断面 | 有效改善城区水生态环境和两岸行洪安全 |
| 山洪灾害预警系统运行维护费及基层防汛能力建设 | 山洪灾害监测预警系统维护、物资仓库设备维护及设备抢险、应急演练 | 山洪灾害监测预警系统维护、物资仓库设备维护及设备抢险、完成应急演练 |
| 水旱灾害风险普查 | 完成太平溪（21.56㎞），鸬鹚江（41.34㎞）的洪水灾害风险评估与区划及干旱灾害风险评估与区划 | 2022年底完成100% |
| 2022年水利领域巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 | 恢复、改善灌溉面积超过30亩，特色产业带动増加人口收入超过3万元 | 恢复、改善灌溉面积30亩，特色产业带动増加人口收入超过3万元 |
| 2022水利冬修 | 完成10处小型农田水利建设 | 实际完成10处小型农田水利建设 |

- 预期主要的生态、社会和经济效益

| 项目分类 | 预期生态效益 | 预期经济效益 | 预期社会效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水沟改造和河道清淤 | 改善水生态环境，河道清淤清渣、两岸护坡挡砌、输通疏宽河道行洪断面 | 有效改善城区水生态环境和两岸行洪安全 | 有效改善城区水生态环境和两岸行洪安全 |
| 水旱灾害风险普查 | 完成太平溪（21.56㎞），鸬鹚江（41.34㎞）的洪水灾害风险评估与区划及干旱灾害风险评估与区划 | 减少水旱灾害损失 | 有效减少水旱灾害损失 |
| 2022年水利冬修 | 新增水面面积0.015万亩 | 改善灌溉面积0.088万亩 | 受益群众满意度100% |
| 2022年水利领域巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 | 恢复、改善灌溉面积超过30亩 | 特色产业带动増加人口收入超过3万元 | 恢复、改善灌溉面积超过30亩，特色产业带动増加人口收入超过3万元 |
| 山洪灾害预警系统运行维护费及基层防汛能力建设 | 山洪灾害监测预警系统维护、物资仓库设备维护及设备抢险、应急演练 | 山洪灾害监测预警系统维护、物资仓库设备维护及设备抢险、完成应急演练 | 减少山洪损失、山洪灾害监测预警系统维护、物资仓库设备维护及设备抢险、完成应急演练 |

二、绩效评价工作情况

1、前期准备：加强组织领导，明确工作责任。对财政资金绩效自评工作，我局领导高度重视，由分管财务的局领导主持召开了专门会议，将专项绩效自评工作落实到业务股室，财务部门综合管理和汇总，做到一个项目一个项目的自评，层层抓落实。

2、组织实施：抽调专门力量，认真做好自评。业务股室和财务部门安排专门业务骨干人员，根据专项资金绩效评价共性指标内容，通过查阅资料、实地查看、报账支出等对每一项专项工作的完成情况、完成质量、预期产生的经济、社会、生态效益进行详细自评和分析。

3、分析评价：财务部门组织人员对本级专项资金管理、使用、预算执行以及存在的问题进行总结和评价分析，并对各业务股室提供的自评材料进行再次自评，以确保自评质量。
     三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年，我局专项资金已全部到位，并严格做到专款专用。

2、项目资金使用情况分析

| 项目分类 | 到位资金（万元） | 完成投资（万元） | 投资完成率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水沟改造和河道清淤 | 16.25 | 16.25 | 100 |
| 山洪灾害预警系统运行维护费及基层防汛能力建设 | 52.2 | 52.2 | 100 |
| 2022年水利冬修 | 67 | 67 | 100 |
| 水旱灾害风险普查 | 14.5 | 14.5 | 100 |
| 2022年水利领域巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 | 335 | 335 | 100 |

3、项目资金管理情况分析

我局在项目资金管理和使用过程中严格按照相关资金管理办法和相关管理制度执行，专项资金通过区财政局采购办审核由国库直接支付,其余资金通过农业审核由水利局建立专项科目进行核算，开支范围和票据合法合规，报账审批程序及手续具全，我局建立了财务管理办法，专项资金管理制度，保证专款专用。在监督、稽察、检查中未发现资金问题。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

项目全部按计划一步一步实施，并确保保质保量完成任务。在整个项目组织过程中，职责分工，形成合力：按照“谁用款、谁负责”的原则，将专项资金的立项、申报、拨付、使用等各环节落实到相关责任单位和部门，发挥各自职能，合力开展工作，确保资金安全和有效地使用。强化监管，发挥效益：严格执行“事前、事中、事后”监督，不走形式，切实加强单位的日常自查和监督检查，规范项目管理，完整保存项目资料，发现问题及时整改，分析原因，制定可行的措施，及时对项目进行验收。

2、项目管理情况分析

项目管理严格执行《鹤城区水利建设项目管理制度》，加强专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理、建设监理、质量监督管理等有关制度。在立项审批上，严格按照建设程序要求审核项目材料，组织查勘及会审工作。监督管理上严格按照工程质量的监督管理规定，对水利工程质量监督管理，保证工程质量，确保工程安全，发挥投资效益。严格按照既定的项目实施方案、验收规程要求及质量的监督管理规定，及时整编完工项目验收资料，认真开展项目竣工验收和财务决算工作。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：项目均按要求进行电子卖场购买、政府采购、招投标，将成本控制在合理范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况：在确保保质保量完成任务的前提下尽量节约成本。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度：2022年度项目全部完成施工。

（2）项目完成质量：2022年度项目全部竣工验收合格，质量符合我国现行法律、法规要求。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2022年度项目预期目标基本全部达到。

- 项目实施对经济和社会的影响

污水沟改造和河道清淤，有效改善城区水生态环境和两岸的行洪安全；山洪灾害预警系统运行维护费及基层防汛能力建设，降低山洪灾害、山洪损失	山洪灾害监测预警系统维护、完成应急演练；2022年水利冬修改善灌溉面积0.0088万亩, 新增粮食生产力15.6万斤；水旱灾害风险普查完成太平溪（21.56㎞），鸬鹚江（41.34㎞）的洪水灾害风险评估与区划及干旱灾害风险评估与区划任务，降低洪水灾害； 2022年水利领域巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目实施产业发展项目2个，特色产业带动増加人口收入超过3万元，实施乡村建设行动项目2个，恢复、改善灌溉面积超过30亩。

三、绩效评价指标分析情况

| 项目分类 | 数量指标 | 质量指标 | 时效 指标 | 成本 指标 | 经济效益指标 | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 满意度指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水沟改造和河道清淤 | 保障河道汛期行洪安全和改善河道生态水质 | 质量合格率100% | 2022年12月31日前完工 | 预算批复投资控制内 | 投资成本不大于20万元 | 有效改善城区水生和两岸的行洪安全 | 项目实施后，工程安全可靠运行良好。 | ≥98 |
| 山洪灾害预警系统运行维护费及基层防汛能力建设 | 减少山洪损失、山洪灾害监测预警系统维护、物资仓库设备维护及设备抢险、完成应急演练 | 质量合格率100% | 2022年12月31日前完工 | 预算批复投资控制内 | 山洪损失减少 | 有效减少山洪损失 | 项目实施后，工程安全可靠运行良好。 | ≥98 |
| 2022年水利冬修 | 完成10处小型农田水利建设 | 质量合格率100% | 2022年12月完工 | 预算批复投资控制内 | 改善灌溉面积0.088万亩 | 新增粮食生产力15.6万斤 | 已建工程运行正常 | ≧90% |
| 水旱灾害风险普查 | 完成太平溪（21.56㎞），鸬鹚江（41.34㎞）的洪水灾害风险评估与区划及干旱灾害风险评估与区划 | 质量合格率100% | 2022年12月31日前完工 | 预算批复投资控制内 | 洪水灾害损失减少 | 洪水灾害损失减少 | 灾害普查成果 | ≥90% |
| 2022年水利领域巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目 | 恢复、改善灌溉面积；特色产业带动増加人口收入 | 质量合格率100% | 2022年12月完成 | 预算批复投资控制内 | 特色产业带动増加人口收入 | 恢复、改善灌溉面积 | 设计使用年限（农村饮水）15年；设计使用年限（产业发展及其他）20年 | ≥90% |

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据《怀化市鹤城区财政局关于开展2022年度全区部门整体支出、专项资金绩效自评工作的通知》（鹤财绩〔2023〕 30号）要求，我局领导高度重视，立即传达了文件精神，安排绩效评价工作，争取按时、保质、保量完成本次绩效评价工作。我局由分管领导牵头，带领业务股室、财务股室等相关同志参加本次工作，对2022年财政专项资金支出情况进行了自查自评，并对照专项资金绩效评价共性指标内容及标准进行了评分，自评得分96.5分。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

水利作为国家的命脉，水利工程作为民心工程，是造福民众的重要举措；对水资源进行进行开发利用，能够形成水产品，也能创造一定的经济效益，建议进一步加强资金投入，形成长效机制。

我单位按财政要求在官网进行评价结果的公开。

六、主要经验及做法、存在的问题及建议

1、主要经验及做法：为确保项目后续日常管理维护到位，将积极与地方财政衔接，做好财政预算工作，确保绩效评价的效率和质量，工程业务人员和财务人员应集中组织进行培训，进行相关疑难解答。

2、存在的问题：（一）水利建设配套资金到位难：由于水利建设配套资金到位难，财政困难，水利项目配套难以足额到位，导致很多急需建设的小型农田水利项目没有资金来源，部分国家投资项目因配套资金不足，仅完成了主体工程建设，尾欠任务较多，往往影响水利建设任务目标实现和考核。（二）防汛抗灾工作任务异常艰巨：我区境内溪河纵横，流域水库（电站）星罗棋布，在建涉水工程、地质灾害隐患点、尾矿库众多，加之防汛抗灾基础薄弱，山洪地质灾害防范能力有限，流域调度难度大，防汛抗灾工作任务异常艰巨。（三）我区水利建设环境需优化：主要是水利工程建设用地难落实、施工运输道路不通、水电支持不到位、水库腾空不及时等问题均不同程度的存在，成为制约水利工程建设顺利开展和有序推进的重要因素，影响了我区水利建设目标任务实现。

3、有关建议：（一）加大对水利前期工作的支持力度。为加大项目资金争取力度，我局举全局之力，积极开展各类水利项目的前期工作。但前期经费仍然不足，对工作的开展造成了严重影响。建议区政府进一步加大对水利前期工作资金支持力度，以便形成良好的项目储备，为争取国家进一步投入打下坚实的基础。（二）建议加大水利配套资金支持力度。近年来，中央逐步加大水利建设投入，但区级财政安排的配套资金十分有限，难以达到上级要求。前些年我区病险水库除险加固等工作存在着巨大的地方配套资金欠债。鉴于我区地处山区，地方经济落后，很难达到省政府要求的配套比例，请求区政府进一步加大水利建设地方配套资金的支持力度。

七、其他需要说明的问题

无

怀化市鹤城区水利局

2023年9月25日