附件3

部门整体支出绩效自评表

| 市直预算部门名称 | 怀化市鹤城区工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 299.07 | 555.3 |  | 555.3 | 10 |  |  |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算： 555.3 |  |  |  |  | 其中：基本支出：468.15 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  |  | 项目支出：87.15 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 100% |  |  |  |  | 98% |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 重点项目——信息化项目建设方面 |  | 扩建5G基站及配套设施，新建及改造318个5G站点（含配套设施） | 全年完成320个5G基站，完成5G新建及改造项目总投资1.03亿元。获得省政府办公厅2022年度真抓实干关于建设信息基础设施和推进产业数字化方面的表扬激励 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 重点项目——电力建设及改造项目 |  | - 加大电力建设力度，完善村网，满足鹤城区安全供用电需求，2022年计划投资2亿元。 | 全年完成投资3.43亿元，电力提升三年行动项目部评为获得区里先进指挥部 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 国企改制工作 |  | 完成家具厂、塑料厂2家的企业改制工作 | 完成家具厂、塑料厂的征拆、企业改制、职工安置工作 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 企业入规 |  | 市局下达任务全年新增规模企业8家 | 已完成新增规模企业10家 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 重点项目——信息化项目建设方面 |  | 100% | 100.63% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 重点项目——电力建设及改造项目 |  | 100% | 172% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 国企改制工作 |  | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 企业入规 |  | 100% | 125% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 重点项目——信息化项目建设方面 |  | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 重点项目——电力建设及改造项目 |  | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 国企改制工作 |  | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 企业入规 |  | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 基本支出 |  | 279.83 | 468.15 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 项目支出 |  | 19.24 | 87.15 | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标（30分） |  | 重点项目——信息化项目建设方面 |  | 完成318个5G站点 | 完成320个5G基站，总投资1.03亿元； | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 经济效 益指标 | 重点项目——电力建设及改造项目 |  | 计划投资2亿元 | 完成投资3.43亿元 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 国企改制工作 |  | 鹤城区2家国有企业 | 全区2家国企业已完成 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 企业入规 |  | 新增入规企业 8家 | 完成新增入规企业10家 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 稳工业经济增长，工业经济规模和效益有所提升 |  | 工业重点项目建设全面加速推进，完成工业投资40亿 | 工业企业全年完成规模工业增加值50.6亿元，增速3.9%；规模以上制造业增加值增速达到8.9%，制造业占GDP比重11.1%，较上年提升0.8%。 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 保市场主体，持续开展企业“纾困增效”行动 |  | 开展重点工业企业帮扶和“纾困增效”专项帮扶工作 | 下派帮扶特派员、专干34人，分赴391家企业进行联企帮扶，收集391家企业389个问题，帮助产业园区企业落实用工370余人，帮助园区企业协调落实银行融资3520万元 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 培育新增规模工业企业有突破 |  | 计划完成8家 | 全年净增规模工业企业10家 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  |  | 全力支持和组织推动企业疫情防控工作和复工复产 |  | 及时掌握企业生产情况和存在的困难，帮扶复工复产企业解决能源供应、原料采购、人员用工等生产方面的难题 | 停产的36家规模工业企业有全部恢复生产，复产率100% | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 空气质量达标 |  | 按照《怀化市鹤城区污染防治攻坚战2020年度工作方案》和《2020年怀化市鹤城区创建环境空气质量二级标准达标城市工作方案》全年推进 | 按照《怀化市鹤城区污染防治攻坚战2020年度工作方案》和《2020年怀化市鹤城区创建环境空气质量二级标准达标城市工作方案》全年推进 | 2.5 | 2.5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 全面深化改革 |  | 100% | 按照《中共怀化市鹤城区委全面深化改革领导小组2019年工作要点及责任分工》全年推进 | 2.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 规模以上工业增加值增速 |  | 100% | 全年推进 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 |  | 企业满意度 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 群众满意度 |  | 群众满意度 | 100% | 5 | 4 |  |
| 填表人：谌小丽 填报日期：2023.9.22 联系电话：13789286819 单位负责人签字： 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |