2020年扶贫政策政策宣讲

区住建局

2020年5月

各位领导、同事们：

农村危房改造作为“两不愁、三保障”一项重要内容，是各级脱贫攻坚检查中的重点环节。下面我就农村危房改造项目政策解读、存在问题、下一步工作三个方面作简要讲解：

一、政策解读

基本原则：一是“一户一宅，建新拆旧”，每户改造的住房，应该是该户的唯一住房，达到改造标准。当新房建设完毕可以入住后，旧房必须拆除。二是“危房不住人，人不住危房”，即确保农村危房居住人及时迁离，危房挂牌或拆除；长期居住在农村的4类重点对象的危房（唯一住房）应改尽改。

实施主体：乡镇是危房改造政策的实施主体，具体落实危改的组织实施、质量监管、竣工验收和资金到户。区级住建部门主要负责区级危改政策制定和宣传；加强危改过程指导、监督；做好技术人员培训和技术服务；会同财政、审计等部门对危改资金进行监管和拨付。

责任主体：农村危房改造以自建方式的，农户和施工队对房屋质量负主体责任；以统建方式的，建设主体和建设单位对房屋质量负主体责任。

（一）对象认定

（1）对象范围：根据2020年国家、省级下发的农村危房改造文件规定，以下为4+1类重点对象（以民政、残联、扶贫办认定的最新数据为准）：1.分散供养特困人员（五保户）。是指未进敬老院安置、仍在农村分散居住的五保户。2.低保户。是指生活比较贫困，有民政部门颁发的低保证书，享受国家低保政策的农户。3.贫困残疾人家庭。是指家庭生活比较贫困，户籍人口中有家庭成员取得残联部门颁发残疾人证书的农户。4.建档立卡贫困户。是指经济上比较拮据，收入在当地贫困线以下经扶贫部门认定为建档立卡贫困户的农户。5.2020年增加符合改造条件的“边缘户”作为改造对象。“边缘户”应是扶贫办认定的生活拮据，自有住房条件差（应有村、乡镇两级提供的贫困证明并盖章），有改造意愿的农户。

（2）房屋鉴定：申请农户房屋由村支两委和乡镇街道调查摸底确认，对象户的经济条件确实困难住房无保障，或唯一住房被专业机构或第三方鉴定单位依据建村函〔2019〕200号附件《农村住房安全性鉴定技术导则》鉴定为C、D级危险性较大房屋。

（二）审查条件

农村危房改造以户为单位（以户口本户主识别对象），由农户自主提出申请。有下列情形之一的农户不能确定为补助对象：①.户口本内成员在本村另有安全住房的、在外地(县城、集镇)已有永久性居住房屋的；户口本内成员有小车（小型农用车除外）、工商营业执照（农业合作社除外）、属财政供养人员，或有违法行为的；.户口本内成员在2010年至今已享受农村危房改造政策的；④.未经审批，违法占用耕地、林地建房的；申请改造的房屋是两层砖混楼房的（集中修建的一户一层除外）；⑤.房屋产权不属于户口内人员。

（三）实施程序

1.由户主本人自愿申请；2.村支两委进行调查核实后，召开评议会议，并在村级公示栏或村民主要活动场所公示；

3.乡镇（街道）根据名单组织开展对象户房屋鉴定（已在2019年农村房屋全覆盖鉴定中鉴定为C、D级的不再重复鉴定）、核实身份和资格，在乡镇（街道）政务公开栏、村务公开栏、村民主要活动场所进行公示。4.住房和城乡建设部门会同区民政部门、区残疾人联合会、区扶贫部门审查申请人身份及补助资格，联合第三方机构复核房屋危险性等级，并出具《农村房屋危险性鉴定表》（已在2019年农村房屋全覆盖鉴定中鉴定为C、D级的不再重复鉴定），对部分申请人组织重点及现场抽查。重点对申请人、改造方式、补助资金进行核准审批，并在地方电视台或政府网站上将审批结果公示。5.村支两委收集改造户的“一户一档”资料，跟踪改造进度，收集房屋改造前、中、后照片，按户制作危房改造“一户一档”。改造房屋竣工后，村支两委上报乡镇（街道）和区级有关部门开展初步验收。验收合格的填写《修缮加固/新建房屋基本安全评定表》和《农村危房改造工程建设项目竣工验收表》放入“一户一档”整理成册，由乡镇以村为单位汇总“一户一档”，上报区级住建部门审批。6.区级住建部门对农户“一户一档”资料进行审查、房屋进行分批抽查验收后，告知农户验收合格，并在一个月内拨付补助资金到农户“一卡通”账户内。

（四）建设标准

1、新建房屋：农村危房改造要符合基本建设要求，改造后的农房须建筑面积适当、主要部件合格、房屋结构安全和基本功能齐全。选址要避开气象地质灾害多发的地点及采矿塌陷区。房屋主体为砖混（木）结构，并设置构造柱、圈梁等抗震构造设施，抗震设防烈度要达到6度以上。室内地面硬化、平整、防滑，墙面粉饰，房屋顶部要盖瓦或浇铸现浇板。

2、修缮加固：围栏、堡坎、房屋基础稳固改造，砖或混凝土墙体加固、修补、校正，损坏变形的木柱、梁、檩、屋架置换或修补、增加支撑，混凝土柱、梁加固修补，屋面防水补漏，屋内铜质电线套管改造，针对防漏防腐可选择屋面更换机制瓦、刷保护漆。

3、新建房屋面积：原则上，改造后的农房人均建筑面积不低于13平方米。新建房屋1人户不得超过35平方米、2人户不得超过45平方米、3人户不得超过60平方米、3人以上农户的人均建筑面积不得低于13平方米，人均建筑面积不得超过18平方米。拆旧建新的农业生产用房控制面积30平方内。

4、配套设施：改造后的农房要有寝居、餐饮和洁污等实行功能分区，设置独用卧室、厨房和卫生厕所，通水通电，能基本满足居住对象的生活需要。

（五）补助标准

1、新建：房屋由乡（镇）、村统一新建或代新建，集中新建和分散新建的对象每户补助40000元；特别困难、兜底户可酌情增加，但不超过10000元。

2、修缮加固：根据危房改造的工程量和建设标准和以往的补助标准予以补助，近年五保户、低保户、残疾人家庭危房修缮每户补助18000元，建档立卡贫困户危房修缮补助16000元，其他贫困户危房修缮每户补助9500元。

3、小微工程改造：根据第三方鉴定机构出具的处理意见实施改造，按项按实结算，每户补助不超过9000元。